Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

- Общая информация о реализации государственных программ 
Томской области по итогам 2023 года

В 2023 году на территории Томской области реализовывалось 20 государственных программ Томской области (далее - государственная программа). Отчетный год стал четвертым в реализации государственных программ, разработанных на период 2020-2024 годы с прогнозом до 2026 года, включающих в себя процессную и проектную части (перечень региональных проектов Томской области и ресурсное обеспечение реализации проектной части государственной программы).

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию 20 государственных программ составил 133 575,0 млн. рублей из которых:

- 61,1% - средства областного бюджета (81 591,7 млн. рублей),

- 15,1% - средства федерального бюджета (20 072,6 млн. рублей),

- 0,9% - средства местных бюджетов (1 239,8 млн. рублей),

- 22,5% - внебюджетные источники составили (30 107,7 млн. рублей),

- 0,4% - средства, поступающие напрямую получателям из федерального бюджета (563,2 млн. рублей).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2023 году

Таблица 1

|  | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 136 989 808,2 | 133 574 977,2 | -3 414 831,0 | 97,5 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 106 508 535,6 | 101 664 342,1 | -4 844 193,5 | 95,5 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 84 575 928,7 | 81 591 692,5 | -2 984 236,2 | 96,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 21 932 606,9 | 20 072 649,6 | -1 859 957,3 | 91,5 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 438 003,0 | 563 163,1 | 125 160,1 | 128,6 |
| 3 | Местные бюджеты | 1 272 000,1 | 1 239 760,8 | -32 239,3 | 97,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | 28 771 269,5 | 30 107 711,2 | 1 336 441,7 | 104,6 |

В 2023 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 97,5%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

- неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

- экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов;

- санкционная политика недружественных стран (трудности с приобретением, поставкой материалов, монтажом оборудования и пр.).

В общем объеме финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, 117 267,5 млн. рублей (87,8%) - финансирование процессной части государственной программы, 16 307,5 млн. рублей (12,2%) направлено на реализацию проектной части государственных программ (таблица 2).

Наибольшая доля бюджетных средств проектной части государственных программ направлена на финансирование 5 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (41,7%), «Жилье и городская среда» (34,1%), «Здравоохранение» (9,9%), «Образование» (5,79%) и «Демография» (3,2%).

Наименьшая доля бюджетных средств по итогам 2023 года направлена на реализацию следующих национальных проектов: «Культура» (2,6%), «Экология» (1,5%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (0,8%), «Производительность труда» (0,2%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (0,1), «Международная кооперация и экспорт» (0,1%), «Цифровая экономика» (0,01%).

Финансирование национального проекта «Наука» осуществлялось напрямую в высшие учебные заведения региона.

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области (далее - Доклад).

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Томской области (далее - ВЦП) за 2023 год в разрезе государственных программ Томской области представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2023 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области, представлена в Приложении 3 к настоящему Докладу.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2023 году

Таблица 2

| № п/п |  | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основные мероприятия | 60 764 563,8 | 61 124 777,5 | 360 213,7 | 100,6 |
| 2 |  | Ведомственные целевые программы | 55 611 683,8 | 54 664 878,2 | -946 805,6 | 98,3 |
| 3 |  | Обеспечивающая подпрограмма | 1 492 987,2 | 1 477 865,1 | -15 122,1 | 99,0 |
|  |  | Итого по процессной части | 117 869 234,8 | 117 267 520,7 | - 601 714,1 | 99,5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 7 978 595,7 | 7 013 696,6 | -964 899,1 | 87,9 |
| 2 | НП «Жилье и городская среда» |  | 6 522 599,9 | 5 012 685,9 | -1 509 914,0 | 76,9 |
| 3 | НП «Здравоохранение» |  | 1 893 218,5 | 1 736 850,3 | -156 368,2 | 91,7 |
| 4 | НП «Образование» |  | 1 107 667,9 | 1 041 352,6 | -66 315,3 | 94,0 |
| 5 | НП «Демография» |  | 602 684,8 | 601 971,4 | -713,4 | 99,9 |
| 6 | НП «Культура» |  | 500 258,3 | 472 871,9 | -27 386,4 | 94,5 |
| 7 | НП «Экология» |  | 294 144,2 | 207 144,2 | -87 000,0 | 70,4 |
| 8 | НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  | 153 736,8 | 153 736,7 | -0,1 | 100 |
| 9 | НП «Производительность труда» |  | 30 855,8 | 30 855,8 | 0,0 | 100 |
| 10 | НП «Туризм и индустрия гостеприимства» |  | 26 236,4 | 25 716,0 | -520,4 | 98,0 |
| 11 | НП «Международная кооперация и экспорт» |  | 8 645,1 | 8 645,1 | 0,0 | 100 |
| 12 | НП «Цифровая экономика» |  | 1 930,0 | 1 930,0 | 0,0 | 100 |
| 13 | НП «Наука» |  | - | - | - | - |
|  | Итого по проектной части |  | 19 120 573,4 | 16 307 456,5 | - 2 813 116,9 | 85,3 |
|  | ИТОГО по всем ГП: |  | 136 989 808,2 | 133 574 977,2 | - 3 414 831,0 | 97,5 |

- Характеристика реализации отдельных государственных программ по итогам 2023 года

- ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Цель ГП - улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействие укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

1.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 1 127 271,9 | 856 701,40 | -270 563,2 | 76,0 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 127 214,0 | 856 643,6 | - 270 570,4 | 76,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 127 214,0 | 856 643,6 | - 270 570,4 | 76,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 50,6 | 57,8 | 7,2 | 114,2 |
| 4 | Внебюджетные источники (справочно) * | 81 537,3 | 133 849, 0 | 52 311,7 | 164,16 |

*Объем внебюджетных источников финансирования государственной программы отражает прогнозный объем инвестиций в основной капитал Томской области, за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области, и включает в себя объемы внебюджетных источников финансирования иных государственных программ Томской области, в качестве которых установлены прогнозные объемы инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области с учетом их отраслевой специфики.

1.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году | Департамент инвестиций Томской области | % | 110,5 | 110,5* | 100 | Достигнут |
| 2 | Темп роста внешнеторгового оборота Томской области | Департамент инвестиций Томской области | % | 108,0 | 124,4 | 115,8 | Достигнут |

*Предварительная оценка

  - Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года, по предварительной оценке, достиг целевого значения и составил 110,5%. В сравнении с прошлым годом значение показателя увеличилось на 3,2 п.п. (факт 2022 года – 107,3%).

В отчетном году темп роста внешнеторгового оборота составил 124,4% (план – 108,0%), что выше планового и фактического значения 2022 года (факт 2022 года - 110,7%). Превышение фактического значения показателя над планом обусловлено увеличением объема импорта. Согласно данным Сибирского таможенного управления в 2023 году импорт вырос в 2 раза, при этом экспорт снизился на 23,9%.

Рост импорта произошел за счет увеличения ввоза продукции:

- химической промышленности (объем вырос в 4,6 раза – 457,0%);

- продовольственных товаров (прирост составил – 33,8%);

- продукции машиностроения (прирост составил – 61,7%).

Падение экспорта связано с сокращением поставок продукции лесопромышленного комплекса (спад стоимостного объема экспорта на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года). С ноября 2022 года по июль 2023 года отсутствовала возможность осуществлять экспорт лесоматериалов на рынки ближнего зарубежья, как железнодорожным транспортом (по причине ввода временных ограничений со стороны АО «РЖД», связанных с необеспеченностью приема поездов Казахстанской железной дороги), так и автомобильным транспортом (в связи с ограничением на вывоз лесоматериалов через ближайшие к Томской области пункты пропуска). Данное обстоятельство стало причиной резко возросших транспортных издержек, не позволяющих производителям пиломатериалов осуществлять экспорт в страны ближнего зарубежья.

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ | Департамент инвестиций Томской области | балл | 256,0 | 253,3 | 98,9 | Не достигнут |

По итогам 2023 года интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации составил 253,3 балла (план – 256,0 баллов).

Рейтинг оценивает работу региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, при этом его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей, сгруппированных в 17 факторов, которые в свою очередь группируются по 4 направлениям: Регуляторная среда, Институты для бизнеса, Инфраструктура и ресурсы, Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Низкие значения при оценке показателей рейтинга получены по процедурам выдачи разрешения на строительство, подключения к электрическим сетям, получения земельных участков (с проведением торгов), а также по показателям, характеризующим качество и доступность мер государственной поддержки.

При этом Томская область получила высокие оценки по показателям, характеризующим эффективность процедур: по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, постановке земельных участков на кадастровый учет и по качеству «Инвестиционного портала Томской области» и «Портала по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства».

По итогам реализации ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»:

Рейтинговая позиция Томской области по распределению регионов по уровням инвестиционной привлекательности (рейтинг Эксперт РА) сохранилась в группе «С» (низкий уровень инвестиционной привлекательности).

По итогам интегральной оценки все регионы распределяются по трем группам инвестиционной привлекательности: А, В, С, соответственно высокий, средний и низкий уровень инвестпривлекательности. В группу с высоким уровнем инвестиционной привлекательности вошло 25 регионов, со средним – 45, с низким – 15 (в том числе Томская область).

Показатель «Количество инвестиционных проектов, в рамках которых предоставлена государственная поддержка в форме субсидий» составил 8 единиц, что на 4 единицы выше планового значения (план – 4 единицы).

Субсидии предоставлены: ООО «Фирма «Биоветсервис», ООО «Компания Эскимос», ООО «Томские мебельные фасады», индивидуального предпринимателя Гагалинского С.П., ООО «Томфрезер», ООО «Люмена», ООО «Чистый мир», ООО «РБ и К».

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем не сырьевого неэнергетического экспорта | Департамент инвестиций Томской области | млрд долл. США | 0,32 | 0,32 | 100 | Достигнут |

В отчетном году объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 0,32 млрд. долл. США, что соответствует плановому значению, установленному на 2023 год (план - 0,32 млрд. долл. США).

В ходе реализации мероприятий ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»:

Проведено 38 мероприятий (план - 22 мероприятия) направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области.

Заключено 4 соглашения (план - 1 единица), меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами:

- соглашение с Правительством Запорожской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах от 16.05.2023 года;

- соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга от 18.06.2023 года;

- соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах с Правительством Иркутской области от 17.11.2023 года;

- план совместных мероприятий с Ханты-Мансийским автономным округом.

Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Департамент тарифного регулирования Томской области | % | 98 | 100 | 102,0 | Достигнут |
| 2 | Доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 100 | 92,9 | 92,9 | Не достигнут |

В результате реализации мер государственного регулирования тарифных кампаний в 2023 году все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТКО, Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства.

В отчетном году соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных, на территории Томской области выполнено не в полном объеме 92,9% (план – 100%), в связи с не освоением средств субсидии в размере 156,4 тыс. рублей Верхнекетским районом.

По итогам реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» случаи отмененных в судебном порядке тарифных решений муниципального образования Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отсутствуют.

В рамках мероприятий ВЦП предоставлена субвенция в размере 
502,8 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

По итогам реализации ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:

- в полном объеме выполнены обязательства ООО «Кузбасс-пригород» по перевозке пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров;

- потребители, относящиеся к льготной категории, получили в полном объеме коммунальный ресурс по льготному тарифу.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план - 80,0%), доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план – 80,0%).

В 2023 году предоставлены субсидии:

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций: Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам в размере 337 949,2 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут: Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому, Чаинскому районам и ЗАТО Северск в размере 239 818,4 тыс. рублей.

II. Проектная часть

Региональный проект «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В отчётном году Томская область внедрила 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

Управленческая команда Томской области завершила обучение по программе «Экспорт регионов 2.0», проводимой Школой экспорта АО «РЭЦ» и заняла первое место по результатам защиты региональной экспортной программы.

Представители региона приняли участие в межрегиональных форумах России и Узбекистана, Кыргызстана и Китая, бизнес-форуме «Россия-Вьетнам», форуме «Россия-Африка», ПМЭФ-2023.

Центром поддержки экспорта Томской области в 2023 году:

- организовано 4 бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Малайзию;

- обеспечено участие томских компаний в международных выставках в Бразилии, Казахстане, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Алжире;

- организовано 3 реверсные бизнес-миссии иностранных покупателей в Томскую область из Казахстана, Киргизии, Таджикистана;

- организована бизнес-миссия томских инновационных компаний и университетов ХМАО.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

Количество иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Томской области, нарастающим итогом с 2019 года составило 54,02 тыс. человек, что на 76,45% выше планового значения (план – 30,6136 тыс. человек). Превышение связано с увеличением количества обратившихся иностранных граждан (граждане стран СНГ).

В 2023 году увеличился объем экспорта медицинских услуг до 2,57 млн. долл. США (план – 1,98 млн. долл. США). Превышение показателя связано с изменением методики расчета показателей (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»), согласно которой сведения о количестве пролеченных иностранных граждан, объемах оказанных медицинских услуг и их финансирование рассчитываются нарастающим итогом (с учетом данных за 2021, 2022 гг.).

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Цель ГП - развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования

  - Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023(тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 146 863,4 | 141 764,0 | - 5 099,4 | 96,5 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 119 163,4 | 115 076,4 | - 4 087,0 | 96,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 119 163,4 | 115 076,4 | - 4 087,0 | 96,6 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 27 700,0 | 26 687,60 | - 1 012,40 | 96,3 |
| 3 | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

2.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте | Департамент по развитию инновацион-ной и предпринима-тельской деятельности Томской области | % | 22,2 | 22,2* | 100 | Достигнут |
| 2 | Число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности | Департамент по развитию инновацион-ной и предпринима-тельской деятельности Томской области | тыс. ед. | 27,2 | 27,2 | 100 | Достигнут |

* предварительная оценка

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Томская область продолжает удерживать позицию в группе «сильных инноваторов» и проявляет высокую инновационную активность. Томская область занимает 4-е место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Высшей школы экономики. Показатели инновационной активности компаний региона (15,2%) остаются выше средних значений по России (11%) и СФО (9,2%). По предварительной оценке доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте за 2023 год составляет 22,2% (план - 22,2%), что выше, чем в среднем по России (19,1%) и по СФО (16,0%). В сравнении с предшествующим годом значение показателя увеличилось на 0,4 п.п. (факт 2022 года - 21,8%). Томская область входит в пятерку регионов СФО по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организациями региона.

По итогам 2023 года число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности достигло своего планового значения и составило 27,2 тыс. единиц (план – 27,2 тыс. единиц), несмотря на сокращение доходов компаний, в связи с влиянием санкций и иных недружественных действий в отношении российских компаний и сокращением доступа к зарубежным рынкам (факт 2022 – 27,0 тыс. единиц).

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | млрд руб. | 19 | 19 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Численность исследователей на 10000 занятых в экономике | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | чел. | 77 | 90 | 116,0 | Достигнут |
| 3 | Количество организаций - участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | ед. | 220 | 229 | 104,0 | Достигнут |

В 2023 году численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике составила 90 человек (план – 77 человек). Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества организаций.

По предварительной оценке объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области в 2023 году составил 19,0 млрд. рублей (план – 19 млрд. рублей).

Основу инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер) составляют проектные альянсы («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника»), созданные по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений. Количество организаций - участников Кластера в 2023 году достигло 229 единиц. Новыми участниками стали 10 инновационных высокотехнологичных компаний региона, работающих в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий (ООО «МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИВА-3Д», ООО «Гамма», ИП Варламов С.А., ИП Левихина А.В., ООО «ПК» НЕОМЕД», ООО «Гранд», ООО «СТАННУМ ВАН», ООО «Интеллектуальные голографические системы», ООО «СТЕП ФОРВАРД»).

По итогам реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» в связи с повышением значимости региональных конкурсов на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2023 году привлечено 700 представителей научно-образовательного комплекса (план - 700 человек) для участия в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона. При этом доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области, составила 75,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» по предварительным данным за 2023 год доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовый региональный продукт (далее – ВРП) составила 2,28% при плановом значении 2,74%.  Недостижение планового значения показателя обусловлено увеличением объема ВРП.

Доля публикаций томских исследователей в научных изданиях, входящих в Ядро базы данных Российского индекса научного цитирования составила 27,6% (план – 27,0%).

В рамках организации совместных конкурсов фундаментальных научных исследований по соглашениям с научными фондами из 18 заявок, представленных на оказание финансовой поддержки научных исследований по проектам, отобранным на конкурсной основе при проведении региональных конкурсов проектов Администрацией Томской области с Российским научным фондом, отобрано 18 проектов-победителей (продолжающиеся проекты с 2022 года).

В отчётном году состоялся конкурс проектов молодых ученых Томской области, победителями определены 6 конкурсантов. Победители награждены Губернатором Томской области дипломами, сертификатами и получили финансовую поддержку на реализацию 6 проектов (план – 6 проектов).

По итогам реализации основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» в отчетном году организовано 7 международных, общероссийских и региональных мероприятий (план - 5 мероприятий), в которых приняли участие 1 609 человек (план - 300 человек).

Организовано участие томской делегации в следующих выставочно-ярморочных мероприятиях:

1) международном военно-техническом форуме «Армия 2023», международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!»;

2) международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», стартап-кронференции StartUP Village «Время инноваций»;

3) X международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023»;

4) международной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ».

Организован и проведен форум студенческого технологического предпринимательства молодых ученых «U-NOVUS» (план  - 1 форум), на котором обсуждали развитие экосистемы университетского технологического предпринимательства  в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», на второй волне форума были представлены лучшие кейсы студенческих проектов Большого университета Томска.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» затраты на инновационную деятельность организаций составили 26,4 млрд. рублей (план – 14,5 млрд. рублей). Увеличение затрат на инновационную деятельность связано как с закупкой импортного оборудования и комплектующих, не имеющих отечественных аналогов, так и с увеличением инновационных расходов в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

В 2023 году продолжена эффективная работа Центра инжиниринга и инноваций Томской области в качестве регионального оператора Фонда Сколково. 41 томская компания (+5 компаний в 2023 году) имеют статус резидента Фонда Сколково. В отчётном году, помимо налоговых льгот и сервисов «Сколково», резиденты привлекли инвестиции в форме микрогрантов Фонда «Сколково» на сумму порядка 6 млн. рублей. Полученные средства компании смогут направить на проведение испытаний, создание прототипов, приобретение комплектующих, патентование.

В рамках НТИ в регионе функционируют городская и 2 вузовские «Точки кипения» (НИ ТПУ, ТУСУР), 3 центра компетенций НТИ в ВУЗах. На площадке коворкинг-пространства «Точка кипения» проведено более 688 мероприятий (план – 258 мероприятий).

В регионе шестой год продолжает работу программа вовлечения молодежи в инновационную деятельность TomskHUB. TomskHUB – единый центр доступа молодежи к образовательным программам, реализуемым менторами из бизнес-сообщества, региональной акселерационной программе и программам федеральных институтов развития. За время реализации проекта проведено более 70 мероприятий различных форматов при поддержке 200 спикеров, экспертов, трекеров. В мероприятиях приняли участие более 3 500 студентов, молодых ученых и начинающих предпринимателей.

Проведено 5 региональных акселерационных программ, в которых приняли участие 170 технологических проектов, из них 70 проектов функционируют и продолжают активно развиваться на сегодняшний день, 32 проекта получили инвестиции, свыше 30 проектов зарегистрировали свой бизнес и являются получателями поддержки.

В целях реализации Национальной технологической инициативы в Томской области ежегодно проводится региональная конференция «Маркетинг 2035», нацеленная на рассмотрение ключевых маркетинговых инструментов и приемов, необходимых для решения задачи выхода региональных инновационных продуктов на рынок с учетом тенденций развития до 2035 года.  В 2023 году в конференции приняли участие представители более чем 71 томской инновационной компании (план – 20 единиц). Проведено 3 мероприятия (план 2023 – не менее 3 мероприятий).

Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» (далее – Центр инжиниринга и инноваций Томской области) на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организацию региональных акселерационных (предакселерационных) программ. Всего вовлечено в  мероприятия региональных акселерационных (предакселерационных) программ 450 участников (план – 230 единиц). Показатель перевыполнен в связи с реализацией мероприятий в смешанном формате (очный и онлайн), включения большего количества ВУЗов Томской области в реализацию мероприятий, а также проводимой активной рекламной кампанией.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее - Кластер) объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера, составил 3,1 млрд. рублей, что соответствует плановому значению.

В 2023 году участниками инновационного территориального Кластера являются 229 компаний. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные высокотехнологичные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

В основе Кластера лежит работа проектных альянсов («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника»), созданных по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики.

За 2023 год Центром инжиниринга и инноваций Томской области в рамках оказания участникам Кластера комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) предоставлено 18 услуг (план – не менее 5 услуг) для 11 организаций-участников Кластера, создано и модернизировано 6 инновационных продуктов (план – не менее 2 единиц). Показатели перевыполнены в связи с высокой востребованностью в услугах. Данная востребованность обусловлена текущей экономической ситуацией в связи с санкционным давлением. Предоставление поддержки большему количеству организаций Кластера послужило увеличению количества новых инновационных продуктов.

Предоставлена субсидия НКО «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации выставочно-ярмарочных, коммуникативных мероприятий, мероприятий по продвижению, брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера на 4  экспозиции, подготовленные для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе международных (план – 2 единицы) и организацию 3 мероприятий (план – 2 единицы).

- Проектная часть

Национальный проект «Наука и университеты»

Региональный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»

В 2023 году в ТНИМЦ РАН и ИФПМ СО РАН на обновление приборной базы поступило 354,2 млн. рублей из федерального бюджета.

На развитие Уникальных научных установок класса «мегасайенс» поступило 287,6 млн. рублей. На средства гранта в ТГУ закуплено современное дорогостоящее оборудование, которое позволяет получать значимые научные результаты мирового уровня о таянии ледников, объёмах эмиссии парниковых газов в атмосферу и транспорте их в мировой океан. В целях развития Центров коллективного пользования в ТГУ, ТПУ и ИОА СО РАН поступило 78,03 млн. рублей.

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»

Финансирование мероприятий регионального проекта осуществлялось из федерального бюджета напрямую в образовательные организации высшего образования и научные организации, расположенные на территории региона. В 2023 году создано 32 лаборатории под руководством молодых ученых, на развитие которых поступило 592,5 млн. рублей. По 5 лабораторий на базе ИФПМ СО РАН и ТНИМЦ РАН, 7 лаборатории в ТУСУР, по 3 лаборатории в ТПУ, ТГУ и ТГАСУ, 4 лаборатории в ИОА СО РАН, по одной лаборатории в ИСЭ СО РАН и ИМКЭС СО РАН.

На создание шести лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем поступило 135,2 млн. рублей. В ТГУ и ТПУ создано по 3 лаборатории.

Региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках участия региона в процедуре определения инвестиционных проектов направлена заявка для получения заключения по отраслевым экспертизам в Минобрнауки России, Минстрой России и ВЭБ.РФ.

Сформирован и направлен в Минобрнауки России предварительный перечень материально-технической базы по оснащению кампуса.

Региональный проект «Создание сети современных кампусов»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

25.09.2023 заключено концессионное соглашение о создании современного межвузовского кампуса в г. Томске, в 2023 году начаты инженерные изыскания, выполнены полевые работы по инженерно-геодезическим изысканиям, составлена цифровая модель рельефа, проведена камеральная обработка данных.

25.12.2023 Концессионером заключен договор на проектно-изыскательские работы с проектной организацией ООО «Мегаполис».

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровые технологии Томской области»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

Проведены следующие мероприятия:

- по информированию компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности, о грантовых конкурсах;

- по информированию о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения;

- по информированию заинтересованных компаний, расположенных на территории Томской области, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о федеральных мерах поддержки;

- по взаимодействию с IT-компаниями, проведены консультации по получению мер господдержки.

В 2023 году проведены информационные кампании о федеральных мерах поддержки для томских компаний в целях развития и внедрения цифровых технологий.

Проведена работа по продвижению сервиса «Экспортный каталог «Сделано в Томске». Реализована кампания по продвижению продукции размещенной в каталоге для зарубежных пользователей (Республика Казахстан) посредством таргетированной рекламной кампании в сети Интернет. В результате обеспечено продвижение каталога среди целевой аудитории. Количество уникальных пользователей составило 14 112, количество просмотров 39 689. По состоянию на конец отчётного года в каталоге размещены карточки 146 компаний и 795 карточек продуктов.

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 806 290,0 | 796 764,0 | - 9526,0 | 98,8 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 644 021,5 | 630 438,5 | -13 583,0 | 97,9 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 277 331,3 | 263 818,1 | -13 513,2 | 95,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 366 690,2 | 366 620,4 | -69,8 | 100 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | 100 |
| 3 | Местные бюджеты | 5 268,5 | 9 325,5 | 4 057,0 | 177,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 133 000,0 | 133 000,0 | 0,0 | 100 |

3.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс. чел. | 35,0 | 37,5 | 107,0 | Достигнут |
| 2 | Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 0,2 | 0,1 | 50,0 | Не достигнут |

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области в 2023 году составил 37,5% (факт 2022 года – 36,4%) при плане 35%. Превышение показателей обусловлено ростом численности самозанятых граждан в сравнении с 2022 годом более чем на 68%.

По итогам 2023 года прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах составил 0,1% (факт 2022 года – «-1,3%») при плановом значении показателя 2023 года 0,2%. Сдерживающими экономический рост стали следующие факторы:

- сокращение добычи нефти, в том числе из-за решения на федеральном уровне о добровольном снижении добычи (до 500 тыс. баррелей в сутки);

- транспортно-логистические экспортные ограничения, влияющие на объемы лесоперерабатывающего производства;

- высокий уровень инфляционных ожиданий, что отразилось на увеличении себестоимости продукции.

В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты  поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности и поддержки субъектов предпринимательства.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области».

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | 2023 год (оценка) | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | млрд. руб. | 572,7 | 612,7* | 106,9 | Достигнут |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | ед. | 75,1 | 90 | 119,8 | Достигнут |

* предварительная оценка

По предварительной оценке Томскстата оборот малых (в том числе микропредприятий)  и средних предприятий за 2023 год составил 612,7 млрд. рублей при плановом значении показателя 572,7 млрд. рублей. Превышение фактического показателя над плановым показателем обусловлено постепенным восстановлением деловой активности субъектов МСП, формированием новых логистических каналов поставок и сбыта продукции, что соответствует общероссийским тенденциям. Значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки субъектов МСП.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составило 90 единиц (план – 75,1 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности достигло 222 223 единицы на платформе https://mb.tomsk.ru/ при плановом значении показателя 200 150 единиц. Перевыполнение показателя связано с востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате.

Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» (далее – НКО «Фонд развития бизнеса») проведены исследования состояния и тенденций развития МСП в Томской области, опрошено 616 респондентов при плановом значении показателя 150 человек. Цель исследования – оценка состояния и перспектив развития МСП в Томской области в 2023 году. По результатам опроса получена объективная оценка состояния субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей, выявлены тенденций развития МСП.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество участников, включая работников субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях составило 1 634 человека при плановом значении 367 человек.

Перевыполнение плана обусловлено повышенной востребованностью индивидуальной программы обучения составления бизнес-планов, в рамках которой физические лица, самозанятые граждане, субъекты МСП Томской области составляют бизнес-планы для получения социального контракта, а также для получения других финансовых мер поддержки.

Для субъектов МСП организовано 4 стажировки в Республику Хакасия, Новосибирскую область, Алтайский край, Красноярский край.

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и составил 6 273 единицы при плановом значении показателя 6 205 единиц.

В 2023 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности НКО «Фонд развития бизнеса», Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области», Центру субконтрактации, Центру инжиниринга и инноваций Томской области. В результате более 6 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций поддержки предпринимательства.

НКО «Фонд развития бизнеса» оказал 1 859 субъектам МСП информационно-консультационные услуги.

Организованы и проведены мероприятия с участием томского Центра субконтрактации:

– коллективный стенд Томской области на выставке «Сибирская строительная неделя-2023» в г. Новосибирске;

– участие представителей томских предприятий и организаций в 23 международных специализированных выставках «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2023»;

– участие представителей предприятий Томской области в мероприятии «Биржа субконтрактов»;

– межрегиональная цифровая биржа контактов деловых кругов томского и омского бизнесов;

– серия бизнес-конференций субъектов МСП Томской области на предприятиях Ярославской области.

Центром инжиниринга и инноваций Томской области:

– подготовлено 10 региональных экспозиций для участия в выставочно-ярморочных мероприятиях: выставка «Связь - 2023» (г. Москва), выставка «Здравоохранение – 2023» (г. Москва), выставка «ЦИПР» (г. Нижний Новгород), международный Форум Kazan Digital Week 2023 (г. Казань), технологическая конференция «STARTUP VILLAGE 2023» (г. Москва), международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023» (г. Кубинка), международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк), технофорум «Роль инжиниринга в достижении технологической независимости России» (г. Сочи), международный форум технологического развития «Технопром-2023» (г. Новосибирск), выставка «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург). В мероприятиях приняли участие 52 инновационные организации Томской области;

– организовано и проведено 8 мероприятий: открытый Российский чемпионат по робототехнике «РобоКап Россия 2023», конференция для профессиональных разработчиков, дизайнеров, менеджеров, маркетологов и предпринимателей DevPRO`23, мероприятие для организаций – участников Кластера «Smart Technologies Tomsk» в целях обучения сотрудников контролю качества выпускаемой продукции, MeeatUp (Митап) на тему «Искусственный интеллект не замена, а помощник в бизнесе», конференция «Продвижение инновационных компаний», конференции «Искусственный интеллект в управлении персоналом», «Высокотехнологическое здравоохранение», «Маркетинг 2035». Общее количество участников составило более 2000 человек.

В 2023 году участие субъектов МСП Томской области в конкурсах, проводимых Центром инжиниринга и инноваций Томской области позволило:

- разработать новое оборудование, медицинские изделия и инструменты; разработать новые методики диагностирования состояния здоровья человека; провести технико-экономическое обоснование для создания новых производств; провести различные испытания и исследования, необходимые для последующего продвижения новой продукции;

- подготовить заявки для регистрации товарных знаков и патентов, провести патентные исследования; разработать бизнес-планы, бренд-буки и провести маркетинговые исследования; провести сертификацию новой продукции; разработать программы модернизации и развития производств;

- привлечь инвестиции для реализации 2-х программ модернизации (подготовленных ранее) в размере 16,67 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» из областного бюджета направлено 44,954 млн. рублей на реализацию 20 муниципальных программ для поддержки субъектов МСП (план – 16 единиц). Перевыполнение показателя связано с ростом потребности субъектов МСП из муниципальных образований в различных видах поддержки (финансовая, имущественная, информационно-консультационная и др.).

В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка:

- 42 субъектам МСП на «стартующий» бизнес;

- 1 629 субъектам МСП (план – 1 159 единиц) развитие предпринимательства;

- 57 субъектам МСП - резидентам муниципальных бизнес-инкубаторов (план – 45 единиц) на льготную аренду нежилых помещений.

Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлены 8 субъектам МСП (план – 7 единиц) льготные микрозаймы в объеме 7,78 млн. рублей.

В рамках мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП предоставлена компенсация на затраты по выработке электроэнергии дизельными электростанциями в северных районах, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок и т.п.

В рамках основного мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» в отчетном году за счёт федеральных и региональных мер поддержки мероприятий по продвижению регионального туризма превышены плановые показатели:

-  236,0 тыс. человек размещены в коллективных средствах размещения в Томской области в 2023 году (план – 170,1 тыс. человек);

- обеспечен высокий темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году, составил 166,41 % (план  – 137,5%).

По итогам отчетного года в муниципальных образованиях реализованы 12 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг (план – 5 единиц), в том числе:

- по установке благоустроенных стационарных модулей «уборных» (в Асиновском (с. Ягодное), Зырянском и Кожевниковском районах);

- по благоустройству мест притяжения туристов (на территориях музейной площадки «Малая земля» в Верхнекетском районе, музея под открытым небом «Чумэл Чвэч» в с. Парабель, Парка «Сердце нефтеграда» в г. Стрежевой, а также мест пляжного отдыха жителей и гостей на Семейкином озере в г. Томск, на Втором Светлом озере вблизи г. Колпашево, на озере Токовом в с. Молчаново);

- по приобретению туристического оборудования для обслуживания туристов, в том числе для организации размещения туристов в с. Бакчар при организации туров на Васюганское болото, для расширения спектра услуг по обслуживанию туристов в этно-культурном комплексе «Янов хутор» и др.

Показатель перевыполнен за счет увеличения объема средств на данную меру поддержки более чем в 2,5 раза, а также заявок на участие в конкурсе стоимостью проектов менее 1 млн. рублей.

Поддержаны 15 проектов 11 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма. В 2023 году проектами охвачены 2 283 участников (в том числе 2 201 школьник, 72 человека из числа лиц старшего поколения и ОВЗ и 10. сопровождающих).

Для дополнительного привлечения туристов (420 человек) 2 региональным туроператорам компенсированы затраты на транспортные расходы по организованным турам, в том числе по Национальному туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!».

Возмещена часть затрат предпринимателям на реализацию 2 предпринимательских проектов: «Лесная сказка» (г. Томск) по приобретению модульных некапитальных средств размещения и «Уличные купели с подогревом для организации отдуха» (Томский район).

В целях повышения компетенций участников туристического рынка регионом организованы образовательные мероприятия с привлечением федеральных и региональных экспертов.

Проведена образовательная сессия в составе семинара по теме: Создание пешеходных троп в природной среде на территории муниципальных образований, а также круглого стола на тему: «Практические подходы к созданию и реализации Национальных туристических маршрутов». В 2-х мероприятиях сессии приняли участие более 90 человек, при плане – 50 человек.

Проведено 5 заседаний аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам квалификационных экзаменов аттестовано 26 экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошел аттестацию 1 заявитель.

Для организации поддержки потенциальных инвесторов в рамках проекта Росреестра «Земля для туризма» выявлены 7 земельных участков в Томском районе и размещена информация о них на публичной кадастровой карте.

В целях продвижения туристического потенциала региона организованы:

- участие в туристических выставках («MITT-2023», «Путешествуй!- Лето», «ОТДЫХ/LEISURE-2023»), форумах (Сибирский туристический форум в г. Новосибирск), воркшопах (для жителей Кузбасса, туроператоров, СМИ и блогеров г. Кемерово);

- 2 информационных тура для туроператоров и СМИ из других регионов по национальному туристскому маршруту и по объектам промышленного туризма Томской области для туроператоров нашего региона;

- съёмки для 3 телепередач о туризме в Томской области: «А дома лучше» и «Один день в городе» телеканала «Моя планета», «Вместе по России. Томская область» телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»;

- размещение информации о туристических локациях на федеральном портале (RUSSPASS), сервисе Wildberries Travel и МТС Travel;

- размещение видеороликов о туризме в Томской области на территории аэровокзальных комплексов (г. Новосибирск, г. Томск, г. Тюмень, г. Волгоград, г. Минеральные Воды), в информационно-развлекательной системе «Попутчик» для пассажиров РЖД;

- размещение на радиостанциях аудиороликов о туристическом потенциале Томской области (г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноярск);

- публикации в журнале «The МОСТ» - 3 единицы, на новостном портале «VSЁ42» - 3 единицы, на новостном портале «NGS.RU» - 2 единицы, в сообществе «ВКонтакте» АТОР - 10 единиц, в телеграм-канале АТОР - 10 единиц;

- публикации в социальных сетях и туристическом портале «Гид-путеводитель по г. Томску и Томской области» (далее – Гид путеводитель) - 264 единицы, в социальной сети «ВКонтакте» - 266 единиц, в социальной сети «Одноклассники» - 221 единица, в Телеграм-канале - 245 единиц. Посещаемость Гида путеводителя в 2023 году выросла более чем в 2 раза и составила 100 206 посетителей (2022 год – 49 376 посетителей).

Подпрограмма 2  «Развитие промышленности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | % | 37,2 | 39,1 | 105,1 | Достигнут |
| 2 | Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | % | 115 | 116,3 | 101,1 | Достигнут |
| 3 | Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в процентах к предыдущему году | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | % | 105,0 | 112,1 | 106,8 | Достигнут |

Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства составила в отчётном году 39,1% при плановом значении 37,2%. Несмотря на снижение добычи углеводородного сырья, вклад вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в развитие региональной экономики, в целом, не ослабевает, его доля в ВРП – около 25% и 13,5% - в налоговых доходах консолидированного бюджет региона, а в общем объеме промышленного производства держится на уровне 40%. В 2023 году на достижение показателя оказал положительное влияние и тот фактор, что сфера сопутствующих услуг в области добычи выросла – на 8,2%.

Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) 116,3% (план 2023 года – 115%).

Положительная динамика достижения показателя определена ростом производства в машиностроительном комплексе: увеличено производство электродвигателей переменного тока (АО «ТЭТЗ»), кабельно-проводниковой продукции (АО «Сибкабель», ООО «Томский кабельный завод», ЗАО «Металлист»), электронной компонентной базы (АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран»), контрольно-измерительных приборов (АО «Манотомь»). Кроме того увеличено производство лекарственных средств и материалов, в том числе сывороток иммунных, вакцин и диагностических реагентов в НПО «Вирион», различных лекарственных препаратов в АО «Фармстандарт-Томскхимфарм». Также рост обусловлен сохранением сотрудничества с российскими вертикально-интегрированными компаниями в рамках реализации дорожных карт и выполнением масштабных задач предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в % к предыдущему году составил 112,1% (план – 105%). Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в нефтехимической, фармацефтической, металлургической и машиностроительной отраслях.

По итогам основного мероприятия «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» показатель «Количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности» составил 4 единицы (план – не менее 4 единиц).

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности, рассмотрен 1 проект «Промышленное производство пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии» предприятия 
ООО «Сибирский Титан на получение поддержки Фонда развития промышленности (далее – ФРП) (план – 1 единица). Экспертным советом ФРП проект одобрен к финансированию на общую сумму займа 2 000 000  тыс.  рублей.

В отчётном году Томская область приняла участие в 2 мероприятиях в сфере промышленности, (план – 2 единицы):

- в июне ФРП принял участие в организации ярмарки в сфере промышленности по мерам поддержки субъектов промышленности Томской области в рамках стажировки по программе «Федеральная практика»;

- в апреле по приглашению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях укрепления промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, а также подписания взаимовыгодных соглашений в сфере промышленности и информационных технологий, в составе делегации Томской области ФРП принял участие в организации выставочной экспозиции промышленных предприятий АО «ТЭМЗ», ОАО «Манотомь», АО «Сибкабель», АО «Физтех-Энерго», ООО «УТС» на международной выставке «Иннопром-Центральная Азия 2023».

По итогам основного мероприятия «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности» финансовая поддержка оказана 3 промышленным предприятиям (план – 4 единицы):

- ООО «ТИЗ», ООО «ТЗРО» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования;

- ООО «НПК ТЭТа» предоставлен займ на реализацию двух инвестиционных проектов:

1) «Увеличение основных фондов предприятия для усовершенствования технологии производства установок электронно-лучевой сварки»: Вертикально-токарный станок Oturn VT130ATC+C производитель Ningbo Oturn Machinery;

2) «Увеличение основных фондов предприятия для усовершенствования технологии производства установок электронно-лучевой сварки»: Маркиратор лазерный настольный MЛН-30 JPT МОРА.

Недостижение показателя обусловлено тем, что одному предприятию (ООО  «НПК ТЭТа») оказано две меры поддержки на всю сумму субсидии.

Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности - 100% (плановое значение – 89,0%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением финансирования.

В рамках основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

- объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом) составил 230,6 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом)  составил 1 593,7 млн. рублей;

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России составило 163,7 млн. рублей.

По итогам основного мероприятия «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции» темп роста объема отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2» составил 121,0% при плановом значении – 109,8%. Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в машиностроительной, фармацефтической, металлургической и нефтехимической отраслях.

В рамках основного мероприятия оказано содействие в реализации 3- х проектов, направленных на разработку, освоение производства новой продукции, технологий, реализуемых с привлечением средств из федерального бюджета, что соответствует плановому значению. На федеральном уровне поддерживаются кооперационные проекты с научными организациями и ВУЗами, направленные на разработку и внедрение новых продуктов и технологических инноваций. АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран», ОАО «Манотомь» являются победителями конкурсов и получателями субсидии на создание научно-технического задела базовых технологий производства электронных компонентов.

Подпрограмма 3 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10% | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 100 | 82,8 | 82,8 | Не достигнут |
| 2 | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % к 2020 году | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 107 | 106,3 | 99,3 | Не достигнут |

Изменения внешних и внутренних условий развития экономики в условиях продолжающихся санкционных ограничений в отношении Российской Федерации существенно повлияли на макроэкономические показатели (сокращение объема промышленного производства в сфере химического производства, производства бумаги, лекарственных средств, объемов строительных работ). В связи с чем, доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10% составила 82,8% при плановом значении – 100%. В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности, а также поддержка субъектов предпринимательства. Кроме того, утвержден План мероприятий (дорожная карта) по достижению целевых значений (уровней) показателя эффективности «Численность населения Томской области» на 2023 год, включающий в себя мероприятия по повышению рождаемости, снижению смертности, обеспечению качественного миграционного прироста.

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы составил в 2023 году 106,3% при плановом значении 107% к 2020 году. Недостижение показателя обусловлено высокой инфляцией в 2022 году, в соответствии с методикой расчета, фактическое значение показателя за 2023 год рассчитывается нарастающим итогом к 2020 году.

В рамках ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» по 84,8% показателям целей государственных программ Томской области достигнуты запланированные значения в 2023 году (план – 85%). Из 46 показателей цели государственных программ Томской области достигнуто 39 показателей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | ед. | 3 | 0 | 300,0 | Достигнут |

Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии за 2023 год достигла планового значения и составила 100%.

В результате принятых мер по повышению эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) в 2023 году не выявлены факты предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям (план – 3 единицы, динамика показателя «меньше-лучше»).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план - 95,0%).

Причины превышения фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением: возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «ТО МФЦ»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги; размещение на официальном сайте Департамента и своевременная актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и(или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.

245 лицензий (32 - выдано, 213 – переоформлено) выдано и переоформлено в отчётном году в рамках полномочий, переданных в области охраны здоровья граждан – медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ (план выполнен на 100%). Проведена 71 проверка в рамках выявления фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям: отказа в переоформлении лицензий по обороту наркотических средств, психотропных веществ по причине несоответствия лицензионным требованиям не было.

Фактическое значение показателя «Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения» составил 30 дней, что соответствует плановому значению.

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 9 869,9 тыс. рублей.

Государственными микрофинансовыми организациями предоставлено 16 микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке на общую сумму 3,6 млн. рублей.

Центром «Мой бизнес» предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах 405 самозанятым гражданам, в том числе прошедших программы обучения.

225 самозанятых граждан приняли участие в 15 мастер-классах на тему: «SMM продвижение», «Продажи на АВИТО», «Ораторское мастерство. Эффективная самопрезентация», «Как писать продающие тексты. Основы копирайтинга», «Продажи через мессенджеры», «Создание фото и видео контента для продвижения в социальных сетях», «Твой видеоконтент без посредников», «Beauty-Бизнес» и пр.

20 самозанятых прошли обучение по 2-м образовательным программам: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Продвижение в социальных сетях», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создание одностраничных лендингов и их продвижение».

73 самозанятых представили и реализовали свою продукцию в рамках фестиваля городских ресторанов «ЕСТЬ!», городского летнего фестиваля «Лимонад», фестиваля «Мой бизнес» в ТРЦ «Изумрудный город», фестиваля «Мой бизнес» в г. Стрежевой.

145 самозанятых разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети ВКонтакте и мессенджере Telegram.

20 самозанятых вывели свою продукцию на электронную торговую площадку Ozon.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 29 962,9 тыс. рублей.

Оказана поддержка в виде грантов 21 социальным предпринимателям и 9 молодым предпринимателям до 25 лет на сумму 14,1 млн. рублей.

Свыше 2 700 гражданам, желающим вести бизнес, в т.ч. начинающим и действующим предпринимателям, предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития.

ООО «Гарантийным фондом Томской области»:

- проведено 14 встреч с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке фонда;

- предоставлено 4 поручительства субъектам МСП на льготных условиях, что обеспечило объём финансовой поддержки в размере 65,1 млн. рублей.

Государственными микрофинансовыми организациями Томской области (Фонд МКК Томской области, Фонд МКК ЗАТО Северск, Фонд МКК г. Стрежевой) предоставлено 50 льготных микрозаймов начинающим предпринимателям.

НКО «Фонд развития бизнеса»:

– оказано 1 863 консультаций профильными экспертами, из них 1400 консультаций оказано субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе 1250 консультации оказано в центрах поддержки предпринимательства муниципальных образований Томской области), 463 консультации оказано физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности

– проведено 4 полноформатные обучающие программы: «Мама-предприниматель», «Азбука предпринимательства», «Значимый бизнес», «Школа предпринимательства», 32 семинара по различным тематикам ведения бизнеса;

– организовано и проведено 5 обучающих курсов по следующим темам: «Ключевые управленческие навыки. Личная эффективность руководителя», «Особенности работы в организациях дополнительного образования и педагогического сопровождения детей с психическими нарушениями, детей с ОВЗ», «Охрана труда», «Оказание первой медицинской помощи», «Пожарная безопасность»;

– организовано участие субъектов МСП в 21-й международной выставке франшиз «BuyBrend Expo 2023», в выставке «CJF-Детская мода – 2023. Осень», в 32-ой Международной продовольственной выставке «Петерфуд», а также участие в бизнес-миссиях в городе Красноярск с целью расширения возможностей бизнеса и поиска новых торгово-экономических связей;

– оказана поддержка 45 субъектам МСП, которые разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети Вконтакте и на 2gis.ru;

– организованы и проведены форум «Бизнес от сердца» посвящённый Международному дню социального предпринимательства, форум ко Дню российского предпринимательства, межрегиональный форум «Новые горизонты развития бизнеса Северных территорий», «Мой добрый бизнес», приуроченный к подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства, фестиваль «Мой бизнес» в г. Стрежевой, фестиваль «Мой бизнес» в ТРЦ Изумрудный город в г. Томск.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 77 289,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению комплексных услуг субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области оказано более 570 услуг по 14 направлениям деятельности.

ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 127 поручительств субъектам МСП, что обеспечило объем финансовой поддержки в сумме 2 413,7 млн. рублей.

При поддержке Центра поддержки экспорта Томской области 16 субъектов МСП - экспортёров заключили экспортные контракты. Ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта составил – 6,6 млн. долларов США.

По итогам года количество действующих микрозаймов, выданных государственными микрофинансовыми организациями Томской области составило 563 единицы.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 3,3 млн. рублей.

В рамках регионального проекта обеспечена поддержка реализации 2-х общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры:

- «Пункт проката катамаранов и водных аттракционов» на берегу озера «Окуневое», находящегося в г. Стрежевой, 23 км дороги Стрежевой-Вах;

- «Создание пляжной зоны на Базе «Дом рыболова» на берегу пруда «Сафроновский», находящегося в Кожевниковском районе, Новопокровском сельском поселении.

Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 22,4 млн. рублей.

Обеспечена поддержка и продвижение событийного мероприятия Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Количество зрителей, посетивших событийное мероприятие на территории Томской области составило 152 300 человек (план – 50 000 человек).

Национальный проект «Производительность труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В 2023 году подведены итоги регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Победители (АО «ТомскРТС», АО «Научно-производственная фирма «Микран» и ОГБПОУ «Томский политехнический техникум») каждый по своей номинации подали заявки на участие во Всероссийском этапе конкурса, где АО «Научно-производственная фирма «Микран» заняло III место в номинации «Профессиональное развитие молодежи».

В рамках регионального проекта 52 руководителя прошли обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 30 855,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта в 2023 году:

- реализовано 9 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;

- обучено 175 сотрудников томских предприятий несырьевого сектора экономики силами регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области;

- проект ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», реализованный с помощью Регионального центра компетенций, признан АНО «Федеральным центром компетенций» лучшей практикой применения инструментов бережливого производства и размещен на официальном сайте Производительность.рф для дальнейшего применения по всей стране;

- Региональным центром компетенций пройдена сертификация на соответствие требованиям АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»;

- расширен функционал Фабрики процессов, путем приобретения и запуска учебной практической площадки «Фабрика офисных процессов» для обучения инструментам бережливого производства офисных процессов;

- обучен 281 сотрудник предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебной производственной площадке «Фабрика процессов»;

- 14 предприятий-участников вовлечены в национальный проект;

- 314 сотрудников предприятий и представителей региональных команд обучены инструментам повышения производительности труда.

4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

Цель ГП - обеспечение перехода к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса

4.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 г од (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 847 658,5 | 2 767 134,0 | - 80 524,5 | 97,2 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 316 836,4 | 2 311 112,8 | - 5 723,6 | 99,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 802 504,4 | 1 796 781,0 | - 5 723,4 | 99,7 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 514 332,0 | 514 331,8 | - 0,2 | 100 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 257,1 | 257,1 | 0 | 100 |
| 4 | Внебюджетные источники | 530 565,0 | 455 764,1 | - 74 800,9 | 85,9 |

4.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | %, в сопоставимых ценах к 2020 году | 101,2 | 96,9* | 95,8 | Не достигнут |
| 2 | Объем переработки рыбо- и морепродуктов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | Тыс. тонн | 4,1 | 5,0 | 121,9 | Достигнут |
| 3 | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах к 2020 году), % | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | %, в сопоставимых ценах к 2020 году | 108,0 | 106,2* | 98,3 | Не достигнут |

* предварительная оценка Томскстата, окончательные данные формируются в сентябре

4.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Томскстата в отчетном году отмечается недостижение целевого показателя ГП «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году», значение которого составило 96,9% (план -101,2%). В сравнении с 2022 годом отмечается снижение показателя на 5,4 п.п. (факт 2022 г. – 102,3%). Невыполнение планового значения показателя обусловлено сокращением производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения, снижением производства зерновых и зернобобовых культур, снижением производства по растениеводству и животноводству, низкой урожайностью.

Объем переработки рыбо- и морепродуктов составил 5,0 тыс. тонн (план – 4,1 тыс. тонн), что выше планового значения. В сравнении с 2022 годом отмечается снижение объема переработки на 5,7% (факт 2022 г. – 5,3 тыс. тонн) в связи с закрытием в 2023 году рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Рыбокомбинат Томский», а также с увеличением роста цен на рыбное сырье, что отразилось на конечной цене и повлияло на потребительский спрос.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах к предшествующему году) достиг уровня 106,2% (план – 108,0%), что выше фактического значения 2022 года на 6,2 п.п. (факт 2022 г. – 100%). Недостижение индекса промышленного производства обусловлено снижением объемов производства колбасных изделий, из-за перевода части объемов производства  пищевого предприятия (АО «Сибагро») на предприятие холдинга в г. Новосибирске.

4.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 20,9 | 12,6* | 60,3 | Не достигнут |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринима-тельства) | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | руб. | 43 052 | 53 878,9 | 125,1 | Достигнут |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 73,35 | 84,0 | 114,5 | Достигнут |

* предварительные данные

По предварительным данным Томскстата в 2023 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 12,6% (план - 20,9%). Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по причине снижения закупочных цен на зерно и увеличения себестоимости сельскохозяйственной продукции в связи с резким удорожанием ГСМ в период уборочной компании.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной превысила плановое значение и составила 84,0%, (план - 73,35%). Рост показателя произошел за счет реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Томской области (далее - АПК), объем инвестиций в отрасль в 2023 году составил 2,6 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) превысила плановое значение и составила 53 878,9 рублей (план - 43 052 рублей).

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» по предварительным данным Томскстата в отчетном году фактическое значение показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)» составил 98,1% (план – 100,5%). Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением производства яиц к уровню прошлого года по причине замены стада кур-несушек. Кроме того сократилось производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения.

«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 86,3% (план - 100,5%). Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением производства зерновых и зернобобовых культур по причине погодных условий, низкой урожайностью и сокращением производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения.

По итогам реализации мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей достигнуты результаты:

- 111,06 тыс. га посевных площадей заняты под зерновые, зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои) и кормовые сельскохозяйственные культуры (план -  114,7 тыс. га);

- 16,49 тыс. тонн собрано овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 14,09 тыс. тонн);

- 27,63 тыс. тонн собрано картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 23,1 тыс. тонн);

- 2,6 тыс. га засеваемая посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (план – 2,1 тыс. га);

- 81,7% засеваемая посевная площадь элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (план – 70 %);

- 1,55 тыс. тонн составил объем высева элитного и (или) оригинального картофеля и овощных культур (план - 0,84 тыс. тонн);

- 106,4 тыс. тонн молока получено сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (план - 102,7 тыс. тонн);

- 5,6 тыс. голов составило племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы) (план - 3,7 тыс. голов);

- 243 головы племенного молодняка крупного рогатого скота реализовано в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 210 голов);

- 0,6 тыс. га занятых посевных площадей льном-долгунцом и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Томской области (план -0,6 тыс. га);

- 120 сельхозтоваропроизводителей и 1 научное учреждение (Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа филиал Сибирского Федерального научного центра агробиотехнологий РАН) получили субсидию на сумму 239 231,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 102 439,5 тыс. рублей;

- 145 голов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и 98 крупного рогатого скота мясного направления продуктивности реализовано.

По итогам реализации основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм  хозяйствования» предоставлена субсидия сельхозтоваропроизводителям, в результате чего:

- 0,1961 тыс. га составила площадь уходных работ за многолетними насаждениями в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план –  0,1 тыс. га);

- 0,0409 тыс. га составила площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и у индивидуальных предпринимателей (план – 0,011 тыс. га);

- 36,76% составил прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс» (план – 8,0 %);

- 0,065 тыс. голов составил прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (план – 0,01 тыс. голов);

- 106,04 тыс. тонн составило производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (план – 102,7 тыс. тонн).

По итогам реализации мероприятий показатель «Производство сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования в фактически действовавших ценах в 2023 году» составил 42,8 млрд. рублей (план – 45,7 млрд. рублей).

Недостижение планового значения показателя обусловлено:

- снижением производства зерновых и зернобобовых культур из-за погодных условий;

- снижением производства яиц к уровню прошлого года из-за замены стада кур-несушек;

- сокращением производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения.

Прирост производства овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год к предыдущему году в 2023 году составил 20,0 тыс. тонн (план – 0 тыс. тонн).

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах в 2023 году составило 12,6% (план - 14,3%). Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением производства продукции растениеводства и животноводства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения.

В рамках мероприятия выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий в поддержку сельскохозяйственного производства по следующим направлениям:

- 1011 личным подсобным хозяйствам и 131 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на поддержку малых форм хозяйствования на содержание коров, техническое оснащение, искусственное осеменение;

- 8 садоводческим товариществам на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений (на проведение работ по инженерному обеспечению, ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения, по ремонту автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих товариществ).

По итогам реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:

- приобретено 270 единиц сельскохозяйственной техники, в т.ч. 48 тракторов, 6 зерноуборочных комбайнов, более 200 единиц сельскохозяйственного оборудования;

- выплачены субсидии 40 сельхозтоваропроизводителям на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в размере 279,8 млн.рублей;

- оказана государственная поддержка на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля и овощей открытого грунта в размере 88,0 млн.рублей.

За счет увеличения государственной поддержки по возмещению части затрат коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 4,3% (план – 1,7%).

Вместе с тем, рост цен на 15-25% на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны не позволил выполнить запланированные значения показателей:

- коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 1,5% (план – 2,9%);

- коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 0% (план – 2,5%);

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» площадь оформленных земельных участков в 2023 году составила 10,08 тыс. га (план – 8,5326 тыс. га). Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением объема межевания земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках основного мероприятия подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы для 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей в 9 муниципальных образованиях.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:

- объем реализованного скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями в 2023 году составил 146,1 тыс. тонн    (план – 146,1 тыс. тонн).

- объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями в 2023 году составил 80,1 тыс. тонн (план - 78,4 тыс. тонн). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением производства молока в сельскохозяйственных организациях за счет реализации инвестиционных проектов ООО «Вороновское», ООО «Сибирское молоко» и ООО КХ «Куендат», увеличения поголовья и молочной продуктивности коров в ООО «Вороновское», 
ООО «Сибирское молоко».

- объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями в 2023 году составил 90,3 тыс. тонн (план – 179,1 тыс. тонн). Невыполнение планового значения показателя связано со снижением закупочных цен на зерновые культуры, что привело к снижению предложения для реализации со стороны  сельхозтоваропроизводителей, т.к. продажа по сниженным ценам зерновых культур ведет к уменьшению выручки и убыткам сельхозтоваропроизводителей.

Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки:

- по инвестиционным кредитам (займам) 2-м сельхозтоваропроизводителям (ООО «Сибирское молоко», ООО «СПАС»);

- по краткосрочным кредитам предоставлена субсидия 1 предприятию (ООО «Томскагроинвест»), которое в 2023 году поддержало 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей путем предоставления товарных кредитов на сумму 260 млн. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области» прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организация, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в 2023 году составил 99,04% (план – 100,5%). Недостижение планового значения показателя связано со снижением поголовья скотоводства в сельскохозяйственной организации (ООО «ПЗ «Заварзинский»).

В рамках основного мероприятия достигнуты результаты:

- 34 сельскохозяйственным товаропроизводителям из 11 муниципальных образований предоставлена государственная поддержка на возмещение части затрат на развитие животноводства. Мероприятие предполагает заявительный характер;

- 15,38 тыс. голов составило поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  (план -13,3 тыс. голов);

- 0,40 тыс. голов составила численность маточного поголовья лошадей (кобыл) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план – 0,40 тыс. голов);

- 1,50 тыс. голов составила численность маточного поголовья овец (овцематок) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план 1,50 тыс. голов).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие сельского туризма» 2 проекта получили государственную поддержку:

1) Грант «Агротуризм» предоставлен ООО «Северный сад» в размере 7,5 млн. рублей на реализацию проекта «Первая ягода» на территории предприятия в д. Кандинка Томского района.

Туристический проект предусматривает строительство павильона вместимостью 40 человек, благоустройство территории, создание детской развлекательной зоны, а также одного нового рабочего места и проработку маркетинговой стратегии.

На экскурсионных и обучающих программах туристам будут рассказывать о промышленном садоводстве и пользе потребления ягод, проводиться дегустации и мастер-классы по выращиванию ягодных культур и приготовлению продуктов питания из свежей ягоды.

Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Ожидается, что к концу 2027 года доходы предприятия увеличатся в 2,4 раза за счет роста объема продаж саженцев, свежей ягоды и продукции её переработки в связи с формированием стабильного туристического потока.

2) Грант «Агротуризм» предоставлен КФХ Данчева А.Ю. в размере 8 млн. рублей на реализацию проекта экопарка «Отрадное» на территории Томского района.

В рамках реализации проекта развития сельского туризма и увеличения объема продаж продукции планируется увеличение объема производства козьего молока в 2,6 раза к 2027 году по отношению к показателям 2021 года за счет увеличения маточного поголовья коз и повышения их продуктивности.

Цель проекта – обеспечить дополнительным источником дохода (фермерского хозяйства) за счет экскурсионно-туристической деятельности, увеличив доход к 2027 году в 2,4 раза по отношению к текущим показателям за счет роста объема доходов, как от реализации сельскохозяйственной продукции, так и за счет увеличения туристического потока в связи с развитием туристической инфраструктуры фермы.

Кроме того продолжена реализация проекта по развитию экскурсионной деятельности в Асиновском районе на уникальной для Томской области ферме с коровами джерсейской породы на базе КФХ Хисматуллиной «Голландская деревня». Проектом предусмотрена организация всесезонного семейного досуга выходного дня.

В результате реализации мероприятий достигнуты показатели:

- прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма составил 10,03% (план – 3%);

- количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) составило 7 человек (план – 5 человек);

- количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) составило 1802 человека (план – 635 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Стимулирование развития производства продукции растениеводства» объем производства овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственнх организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2023 году составил 54,1 тыс. тонн (план – 53,3 тыс. тонн). За счет проведенных агротехнических мероприятий, технического оснащения овощеводческих хозяйств перевыполнено плановое значение показателя.

По итогам реализации мероприятий по поддержке стимулирования развития производства продукции растениеводства достигнуты результаты:

- 3,0672 тыс. тонн составило производство овощей закрытого грунта с применением технологии досвечивания (план – 3,06 тыс. тонн);

- 1,15 тыс. га составил размер посевных площадей занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 1,09 тыс. га);

- 0,40 тыс. га составила площадь посевных, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план – 0,40 тыс. га);

- 27,64 тыс. тонн составил объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план - 23,10 тыс. тонн);

- 16,50 тыс. тонн составил объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план - 14,10 тыс. тонн);

- 0,85 тыс. тонн составил объем высева элитного и (или) оригинального семейного картофеля и овощных культур (план - 1,55 тыс. тонн).

По итогам реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области в 2023 году составило 0 случаев (план - 0 случаев, убывающий).

По итогам реализации ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса в 2023 году, составило 35 человек (план - 35 человек).

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, составило 328 человек.

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации, в % к 2017 году | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 16,0 | 16,0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культур-технических мероприятий и произвесткованных пахотных земель | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | тыс. га | 1,6 | 4,03316 | 252,1 | Достигнут |

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации (в %, к уровню 2017 года) составил 16,0% (план - 16,0%).

Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культуро-технических мероприятий и произвесткованных пахотных земель составил 4,03316 тыс. га (план - 1,6 тыс. гектар). Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, прошедших отбор в Минсельхозе России, чем запланировано. Всего отбор прошли 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 5 районов области.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» количество реализованных мелиоративных проектов составило 8 единиц (план – 8 единиц).

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | % | 104,8 | 91,1 | 86,9 | Не достигнут |
| 2 | Производство консервов рыбных | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | тыс. условных банок | 2000 | 1000 | 50,0 | Не достигнут |

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) в 2023 году составил 91,1% (план - 104,8%).

Недостижение планового значения показателя обусловлено увеличением стоимости продукции товарного рыбоводства и снижением покупательского спроса, в результате чего снизились объемы производства товарной рыбы.

Производство консервов рыбных в 2023 году составило – 1 000 тыс. условных банок (план – 2 000 тыс. условных банок). Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими причинами:

- закрытием в 2023 году рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Рыбокомбинат Томский»;

- остановкой производства Александровского рыбозавода (Александровские консервы) на 2 месяца в связи с поломкой оборудования (парогенератора);

- отсутствием достаточного объема собственных средств на закупку тары (жестяной баночки).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия в 2023 году составила 19,1 км (план – 19,1 км).

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия в 2023 году составила 11,5 км2 (план – 11,5 км2).

В рамках проведения контрольных мероприятий на водоемах Томской области (р. Обь, р. Томь):

- изъято 432 брошенных орудий лова;

- выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 209 экземпляров рыб;

- общий размер предотвращенного ущерба составил 975,135 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % | 102,3 | 116,8 | 114,2 | Достигнут |
| 2 | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году) | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % | 100,2 | 102,9 | 102,7 | Достигнут |

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году в 2023 году составил 116,8 % (план – 102,3 %). Превышение планового значения показателя связано с высокоурожайностью кедрового ореха и ягод, что положительно повлияло на общий объем заготовки дикоросов в регионе.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году) в 2023 году составил 102,9% (план – 100,2%). Превышение планового значения показателя обусловлено ростом объемов производства пива и плодовой алкогольной продукции.

В отчетном году субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес – проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области не предоставлялись. На основании решения Комиссии по отбору получателей субсидии, заявки участников конкурса были отклонены в связи с недостоверностью представленной участниками конкурса информации.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году составил 119,5% (план – 102,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением объемов инвестиций в основные фонды и производственный капитал предприятиями пищевого рынка региона.

В рамках основного мероприятия предприятия отрасли инвестировали в свое развитие около 161 млн. рублей на реализацию следующих проектов:

- ООО «Артлайф» - проекты по строительству новых производственно-складских площадей и созданию заквасок для молочной промышленности;

- ООО ТПК «САВА» - проект по организации производства новой продукции на основе очищенной ягоды;

- ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» - проект по модернизации производства по переработке кедрового ореха;

- ООО «Биолит» - строительство научно-производственного комплекса для производства биологически активных добавок к пище в ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск»;

- ООО «Солагифт» - проект «Средства обработки сельскохозяйственных растений, обладающих фунгицидными и стимулирующими рост свойствами из пихты» совместно с Научно-исследовательским институтом Томского государственного университета.

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – МСП)

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2023 году составило 36 614,0 тыс. рублей.

В 2023 году отобраны 4 проекта по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных фермерами из Кожевниковского (2 проекта), Асиновского и Бакчарского районов. Проекты предусматривают реализацию в мясном скотоводстве. Средства грантов направлены на создание материальной базы вновь созданных хозяйств.

В рамках регионального проекта в отчетном году предоставлена субсидия 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам (Бакчарского, Кожевниковского, Первомайского и Шегарского районов) в размере 12 926,2 тыс. рублей на возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива.

В рамках осуществления текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области оказано 408 консультационных услуг по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области. В течение 2023 года 27 крестьянско-фермерским хозяйствам оказаны услуги по сопровождению субъектов МСП в АПК в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России.

В целях информационного сопровождения разработаны методические пособия по участию в конкурсных отборах получателей грантов, проведены мероприятия по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности на сельских территориях, в том числе по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2023 году составило 8 645,1 тыс. рублей.

По данным Федеральной таможенной службы (по состоянию на 31.12.2023) экспортировано: 143,4 тыс. тонн продукции АПК на сумму 101,02 млн. долларов США (в текущих ценах), что на 21,0% выше уровня 2022 г.

Экспорт осуществлялся в 36 стран, в том числе Китай (61,73 млн. долларов), Монголию (11,47 млн. долларов), Казахстан (9,48 млн. долларов).

В рамках регионального проекта в отчетном году финансовой поддержкой воспользовались 23 организации и крестьянско-фермерских хозяйств - производители масличных культур.

5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

5.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 774 362,3 | 771 655,6 | -2 706,7 | 99,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 754 803,0 | 752 395,1 | -2 407,9 | 99,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 734 739,9 | 733 302,8 | -1 437,1 | 99,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 20 063,1 | 19 092,3 | -970,8 | 95,2 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 19 559,3 | 19 260,5 | -298,8 | 98,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

5.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 51,7 | 54,7 | 105,8 | Достигнут |
| 2 | Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 47,0 | 53,0 | 110,4 | Достигнут |

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, выросла с 49,6% в 2022 году до 54,7% в 2023 году (план 2023 года – 51,7%). Росту показателя способствовало улучшение качества предоставляемых услуг, значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни и ввод в эксплуатацию новых современных спортивных сооружений.

Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, выросла с 47,0% в 2022 году до 53,0% в 2023 году (план 2023 года - 47,0%). Значительному росту показателя способствовало увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на развитие и самореализацию молодежи в регионе.

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Показатели цели Подпрограммы за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 38,0 | 59,6 | 156,8 | Достигнут |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 93,0 | 93,0 | 100 | Достигнут |
| 3 | Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | чел. | 129 | 161 | 124,8 | Достигнут |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 83,0 | 87,4 | 105,3 | Достигнут |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 45,0 | 49,1 | 109,1 | Достигнут |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 18,0 | 18,6 | 103,3 | Достигнут |
| 7 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 36,7 | 45,4 | 123,7 | Достигнут |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 15,2 | 22,5 | 148,0 | Достигнут |

В отчетном году доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, достигла 59,6% (план - 38,0%). Увеличение количества занимающихся спортом связано с расширением объема платных услуг по физической культуре и спорту.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, достигла 93,0% (план - 93,0%).

За счет качественной подготовки спортсменов и удачных выступлений на всероссийских соревнованиях увеличилась численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, и составила 161 человек (план - 129 человек).

В связи с ростом количества спортивных клубов в образовательных организациях возросла численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, что повлияло на перевыполнение показателя «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» (факт - 87,4%, план – 83,0%).

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 49,1% (план - 45,0%). Рост количества граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, связан с расширением объема платных услуг по физической культуре и спорту.

Томской академией активного долголетия проводятся разнообразные образовательные, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия для людей старшего возраста, направленные на формирование практических навыков, помогающим пожилым людям повысить качество жизни, увеличить продолжительность активной жизни. Проводимая работа академией влияет на рост количества граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом и превышение планового значения показателя «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» (факт - 18,6%, план – 18,0%).

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на оплату труда инструкторов по спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, строительство спортивных объектов повлияло на прирост сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, в связи с чем доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 45,4% (план - 36,7%).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 22,5% (план – 15,2%). Прирост показателя обусловлен проведением спортивных мастер-классов для инвалидов и лиц с ОВЗ, увеличением численности занимающихся спортом инвалидов и лиц с ОВЗ в группах инструкторов по спорту по месту жительства, проведением физкультурных и спортивных мероприятий для данной категории населения.

По итогам реализации ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в отчетном году участниками официальных физкультурных мероприятий стали 36 000 человек (план - 32 000 человек). Рост показателя связан с увеличением общего количества занимающихся физической культурой и спортом в регионе, активной пропагандой здорового образа жизни и повышением качества организации и проведения физкультурных мероприятий.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоёвана 1 443 медали (план - 1 150 единиц). Достижение показателя удалось перевыполнить за счет качественной подготовки спортсменов и их успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» 5 335 спортсменам присвоены спортивные разряды (план - 7 990 человек). Недостижение показателя связано со сменой (временным отсутствием) специалистов по физической культуре и спорту в муниципальном образовании, что привело к снижению присвоения второго и третьего взрослых разрядов на муниципальном уровне.

Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, в отчетном году достигло 2 937 человек (план – 1 800 человек). Рост количества участников связан с ростом общего количества занимающихся физкультурой и спортом в регионе, повышением качества организации и проведения физкультурных мероприятий.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области» количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных сооружений) достигло 73 242 человека (план – 67 921 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся» произведена закупка и поставка оборудования для 3-х «умных» спортивных площадок в г. Томск, г. Стрежевой и с. Могочино Молчановского района.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 - 35 лет) | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 51,2 | 53,0 | 103,5 | Достигнут |

Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 - 35 лет) составил 53,0% (план – 51,2%). Показатель достигнут за счет увеличения охвата населения мероприятиями, направленными на патриотическое воспитание молодежи.

По итогам реализации ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14 - 35 лет) - участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 29,0%, что соответствует плану.

- Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 171 971,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- 20 муниципальных образований региона обеспечены условиями для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (план – 20 единиц);

- установлено 3 спортивные площадки, на которых возможно проведение тестирования по выполнению населением нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в Александровском, Тегульдетском районах и г. Кедровый (план – 3 единицы);

- поставлено оборудование и инвентарь в количестве 358 единиц для спортивных школ г. Томска, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой;

- поставлено и установлено оборудование для 30 малобюджетных спортивных площадок в 18 муниципальных образованиях (план – 30 единиц);

- введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс в с. Молчаново Молчановского района;

- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 54,7% (план — 51,7%).

Региональный проект «Социальная активность»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- организована и продолжает работать «Горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также участникам СВО и их семьям на базе Ресурсного центра развития добровольчества Томской области #Бумеранг Добра. За 2023 год принята 831 заявка по оказанию помощи;

- проведены акции на территории Томской области: празднование Дня российского студенчества (в мероприятии приняло участие более 150 человек), Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в память о происходящих событиях по всей России (в мероприятии приняло участие более 400 человек) и акции в честь Дня защитника Отечества;

- количество человек (от 14 до 35 лет), вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность составило 60 154 человек (план – 60 154 человек).

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2023 году

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 229 001,2 | 226 886,4 | - 2 114,8 | 99,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 187 524,6 | 184 222,9 | - 3 301,7 | 98,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 49 971,8 | 46 670,3 | - 3 301,5 | 93,4 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 137 552,8 | 137 552,6 | - 0,2 | 100 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 9 730,8 | 14 421,0 | 4 690,2 | 148,2 |
| 4 | Внебюджетные источники | 31 745,8 | 28 242,5 | - 3 503,3 | 89,0 |

6.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответствен ный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Томской области | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 27,8 | 28,7* | 103,2 | Достигнут |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 79,54 | 79,54* | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 26,8 | 27,6* | 102,9 | Достигнут |

* предварительная оценка Томскстата, Росстата, окончательные данные формируются в апреле

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Росстата достижение целевых показателей государственной программы обусловлено обеспечением граждан сельских территорий качеством жизни, сопоставимого с городским, благодаря, в том числе, созданию и обновлению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, увеличением привлекательности сельских территорий для бизнеса, повышением уровня занятости сельских жителей, формированием процессов обратной миграции. Так, в 2023 году по предварительным данным Росстата соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в регионе составило 79,54% (план - 79,54%). В сравнении с 2022 годом отмечается рост показателя на 0,16 п.п. (2022 год - 79,38%).

Доля сельского населения в общей численности населения Томской области составила 28,7% (план - 27,8%). В сравнении с 2022 годом отмечается рост показателя на 0,9 п.п. (2022 год - 27,8%).

Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 27,6% (план – 26,8%). Данный показатель погружен в государственную программу с 2023 года и характеризует отношение площади жилых помещений в сельской местности, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами), к общей площади жилых помещений в сельской местности.

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ед. | 20 | 18 | 90,0 | Не достигнут |

В отчетном году 18 семей улучшили жилищные условия в сельской местности при плановом значении - 20 семей. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отказом получателей от предоставленных социальных выплат, полученных в 2021 году (согласно свидетельствам, действие которых пролонгировано). Мероприятие носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за счет строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, общий объем ввода (приобретения) жилья составил 1 461,8 м2 (план – 951,0 м2), что повлияло на увеличение количества граждан, воспользовавшихся поддержкой и составило 35 человек (план - 20 человек);

По итогам основного мероприятия «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» в отчетном году завершена реализация комплексного проекта по строительству инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне пос. Самусь ЗАТО Северск.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» построено 3 жилых дома в Первомайском районе, площадью 216,2 м2  (план – 130 м2) для специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленной и лесной сферах. Реализация мероприятия осуществлялась, в том числе с привлечением внебюджетных источников - средств работодателя.

Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | тыс. чел. | 0,024 | 0,049 | 204,2 | Достигнут |

Численность специалистов, прошедших обучение, либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки в 2023 году составила 49 человек, что выше уровня планового значения (план – 24 человека). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением среднегодовой численности обучающихся в результате увеличения контрольных цифр приема.

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие занятости сельского населения»:

- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам составила 10 человек (план - 7 человек);

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, составила 39 человек (план - 17 человек); Перевыполнение показателя обусловлено изменением порядка финансирования обучения, в результате чего остаток денежных средств направлен на новых получателей;

- количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры со студентами составило 8 предприятий (план – 10 предприятий). Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с участием базовых предприятий, привлекших на практику учащихся студентов больше планируемого объема.

Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских

территориях»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение комфортности среды проживания граждан на сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 16,3 | 16,3 | 100 | Достигнут |

Повышение комфортности среды проживания граждан на сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов в отчетном году составило 16,3%, что соответствует плановому значению показателя (план -16,3%).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий в 6 муниципальных образованиях Томской области (план – 6 проектов):

- обустроен тротуар в с. Новониколаевка Асиновского района;

- обустроена зона отдыха «Сквер памяти тружеников села» в с. Бакчар Бакчарского района;

- обустроена зона отдыха, детская игровая площадка в с. Семеновка Зырянского района;

- продолжено обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново (строительство посадочных мест, беседок);

- обустроена сценическая площадка, футбольное поле в с. Ежи Первомайского района;

- благоустроена «Аллея Славы», зона отдыха для детей в с. Новоильинка Колпашевского района.

По итогам реализации основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» в отчетном году завершена реализация проекта на территории Первомайского района, переходящего с 2022 года, в рамках которого проведено благоустройство территории около блочно - модульной котельной в п. Улу-Юл.

В 2023 году не завершено строительство газовой котельной мощностью 8,5 МВт и присоединенных к ней тепловых сетей в с. Зырянское Томской области. Строительство приостановлено по причине невыполнения строительно-монтажных работ подрядчиком по муниципальному контракту. В настоящее время муниципальным образованием готовятся документы в суд в целях возврата средств, выделенных ранее исполнителю работ в рамках муниципального контракта в виде аванса. Техническая готовность объекта составила 45%.

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 г од (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 39 078 163,4 | 39 105 510,9 | 27 347,5 | 100,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 16 844 121,8 | 16 546 858,1 | -297 263,7 | 98,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 14 633 293,4 | 14 496 914,7 | -136 378,7 | 99,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 2 210 828,4 | 2 049 943,3 | -160 885,1 | 92,7 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники* | 22 234 041,6 | 22 558 652,8 | 324 611,2 | 101,5 |

*за счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области

7.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коэффициент смертности на 1 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 1000 населения | 11,2 | 11,3* | 99,1 | Не достигнут |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Департамент здравоохранения Томской области | лет | 72,78 | 73,05 | 100,4 | Достигнут |

*предварительная оценка

7.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Коэффициент смертности от всех причин на 1 тыс. чел. населения Томской области в 2023 году составил 11,3 случая на 1000 чел. населения, что превышает плановое значение на 2023 год (план - 11,2 случая на 1000 чел. населения, динамика показателя «меньше-лучше», факт 2022 года –12 случаев на 1000 чел. населения). Недостижение значения показателя обусловлено снижением численности населения области. Следует отметить, что по уровню достижения показателя «Коэффициент смертности от всех причин на 1 тыс. населения Томской области» за 2023 год на 3 месте среди всех субъектов СФО.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году по оценке Росстата составила 73,05 года, что выше планового значения показателя (план – 72,78 лет) и уровня 2022 года (факт – 72,26 лет). Данный показатель самый высокий среди всех субъектов Сибирского федерального округа. Рост показателя в 2023 году связан со стабилизацией эпидемиологической ситуации, а также определением комплекса мер по их целенаправленному регулированию (мероприятия по снижению смертности, раннему выявлению основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, повышению качества и доступности медицинской помощи, а также формирование мотивации у граждан к здоровому образу жизни).

7.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень первичной заболеваемости населения (на 1000 населения) | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 1000 населения | 730,7 | 771,5 | 94,7 | Не достигнут |
| 2 | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100000 населения | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 100 тыс. населения | 1 079,8 | 1 012,8* | 106,6 | Достигнут |
| 3 | Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми) | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 100 | Достигнут |

*предварительная оценка

Уровень первичной заболеваемости населения в Томской области в 2023 году составил 771,5 случаев на 1 000 населения, что выше планового значения 2023 года (план – 730,7 случаев на 1 000 населения, динамика показателя «меньше-лучше»). Рост выявленных случаев первичной заболеваемости связан с возобновлением плановых и профилактических мероприятий медицинскими организациями, в т.ч. по диспансеризации определённых групп взрослого населения.

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100 тыс. населения составила 1 012,8 случаев на 100 тыс. населения, что ниже планового значения отчетного года (план – 1 079,8 случаев на 100 тыс. населения, динамика показателя «меньше-лучше»).

За 2023 год на территории Томской области случаев материнской смерти не зарегистрировано и составило 0 случаев (план - 0, факт 2022 года - 23,1 случаев на 100 тыс. родившихся живыми).

По итогам реализации ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

- количество посещений медицинских организаций с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,438 посещений на 1 жителя (план - 0,438 посещений, динамика показателя «больше-лучше»);

- количество обращений по поводу заболевания в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,1 обращение на 1 жителя (план - 0,1 обращение, динамика показателя «больше-лучше»);

- 97,3% граждан региона обеспечено необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (план - не менее 96,0%). Перевыполнение показателя обусловлено выделением дополнительного финансирования из областного бюджета.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)» 99,8% новорожденных обследованы на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), что выше планового значения на 2023 год (план – 80,0%).

В рамках реализации основного мероприятия:

- приобретена 1 единица карты для забора и транспортировки биологического материала (план – 1 единица);

- организованы 22 транспортировки биологического материала новорожденных для проведения подтверждающей диагностики (план – 22 штуки);

- проведено массовое обследование 8 107 новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга (план – 6 918 детей). Показатель перевыполнен в связи с увеличением рождаемости в 2023 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» достигнуты результаты:

- 85,1% населения охвачен профилактическими осмотрами на туберкулез, что выше планового значения показателя (план – 73,0%);

- 32,85% населения охвачено медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, что выше планового значения показателя (план – 32,0%). Рост показателей связан с мероприятиями по привлечению населения Томской области медицинскими организациями к прохождению профилактических осмотров с целью выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции;

- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,5% (план – 93,0%). В целях повышения уровня информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С проводятся масштабные информационные кампании.

В рамках реализации основного мероприятия:

- закуплено 122 150 единиц диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C (план – 108 390 единиц);

- издано 15 041 буклет и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 10 000 единиц);

- закуплено 6 317 единиц диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план - 7 044 единицы). Отклонение показателя от планового связано с фактической потребностью и увеличением количества профилактических мероприятий.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»:

- 59,0% граждан воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения (план – 70,0%). Отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием лекарственных препаратов, в результате чего расходы на приобретение лекарственных препаратов на 1 гражданина превысили объем нормативно-финансовых затрат, предусмотренных на 1 гражданина;

- 51,0% граждан ЗАТО Северск, обслуживаемых Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения (ФГБУЗ), находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА России) получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей (план – 50,0%). Превышение фактического значения показателя связано с выделением дополнительного финансирования из областного бюджета, вследствие чего, больше граждан получили необходимые лекарственные препараты;

- 60,8% граждан обеспечены лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 100%). Отклонение показателя связано с отсутствием в показаниях терапии части пациентов (не нуждаются в приеме лекарств, ремиссия и т.д.), обеспечением граждан по торговым наименованиям за счет средств бюджета области, обеспечением граждан препаратами второй и третьей линией препаратов за счет средств бюджета области.

В рамках основного мероприятия:

- 18 037 граждан обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (план - 17 400 граждан). Рост показателя связан с появлением новых лиц в Федеральном регистре, имеющих право на льготное обеспечение;

- осуществлено 40 мероприятий, направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (проведены видео-селекторные совещания, обучающие семинары, консультации медицинских работников, направлены информационные письма для медицинских учреждений, выступления на телевидении, радио, размещены статьи в СМИ) (план – 40 единиц);

- 6 629 граждан ЗАТО Северск получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей (план - 5 800 граждан). Рост показателя за счет выделения дополнительного финансирования из областного бюджета, вследствие чего, больше граждан получили необходимые лекарственные препараты;

- осуществлено 25 организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 25 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»:

- обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью (на 10 тыс. населения) (далее - ВМП) составила 118,95 пролеченных пациентов, что выше планового значения показателя (план - 80 пролеченных пациентов на 10 тыс. населения). Перевыполнение показателя связано с увеличением объемов ВМП, оказываемой за счёт средств ОМС;

- доля случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования от числа запланированных в отчетном году, составила 107,5% (план – 100%).

В рамках реализации основного мероприятия количество законченных случаев лечения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи – 645 единиц, что превышает плановое значение показателя (план – 600 единиц законченных случаев лечения).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие паллиативной медицинской помощи»:

- 0 амбулаторных посещений на 10 тыс. населения с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (план - 0 амбулаторных посещений на 10 тыс. населения);

- 23,3% посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи от общего количества посещений (план – 52,0%). Недостижение показателя обусловлено:

1) переориентированием деятельности поликлинических учреждений на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому (патронажная служба в части паллиативной помощи осуществлялась в виде планового приема);

2) ограниченным количеством выездных бригад по профилю первичной медицинской помощи (далее – ПМП) для оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению Томской области (количество взрослых бригад 3, детских -2);

3) ограниченным количеством медицинских организаций, которые имеют действующую лицензию ПМП в рамках амбулаторной помощи, в том числе выездной патронажной помощи. В 2024 году запланировано открытие 2-х дополнительных выездов патронажных бригад ПМП для оказания медицинской помощи взрослому населению и 1 бригады для детского населения на базе Асиновской и Каргасокской РБ;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи (на 10 тыс. населения) составила 1,71 койка на 10 тыс. населения (план – 1,31 койка на 10 тыс. населения);

- полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составила 100%, что превысило плановое значение (план – 95,0%), в связи с возникновением дополнительной потребности в данных препаратах.

В рамках реализации основного мероприятия:

- 100% лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими препаратами (план - 100%);

- 100% медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, оснащены медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому (план - 100%);

- 2 автомобиля приобретены для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи (план – 2 единицы).

По итогам реализации основного мероприятия «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» показатель «Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям от числа запланированных в отчетном году» составил 0% (план – 100%). Недостижение показателя связано с поздним сроком доведения бюджетных средств на реализацию мероприятия (заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 056-17-2023-305 от 30.12.2023 с Министерством здравоохранения Российской Федерации).

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 99,1 | 92,1 | Не достигнут |
| 3 | Доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов в отчетном году | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 52,6 | 52,6 | Не достигнут |

100% областных государственных медицинских организаций Томской области осуществляли мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа запланированных в отчетном году, что соответствует плановому значению показателя (100%).

99,1% медицинских работников получили единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья, что ниже плана 2023 года (план – 100%). Отклонение показателя обусловлено заявительным характером выплат.

52,6% построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов в отчетном году, что не соответствует плановому значению (план - 100%). Недостижение показателя обусловлено отсутствием разработанных ПСД, отставанием от графика производства работ.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:

- в 100% областных государственных медицинских организаций поставлено оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка оборудования в которые была запланирована в 2023 году (план – 100%);

- 100% работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения воспользовались мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, от числа запланированных в отчетном году (план - 100%). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» 109 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предоставлены единовременные компенсационные выплаты (план – 110 человек).

В рамках реализации основного мероприятия число врачей, получивших единовременные компенсационные выплаты, составило 71 человек (план – 72 человека), число фельдшеров, получивших единовременные компенсационные выплаты – 38 человек (план – 38 человек). Выплаты носят заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения» значение показателя «Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации» составило 3 единицы (завершено строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе, разработана проектная документация на строительство поликлиники на 400 посещений в смену в п. Зональная Станция (мкр. Южные ворота), завершено строительство и оснащение детской поликлиники в г. Асино, техническая готовность объекта - 100%, ведется работа по приемке объекта Инспекцией государственного строительного надзора, срок ввода объекта в эксплуатацию 2024 год) (план – 6 единиц). Недостижение показателя обусловлено:

- незавершением в установленный срок разработки ПСД на строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино в связи с отставанием от графика работ. В 2023 году объект исключен из соглашения с Минздравом России, в связи с чем, строительство объекта в 2024 году не планируется. Исключение объекта не окажет влияние на обеспечение доступности медицинской помощи для населения;

- незавершением в установленный срок разработки ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену в связи с тем, что проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу. Контракт на проектирование расторгнут 21.04.2023 ООО «Гипросинтез» в одностороннем порядке (проектная организация отказалась от дальнейшего исполнения принятых обязательств по административным и техническим причинам). Размещение государственного заказа на определение подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта и начало проектных работ планируется во 2 квартале 2024 года;

- незавершением строительно-монтажных работ на канализационных очистных сооружениях ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное в связи с отставанием подрядчика от графика работ. Ведется претензионная работа, штрафы подрядной организации будут начислены после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемая дата сдачи объекта - май 2024 года.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения» 100% населения Томской области охвачено первичной медико-санитарной помощью (план - 100%).

В рамках основного мероприятия софинансированы расходные обязательства Томской области при приобретении и монтаже 1 единицы быстровозводимой модульной конструкции для нужд ОГАУЗ «Кривошеинская РБ» в с. Красный Яр (план – 1 единица).

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения» количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (в том числе разработанных ПСД), составило - 6 единиц (план – 12 единиц).

1) В отчетном году разработаны ПСД на проведение капитального ремонта:

- ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича»;

- ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» по адресу: с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2;

- ОГАУЗ «Томская районная больница» поликлиника по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г.

2) Выполнен капитальный ремонт поликлиники ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г.;

3) осуществлено финансовое обеспечение авторского надзора при проведении капитального ремонта крыши 2-х зданий ОГАУЗ «Шегарская РБ», расположенных по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1 и стр. 3.

Недостижение планового показателя основного мероприятия обусловлено:

- незавершением разработки ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» по адресу: с. Тимирязевское, ул. Новая, 1 в связи с отставанием от графика проведения работ. В настоящее время проект находится на проверке в ОГАУ «Томскгосэкспертиза», плановый срок завершения 2 квартал 2024 года;

- незавершением разработки ПСД на капитальный ремонт ОГАУЗ «Колпашевская районная больница» по адресу: г. Колпашево, ул. Советский Север, 43 в связи с выявленными в процессе проектирования непредусмотренных контрактом работ (работы по геологическим изысканиям). Плановый срок завершения полного комплекса работ по проектированию 2 квартал 2024 года;

- незавершением разработки ПСД на проведение капитального ремонта ОГБУЗ «Первомайская районная больница» хирургическое отделение по адресу: с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2 в связи с низким качеством разработанной проектной документации. Контракт на проектирование расторгнут, федеральные средства отозваны Минздравом России;

- незавершением разработки научно-проектной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус «отделений № 8 и № 11 ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 в связи с длительным прохождением историко-культурной экспертизы (контракт заключен 19.07.2023, требуется не менее 7 месяцев на проведение экспертизы). В настоящее время завершаются работы по прохождению историко-культурной экспертизы, готовится документация для направления на согласование в Комитет по охране объектов культурного наследия, проектировщиком разрабатывается сметная документация для экспертизы достоверности сметной стоимости. Срок завершения работ 01.07.2024;

- незавершением работ по проведению капитального ремонта ОГАУЗ «Светленская районная больница» Октябрьский филиал ОГАУЗ «СРБ» стационар по адресу: с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 в связи с несвоеверменным выполнением обязательств подрядной организацией (работы проводись с большим отставанием от графика). Работы на объекте завершены в декабре 2023 года, техническая готовность объекта – 100%. Ввод в эксплуатацию объекта запланирована в 1 кв. 2024 года;

- незавершением разработки ПСД на капитальный ремонт ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» по адресу ул. Бела Куна, 3 в связи с отставанием от графика проведения работ. В настоящее время работы по проектированию завершены, проект находится на проверке в ОГАУ «Томскгосэкспертиза», параллельно решается вопрос по получению новых технических условий (сети водоснабжения), плановый срок завершения 2 квартал 2024 года.

По итогам реализации основного мероприятия «Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом» оснащены медицинским оборудованием 100% медицинских организаций, что соответствует плановому значению показателя (план - 100%).

В рамках основного мероприятия медицинским оборудованием (анализаторами гликированного гемоглобина) оснащены 7 медицинских организаций (ОГАУЗ «Шегарская районная больница», ОГАУЗ «Александровская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «Бакчарская районная больница», ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», ОГБУЗ «Парабельская районная больница», ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»), что соответствует плану (план – 7 единиц).

Подпрограмма 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 68,3 | 76,4 | 111,9 | Достигнут |

76,4% населения удовлетворены медицинской помощью (процент от числа опрошенных), что выше планового значения показателя в 2023 году (план - 68,3%). Перевыполнение показателя связано с увеличением потребности проведения профилактических осмотров и диспансеризации, а также возросшим спросом записи на консультации к узким специалистам после перенесения новой коронавирусной инфекции.

По итогам реализации основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:

- количество посещений с профилактической и иными целями составило - 2,9 посещений на 1 застрахованное лицо (план – 2,93 посещения, динамика показателя «больше-лучше»). Недостижение планового значения связано с дефицитом медицинских специалистов;

- количество обращений в связи с заболеванием составило 1,2 обращений на 1 застрахованное лицо (план – 1,787 обращений, динамика показателя «меньше-лучше»);

- количество случаев госпитализации составило 0,15 случаев на 1 застрахованное лицо (план – 0,165, динамика показателя «меньше-лучше»).

В рамках реализации основного мероприятия количество застрахованных лиц ОМС составило 1 010 264 человека (план – 1 038 070 человек), что обусловлено снижением численности населения Томской области.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников всех отраслей;

- проведена работа по внедрению муниципальных программ общественного здоровья на территории Томской области;

- проведен ряд мероприятий, направленных на снижение употребления алкогольной продукции и профилактике ожирения.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 317 217,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- выполнено 378 вылетов санитарной авиации (план - 189 вылетов);

- эвакуировано 644 пациента с использованием санитарной авиации.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 115 739,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- региональный сосудистый центр Томской областной клинической больницы и первичные сосудистые отделения медицинских организаций (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ «Асиновская РБ») оснащены 17 единицами оборудования (план – 18 единиц). Приобретено оборудование, направленное на реабилитацию пациентов после инфаркта и инсульта (аппараты ИВЛ, аппараты УЗИ, оборудование для восстановления двигательной активности, тренажеры с биологической обратной связью, стабилоплатформа, стимулятор глубоких тканей, системы для разгрузки веса тела пациента, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, нейроэндоскопическая стойка в Томскую областную клиническую больницу);

- 96,24% пациентов (7 650 человек) высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении, обеспечены лекарственными препаратами (план – 96,24%).

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 410 485,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- для ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» поставлено 5 единиц (план – 7 единиц) оборудования (автоматический инжектор-шприц, дозкалибратор, автоматический гистопроцессор, автоматический прибор для заключения срезов). Отклонение от планового значения показателя обусловлено приостановлением отгрузки оборудования и расходных материалов в Российскую Федерацию официального производителя «Лейка Биосистемс Нуслох ГмбХ» (Германия) из-за введённых санкций. 2 единицы оборудования будут поставлены до 01.04.2024;

- введен в эксплуатацию «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену».

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- повышена квалификация 275 медицинских работников в области перинатологии, неонаталогии и педиатрии в симуляционных центрах (нарастающим итогом с 2019 года) 518 человек;

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами – педиатрами (нарастающим итогом с 2019 года) составила 93,9% (план – 86,3%).

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- с 2019 года увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях до 5 463 человек (план – 4 886 специалистов);

- с 2019 года увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях до 9 759 человек (план – 9 528 специалистов);

- увеличено число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий до 15 468 человек.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 111 283,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- создан информационно-коммуникационный сервис в целях доработки возможностей Медицинской информационной системы Томской области. Осуществлена поставка периферийных устройств для нужд медицинских учреждений;

- организовано 6 062 автоматизированных рабочих места (нарастающим итогом с 2019 года) для медицинских работников в медицинских организациях при внедрении и эксплуатации медицинской информационной системы Томской области;

- 308 000 человек воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (план – 303 880 человек);

- 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения используют медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 782 124,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- поставлено 27 автомобилей в 16 медицинских организаций Томской области;

- поставлена 1 быстровозводимая модульная конструкция (врачебная амбулатория) для нужд ОГАУЗ «Томская РБ» в с. Рыбалово, получена лицензия;

- поставлена 41 единица медицинского оборудования в 14 медицинских организаций Томской области;

- проведен капитальный ремонт 3-х объектов медицинских учреждений (поликлинического отделения ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» в г. Томске, ул. Набережная реки Ушайки 22; ОГАУЗ «Шегарская районная больница» по адресу с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, строение 1 и 3);

- завершено строительство детской поликлиники на 200 п/смену ОГБУЗ «Асиновская районная больница»;

- начато строительство поликлиники в мкр. Южные ворота, техническая готовность объекта – 12%, завершение строительства в 2024 году;

- по объекту ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» 21.07.2023 года получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, заключены государственные контракты на выполнение капитального ремонта. В процессе выполнения работ на объекте подрядная организация установила, что необходимо выполнить дополнительные работы, не предусмотренные заключенным контрактом, в связи с чем, завершение капитального ремонта запланировано на 2024 год;

- по объекту ОГБУЗ «Первомайская районная больница» не завершена разработка ПСД, в связи с чем, начало работ по проведению капитального ремонта запланировано в 2024 году.

8. ГП «Развитие культуры в Томской области»

Цель ГП - повышение качества, актуальности и доступности услуг в сфере культуры в Томской области

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 3 432 646,2 | 3 384 535,9 | -48 110,3 | 98,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 3 417 391,0 | 3 370 278,2 | -47 112,8 | 98,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 2 952 596,4 | 2 916 375,5 | -36 220,9 | 98,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 464 794,6 | 453 902,7 | -10 891,9 | 97,7 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 15 255,2 | 14 257,7 | -997,5 | 93,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Департамент по культуре Томской области | миллион единиц | 14,16 | 14,99 | 105,9 | Достигнут |
| 2 | Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом (к 01.01.2018 г.) | Департамент по культуре Томской области | ед. | 28,0 | 29,0 | 104,0 | Достигнут |

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом с 2018 года составило 29 единиц (факт 2022 года – 26 единиц, план 2023 года– 28 единиц) в связи с одобрением Минкультурой России дополнительной заявки на проведение капитального ремонта ОГАУК ТО «ТЮЗ».

Число посещений мероприятий организаций культуры составило 14,99 миллионов единиц в связи с активной работой организаций культуры по привлечению посетителей (план – 14,16 миллионов единиц).

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек | Департамент по культуре Томской области | чел. | 559,0 | 517,0 | 92,5 | Не достигнут |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области | Департамент по культуре Томской области | % | 41,0 | 42,0 | 102,4 | Достигнут |
| 3 | Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение % | Департамент по культуре Томской области | % | 90,0 | 90,0 | 100 | Достигнут |

41,0% объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, что соответствует плановому значению (план – 41,0%).

Доля документов областных архивов находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение достигла плановых 90,0%.

Охват населения услугами театрально - зрелищных учреждений Томской области в 2023 году составил - 517 человек на 1 000 человек (план – 559 человек). Недостижение показателя связано со снижением покупательской способности населения, сокращением количества гастролей популярных исполнителей (коллективов) и снижением количества посещений ОГАУК ТО «ТЮЗ» по причине не функционирования основной сцены театра;

В рамках реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:

- охват населения библиотечным обслуживанием составил 30,9% (план – 31,7%) по причине ограничения доступа для посещения 7 муниципальных и 1 центральной библиотеки по причине их модернизации;

- количество посещений библиотек превысило плановое значение на 12,2% (факт - 4 137 единиц на 1 000 человек населения Томской области, план – 3 380,0 единиц на 1000 человек населения Томской области) за счет роста числа обращений в библиотеки 1 891,5 тысяч единиц удаленных пользователей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:

- реализовано 900 единиц выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа (план – 990 единиц). Отклонение показателя связано с увеличением в отчетном году числа крупных выставочных проектов, объединяющих в себе маломасштабные;

- число выставок в расчете на 10 000 человек составило 8,6  единиц (план – 9,7 единиц) по причине сокращения общего числа выставочных проектов в отчетном году.

По итогам реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» выполнены работы по мониторингу, сохранению, обеспечению полноты и достоверности учета объектов культурного наследия. В Минкультуры России подготовлены и направлены пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра по 158 объектам культурного наследия, что составляет 66,0% от общего количества объектов культурного наследия Томской области (план – 66,0%, нарастающим итогом с 2018 года).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» в полном объеме выполнены обязательства:

- по принятию в областные, государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему (факт - 100%);

- по исполнению в установленные сроки запросов физических и юридических лиц (факт - 100%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 118,7% (план – 74,9%). Перевыполнение показателя связано с проведением крупномасштабных культурных мероприятий, в том числе международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», «Этюды Сибири», «Золотая береста» и др.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» 35,1% работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела повысили квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела (план – 33,0%).

68,0% выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения трудоустроились по полученной специальности (профессии) или поступили в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (план – 66,5%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Минкультуры России пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области, составила 60,0%, что соответствует плановому значению (план – 60,0%).

Проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (план – 50 мероприятий).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области» количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие, и укрепление материально-технической базы составило 21 единицу (план – 19 единиц):

- приобретено оборудование (световое, звуковое, видеопроекционное, кресла в зрительный зал, одежда сцены и музыкальные инструменты) для улучшения материально - технической базы 16 домов культуры 8 муниципальных образований Томской области;

- Томским театром юного зрителя, Томским областным театром куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана и Северским театром для детей и юношества приобретено техническое оборудование (в т.ч. световое, звуковое оборудование, оборудование, автобус, система механического оборудования сцены);

- приобретено 10 229 экземпляров книг для 2-х областных и 64 библиотек 20 муниципальных образований;

- создана школа креативных индустрий на базе ОГАПОУ «ТМК им. Э.В.Денисова», в которой обучаются 80 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений составила 83,9% (план – 86,1%). Отклонение показателя по причине проведения капитального ремонта систем пожарной безопасности на 4 объектах (план – 6 объектов), на двух объектах капитальный ремонт не завершен.

По итогам реализации мероприятий:

- осуществлен капитальный ремонт систем пожарной безопасности в ОГАПОУ «Томском губернаторском колледжи культуры и искусств», ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК «Томская областная государственная филармония»;

- разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта систем пожарной безопасности 5 областных объектов: ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств», ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова», ОГАУК «Дом искусств», ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАПОУ «Томском губернаторском колледжи культуры и искусств» (план – 5 ПСД).

- разработана проектная документация на комплексный капитальный ремонт ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ».

II. Проектная часть

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 449 695,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- создано 7 модельных  муниципальных библиотек в Чаинском, Первомайском, Тегульдетском, Александровском, Кривошеинском и Парабельском районах (план – 7 единиц);

- завершены работы по оснащению  3-х музеев в г. Томске и Зырянском районе (план – 3 единицы);

- завершен 1 этап по оснащению Театра драмы (план – 1 единица). Завершение оснащения учреждения в 2024 году.

- осуществлена поставка 4-х автоклубов в Асиновский, Первомайский, Колпашевский и Томский районы (план – 4 автоклуба);

- проведен капитальный ремонт Нарымского сельского дома культуры в Парабельском районе (план – 1 единица);

- проведен капитальный ремонт Первомайской детской школы искусств (план -100%);

- проведен капитальный ремонт музея в ЗАТО Северск (план – 100%);

- проведен капитальный ремонт Томского областного театра юного зрителя (план -100%);

- проведен капитальный ремонт Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана (1 этап, завершение работ в 2024 году);

- ведутся работы по капитальному ремонту Асиновской детской школы искусств, степень технической готовности объекта 90,0% (план – 100%). Работы по капитальному ремонту планируется завершить в I кв. 2024 года;

- ведутся работы по капитальному ремонту Самусьской детской школы искусств, степень технической готовности 95,0% (план – 100%). Плановый срок завершения работ по капитальному ремонту до 01.04.2024 года.

Региональный проект «Творческие люди»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 23 176,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- проведен Х Губернаторский фестиваль народного творчества, в рамках которого вручены премии: 1 место – Асиновский и Колпашевский районы, 2 место – Кривошеинский и Томский районы, 3 место – Молчановский и Кожевниковский районы и Гран-при фестиваля – Первомайский район;

- по итогам конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры» определены 8 победителей, финансовая поддержка составила по 51,5 тыс. рублей на человека;

- по итогам конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры» определены 8 сельских учреждений - победителей, государственная поддержка составила по 103,1 тыс. рублей на учреждение.

Региональный проект «Цифровая культура»

Финансирование в 2023 году на реализацию регионального проекта не осуществлялось.

В отчетном году ОГАУК «Томская областная государственная филармония» проведено 35 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ».

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности образования в Томской области

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 27 751 044,6 | 27 233 197,5 | -517 847,1 | 98,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 27 554 392,3 | 27 097 638,3 | -456 754,0 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 24 044 266,3 | 23 815 331,5 | -228 934,8 | 99,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 3 510 126,0 | 3 282 306,8 | -227 819,2 | 93,5 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 186 795,1 | 134 031,6 | -52 763,5 | 71,8 |
| 4 | Внебюджетные источники | 9 857,2 | 1 527,6 | -8 329,6 | 15,5 |

9.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения(в %) | Достигнут/Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | Департамент общего образования Томской области | ед. | 743 | 743 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности | Департамент профессионального образования Томской области | % | 62,6 | 80 | 127,8 | Достигнут |
| 3 | Уровень образования | Департамент общего образования Томской области | % | 61,6 | 72,42 | 117,6 | Достигнут |

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчетном году все целевые показатели ГП выполнены.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2023 году составила 743 места на 1 000 детей, что соответствует плановому значению показателя и выше фактического значения за 2022 год (факт - 735 мест).

В 2023 году 80,0% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности, что выше планового значения 2023 года (план – 62,6%) и фактического значения 2022 года (факт - 79,5%). Перевыполнение показателя обусловлено организацией комплексной работы с образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по содействию занятости выпускников. Во всех образовательных организациях действовали центры содействия трудоустройству выпускников, которые при необходимости оказывали помощь выпускникам в подборе рабочего места.

Уровень образования в отчетном году составил 72,42%, что превысило плановое значение 2023 года на 10,82 п.п. и фактическое значение 2022 года (факт - 61,4%). Перевыполнение показателя обусловлено внесением изменений в методику расчета показателя (Министерством Просвещения РФ включено в методику расчета 3 дополнительных показателя).

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Департамент общего образования Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | Департамент общего образования Томской области | % | 80,7 | 80,7 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием | Департамент общего образования Томской области | % | 78,0 | 79,7 | 102,2 | Достигнут |

В отчетном году сохраняется положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей подпрограммы.

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получивших дошкольное образование в 2023 году, к общей численности детей данного возраста составило 100%.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100% основных видов условий обучения составила 80,7% (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), что соответствует плановому значению показателя 2023 года.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием составила 79,7%, что выше планового значение показателя (план – 78,0%). Перевыполнение показателя обусловлено открытием краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ в каникулярный период в общеобразовательных организациях.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» доля детей Томской области в возрасте от 7 до 18 лет, прошедших обучение по основным общеобразовательным программам за 2023 год составила 95,4%, что соответствует плановому значению показателя.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование, к общей численности детей данного возраста, составило 100% (план – 100%).

61,2% детей, от общей численности обучающихся приняли участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (план – 60,0%). Перевыполнение показателя обусловлено высокой инициативностью обучающихся, развитием на региональном уровне системы мотивации школьников путем внедрения новых программ и содержательных направлений, финансовой поддержкой из областного бюджета, расширением возможности проведения мероприятий в онлайн формате.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» 38,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (план – 24,0%). Перевыполнение показателя на 14,3 п.п. сложилось за счет создания новых мест в учреждениях дополнительного образования детей (IT-кубы, центры «Точки роста», «Кванториум»).

Доля муниципальных образований, на территории которых дети получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, составила 10,0% в общем количестве муниципальных образований (план – 10,0%).

В рамках основного мероприятия в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

1) 1 305 детей получили бесплатное дошкольное образование в частных образовательных организациях, родители которых оформили денежную выплату (план – 1 329 человек). Финансовое обеспечение носит заявительный характер. Недостижение показателя обусловлено закрытием ООО «Медвежонок» и АНО «Ладушки»;

2) 2 090 детей обучено по дополнительным общеобразовательным программам на базе детского технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (план – 2 090 человек);

3) 30 инженерных команд школьников приняли участие в инженерных соревнованиях, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (план – 30 единиц);

4) 25 команд школьников численностью не менее 3-х человек на постоянной основе реализуют инженерные проекты на базе технопарка (план – 25 единиц);

5) 7 365 детей приняли участие в мероприятиях в рамках деятельности детского технопарка (план – 7 140 человек);

6) 199 воспитанников, получили дошкольное образование у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (план – 233 человека). Недостижение планового значения связано с зачислением воспитанников в муниципальные сады;

7) 25 067 обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественно научного направления (план - 4 500 человек). Перевыполнение показателя обусловлено следующими факторами:

- увеличением количества общеобразовательных организаций принявших участие в «Национальной технологической олимпиаде» (далее – НТО);

- методическое сопровождение педагогов региональным координатором привело к увеличению количества проведенных уроков по НТО в Томской области;

- организованы и проведены подготовительные мероприятия (хакатонов) при поддержке ВУЗов и партнеров;

- сформированы тренды среди молодежи в сфере инженерного творчества и увеличена популярность олимпиадного движения технической направленности.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2023 году бесплатным горячим питанием обеспечено 100% обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

По итогам реализации основного мероприятия «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» 5 901 педагогический работник муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих функции классного руководителя, в том числе реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также адаптированные основные общеобразовательные программы, получили вознаграждение за классное руководство, что составило 100% от плана.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях | Департамент общего образования Томской области | % | 5,65 | 5,85 | 103,5 | Достигнут |

В 2023 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

5,85% детей от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях охвачены подвозом, что выше планового значения показателя 2023 года (5,64%). Перевыполнение показателя обусловлено поставкой (безвозмездно) в Томскую область в отчетном году 40 автобусов.

По итогам реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных, оборудованием, предусмотренным проектной документацией, средствами обучения и воспитания в 2023 году составило 0 мест (план – 110 мест).

Недостижение показателя связано с переносом срока ввода в эксплуатацию объекта МБОУ «Саровская СОШ» на 140 мест, включая 30 мест для воспитанников групп дошкольного образования на 2024 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» число созданных мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях составило 0 единиц (план – 420 единиц).

Недостижение планового значения показателя связано с переносом срока строительства на 2024 год МБОУ «Саровская СОШ» на 140 мест, включая 30 мест для воспитанников групп дошкольного образования и детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей».

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство» в 9-ти образовательных организациях не проведено инструментальное обследование, плановое значение показателя не достигнуто (план – 9 единиц). Средства в 2023 году перераспределены на другие объекты капитального ремонта, по которым изменился объем выполняемых работ.

В рамках основного мероприятия в 2023 году проведен капитальный ремонт:

-	кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района;

- крыльца ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения».

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство (проектирование) областных объектов капитального строительства в сфере общего образования» завершено строительство служебного гаража на три автомобиля (школа на 1100 мест в д. Кисловка мкр. «Северный»), ввод объекта в эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года.

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения | Департамент профессионального образования Томской области | чел. | 18,32 | 18,37 | 100,3 | Достигнут |
| 2 | Доля студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) | Департамент профессионального образования Томской области | % | 64,0 | 83,0 | 129,6 | Достигнут |

Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2023 году составило 18,37 человек, что выше уровня планового значения (18,32 человек). Перевыполнение значения планового показателя связано с увеличением среднесписочной численности обучающихся.

Доля студентов обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) составила 83,0% (план – 64,0%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением в 2023 году количества востребованных профессий и специальностей ТОП-РЕГИОН и ТОП-50.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 3 011 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования (план – 3 000 человек). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением числа выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования.

Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, составила 83,2% (план – 76,2%). Перевыполнение показателя обусловлено применением в процессе обучения различных форм организации учебного процесса и педагогических технологий, что повлияло на уровень знаний выпускников и получение хороших результатов по итоговой государственной аттестации.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования» приобретено 3 объекта профессионального образования (план – 5 единиц). Недостижение показателя в отчетном периоде связано с длительным сроком прохождения государственной экспертизы ПСД на строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» и расторжением контракта на разработку ПСД на строительство автодрома для Подгорновского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в связи с отнесением работ по объекту на капитальный ремонт.

В рамках основного мероприятия в 2023 году приобретено 3 здания для ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж».

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 100% профессиональных образовательных организаций обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 619-ти педагогическим работникам  и соответствует плановому значению (план – 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»:

-	в 9-ти областных объектах недвижимого имущества проведен капитальный ремонт: систем пожарной сигнализации, крыши здания (план – 5 единиц);

-	разработана 1 ПСД на проведение капитального ремонта крыши здания (план – 4 единицы). Недостижение планового значения показателя обусловлено долгим прохождением государственной экспертизы ПСД. Плановый срок получения положительного заключения 01.04.2024.

Подпрограмма 4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования | Департамент общего образования Томской области | % | 85,0 | 99,0 | 116,4 | Достигнут |
| 2 | Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов надзора | Департамент общего образования Томской области | % | 45,0 | 17,0 | 264,7 | Достигнут |

Показатель «Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования» составил 99,0%, что выше уровня планового значения (план - 85%).

Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в 2023 году контрольные (надзорные) мероприятия в отношении образовательных организаций не проводились в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) и как следствие предписания об устранении нарушений не выдавались, что повлияло на увеличение образовательных организаций, не имеющих неисполненных предписаний.

Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов составила 17,0%, что выше планового значения показателя (план – 45,0%, динамика показателя «меньше-лучше»). Перевыполнение значения показателя связано с исключением проверок из плана проведения плановых проверок в соответствии с Постановлением № 336 установившего ограничения на проведение как плановых, так и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» 100% организаций (индивидуальных предпринимателей) получили государственные услуги  лицензирования образовательной деятельности организаций, государственной аккредитации образовательной деятельности организаций в установленные сроки.

Все организации (индивидуальные предприниматели), запланированные на проведение проверок, охвачены государственным контролем (надзором).

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля, подтверждено 578 документов (план - 550 документов). Перевыполнение планового значения связано с увеличением количества заявлений на предоставление государственной услуги;

- проведено 189 проверок в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности (план - 175 проверок). Перевыполнение показателя связано с проведением внеплановых документальных проверок;

- предоставлено и переоформлено 135 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план - 130 лицензий). Мероприятие носит заявительный характер;

- предоставлено и переоформлено 6 свидетельств о государственной аккредитации (план - 20 свидетельств). Мероприятие носит заявительный характер.

Подпрограмма «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы за 2023 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля приведенных в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания от общего количества зданий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 4,92 | 11,8 | 239,8 | Достигнут |
| 2 | Доля управленческих команд, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества управленческих команд планируемых к ремонту школ | Департамент общего образования Томской области | % | 31,0 | 31,0 | 100 | Достигнут |

Подпрограмма реализуется с 2022 года и рассчитана на участие всех муниципальных образований Томской области.

Доля зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания, составила 11,8% (план – 4,92%). Перевыполнение показателя обусловлено завершением в 2023 году капитального ремонта переходящих объектов.

31,0% управленческих команд школ, планируемых к ремонту в 2023 году, получили дополнительное профессиональное образование, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в 2023 году завершен капитальный ремонт 14-ти зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (план – 13 единиц). Перевыполнение планового показателя обусловлено переходящим объектом с 2022 года.

Проведен капитальный ремонт в 14-ти общеобразовательных организациях:

-	МОУ «Михайловская СОШ»;

-	МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

-	МБОУ «Комсомольская СОШ»;

-	МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова;

-	МБОУ «Чернореченская СОШ»;

-	МАОУ СОШ № 4 г. Асино;

-	МАОУ гимназия № 2 г. Асино;

-	МБОУ «Причулымская ООШ»;

-	МБОУ «Сарафановская СОШ»;

-	МАОУ «ООШ № 38»;

-	МАОУ «СОШ № 14»;

-	МБОУ «ООШИ № 22»;

-	МАОУ «СОШ с. Новониколаевки»;

-	МАОУ «СОШ № 16».

В ходе выполнения капитального ремонта зданий выявлены дополнительные виды и объемы работ, в связи с чем с Минпросвещением РФ заключено дополнительное соглашение о переносе срока завершения работ на 2024 год по следующим общеобразовательным организациям:

-	МАОУ «СОШ № 5 им. А.К. Ерохина, техническая готовность – 72%;

-	МБОУ «СОШ № 49», техническая готовность – 89%;

-	МАОУ «СОШ № 30», техническая готовность – 96%;

-	ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», техническая готовность – 10%.

По итогам реализации основного мероприятия «Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания» 14 зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций оснащены современными средствами обучения и воспитания (места для сидения, жидкокристаллические панели с медиаплеерами, интерактивные стойки со встроенными планшетами, стойки для зарядки мобильных устройств, парты и пр.), что составляет 100% к плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в 13 зданиях общеобразовательных организаций обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, что соответствует плановому значению (план - 13 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт» 14 школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций получили дополнительное профессиональное образование, что составляет 100% к плану.

II. Проектная часть

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 544 118,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

‒	завершено строительство школы на 1100 мест по ул. Д. Бедного в г. Томске, с 01.09.2023 осуществляется образовательная деятельность;

‒	ведется строительство МБОУ «Саровская СОШ» на 110 мест в п. Большая Саровка Колпашевского района, техническая готовность – 52,0%;

‒	начато строительство школы на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г. Томске, техническая готовность – 12,0%;

‒	создано 17 центров образования естественно-научной и технологической направленностей;

‒	обновлена материально-техническая база в 3-х общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках проекта «Доброшкола»: МБОУ ООШ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 г. Томска, МКОУ «Крыловская ОШИ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (Бакчарский район), ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (г. Томск);

‒	в рамках реализации  федеральной программы «Земский учитель» привлечено 14 педагогов для работы в сельской местности либо малые города на территории Томской области.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 299 820,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства в сумме 1 527,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

‒	проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского района (план – 1 единица);

‒ открылся и ведет образовательную деятельность ОГАОУ «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар»;

‒	реализованы мероприятия по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» составил 13,23% (план – 11,09%). Общий охват обучающихся Томской области по программам дополнительного образования составил 79,7% (план – 79,3%);

- реализованы мероприятия по информационно-методическому сопровождению кружкового движения и организации проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ). Общий охват обучающихся мероприятиями по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления составил 47,3% от общего количества обучающихся 5-11 классов (план - 30,0%).

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 116 883,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

‒	в 36 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (план – 36 единиц);

‒	1 570 педагогов прошли обучение (по повышению квалификации по теме «Развитие современных педагогических компетенций», план – 2 100 человек).

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

‒	44 человека прошли обучение по программе повышения квалификации «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования»;

‒	общий охват обучающихся профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения всеми формами наставничества составил 17 719 человек или 94,0% (план – 60,0%).

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 80 530,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

‒	в 304 общеобразовательных организациях и 29 профессиональных образовательных организациях Томской области внедрены рабочие программы воспитания;

‒	более 148 тыс. человек в возрасте до 35 лет, приняли участие в мероприятиях и проектах патриотической направленности и более 8 тыс. человек приняли участие в мероприятиях и проектах, направленных на гражданско – патриотическое воспитание молодежи Томской области и развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений;

‒ более 8 тыс. человек приняли участие в мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Томской области и развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений;

‒	242 общественные организации Томской области обеспечены деятельностью 266 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта 2 500 человек прошли обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

Цель ГП - развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 8 637 146,3 | 7 085 105,2 | -1 552 041,1 | 82,0 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 6 532 188,5 | 4 981 026,9 | -1 551 161,6 | 76,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 2 038 125,3 | 1 794 746,0 | -243 379,3 | 88,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 4 494 063,2 | 3 186 280,9 | -1 307 782,3 | 70,9 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 232 475,5 | 232 475,5 | 0,0 | 100 |
| 3 | Местные бюджеты | 309 958,3 | 301 572,6 | -8 385,7 | 97,3 |
| 4 | Внебюджетные источники | 1 562 524,0 | 1 570 030,2 | 7 506,2 | 100,5 |

10.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области | Департамент архитектуры и строительства Томской области | кв. м/чел | 27,0 | 27,0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности) | Департамент архитектуры и строительства Томской области | лет | 2,9 | 4 | 72,5 | Не достигнут |
| 3 | Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 20 | 20 | 100 | Достигнут |

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В связи с увеличением количества введенных МКД, в отчетном году, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области, составила 27,0 м2/человек, что составляет 100% от планового значения 2023 году (план 2023 г.- 27,0 м2/ человек, факт 2022 году – 26,6 м2/ человек).

В результате увеличения средней стоимости 1 м2 жилого помещения 
на первичном рынке на 19,4% (до 113 830,0 тыс. рублей) и на вторичном на 10,0% (до 93 722,0 тыс. рублей) по сравнению с 2022 годом показатель «Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 м2 с учетом среднего совокупного дохода семьи» не достиг планового значения и остался на уровне 2022 года (план 2023 года - 2,9 года, факт 2022 года – 4 года).

За счет реализации в полном объеме запланированных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ежегодно 20 муниципальных образований (план - 20 единиц) реализуют предусмотренные муниципальными программами мероприятия по благоустройству 50 общественных пространств.

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

I.Процессная часть

Подпрограмма 1 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | Департамент архитектуры и строительства Томской области | (семей) | 166 | 160 | 96,4 | Не достигнут |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 73 | 76 | 104,1 | Достигнут |
| 3 | Доля граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку, из числа обратившихся граждан | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 0,0 | 0,0 | 100 | Достигнут |

В результате государственной поддержки 160 молодых семей улучшили свои жилищные условия (план – 166 семей). Недостижение показателя связано 
с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса.

Перевыполнение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» связано с выдачей сертификатов за счет лимитов прошлых лет (факт - 76 семей, план - 73 семьи).

Обращений от граждан-участников долевого строительства на получение государственной поддержки в 2023 г. не поступало.

По итогам реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» 167 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты (план – 166 единиц).

В связи с использованием остатков средств прошлых лет в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 59 жилищных сертификатов (план - 56 сертификатов):

- 57 гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- 2 семьям из категории «Чернобыльцы и вынужденные переселенцы».

Выдача сертификатов будет продолжена в 2024 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия:

- 2 ветерана Великой Отечественной войны (план – 2 ветерана);

- 3 ветерана боевых действий (план – 6 ветеранов);

- 12 семей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (план – 9 семей).

Выплаты носят заявительный характер. Реализация мероприятий будет продолжена в 2024 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности» в связи с не исполнением условий муниципального контракта подрядчиком приобретено 17 жилых помещений (план – 19 единиц) в муниципальных образованиях Асиновского, Зырянского, Кожевниковского и Первомайского районов общей площадью 873,1 м2 (план – 899 м2). Что позволило привлечь в муниципальные образования:

- 8 специалистов системы образования;

- 11 специалистов системы здравоохранения.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление  мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства» социальная выплата перечислена по 5 сертификатам, на основании которых 10 граждан приобрели жилые помещения (план – 10 человек).

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля МКД с износом более 31%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 4,8 | 4,3 | 89,6 | Не достигнут |

Показатель «Доля МКД с износом более 31,0%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта» не достриг планового значения (факт - 4,3%, план – 4,8%) в результате актуализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД (далее – Региональная программа), расположенных на территории Томской области:

– исключено 190 МКД: 1 МКД с количеством квартир менее 5-и, 189 МКД – признанных в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или реконструкции;

– включено 43 МКД, в том числе введенных в эксплуатацию в 2018-2021 гг.  28 МКД, в 2022-2023 гг. – 15 МКД.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов» оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 239 МКД, расположенных на территории 16 муниципальных образований (план – 249 МКД). В связи со снижением количества МКД в Региональной программе показатели мероприятий не достигнуты. Заменено 62 единицы лифтового оборудования (план - 57 единиц). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 17,5  тыс.  человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в полном объеме исполнены краткосрочные планы реализации Региональной программы, в отношении МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора, что соответствует плановому значению - 100%.

Объём средств на счёте регионального оператора, собранный на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых приняты решения о формировании фондов капитального ремонта, составил 1 289 392,86 тыс. рублей (план – 1 145185,0  тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено:

– увеличением размера минимального взноса на капитальный ремонт;

– ростом уровня собираемости средств с 92,85% в 2022 году до 95,95% в 2023 году, в том числе за счет уточнения информационной базы по собственникам, ведения претензионной работы;

– проведением региональным оператором претензионно-исковой деятельности, в результате которой взыскано 101,62 млн. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения и составил 100% (план - 100%) в связи с надлежащим выполнением ОГКУ «Облстройзаказчик» на объектах капитального ремонта и реконструкции функций:

- заказчика на 57 объектах, в т.ч. на 11 объектах работы выполнены в полном объеме, на 11 объектах ведется работа по размещению закупок;

- технического заказчика на 23 объектах, в т.ч. на 6 объектах работы выполнены в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2024 году.

Кроме того ОГКУ «Облстройзаказчик»:

- осуществлен строительный контроль на 101 объекте, в т.ч на 51 объекте выполнен в полном объеме;

- подготовлено 65 актов общего осмотра зданий, переданы заказчикам 103 технических задания и сметных расчета на выполнение проектных работ;

- выдано 96 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта объектов.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» подготовлена 1 заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по итогам которого Томской области выделено 92,1 млн. рублей на реализацию проекта «Сердце Нефтеграда. ВСЕ В ПАРК!». Для проведения рейтингового голосования по отбору территорий благоустройства подготовлено 56 дизайн-проектов и (или) планшетов, методических рекомендаций, в связи с чем, доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству объектов Томской области составила 100% (план – 90,0%).

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения Томской области жильем | Департамент архитектуры и строительства Томской области | м2 | 25,9 | 27,0 | 104,3 | Достигнут |

В связи с увеличением количества введенных МКД, обеспеченность населения Томской области жильем составила 27,0 м2 (план - 25,9 м2).

По итогам реализации основного мероприятия «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области»:

- наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» принято решение о выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства 2 объектов (план - 2 объекта): г. Томск, пер. Нижний, 49, блоки А, В и блок Е;

- в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» восстановлены права 42 граждан – участников долевого строительства, объектов по адресам: г. Томск, ул. Нефтяная, 3, ул. Профсоюзная, 7, пр. Мира, 33 , ул. Кошурникова, 1, пос. Зональная Станция, ул. Совхозная, 1, включенных в единый реестр проблемных объектов (план - 41 человек). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в отчетном году:

- заключено соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, возникающих 
в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан – участников долевого строительства в Томской области;

- проведено 376 консультаций по обращениям граждан - участников долевого строительства (план - 350 консультаций).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» проектная документация на строительство внутриквартального проезда – подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок № 8, находится на экспертизе.

По итогам реализации основного мероприятия «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»:

- актуализированы 74 единицы картографического материала 74 населённых пунктов на территории 15 муниципальных образований;

- в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведения об участке границы с Новосибирской областью и подготовлена землеустроительная документация в отношении участка границы с ХМАО – Югрой, которая в настоящее время проходит согласование с Правительством ХМАО – Югрой;

- подготовлены землеустроительные дела по описанию границ 129 муниципальных образований Томской области. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области проводится государственная экспертиза землеустроительной документации в целях дальнейшего внесения в ЕГРН сведений по таким границам;

- актуализировано 118 картографических материалов из запланированных 312 единиц (в связи с невыполнением условий контракта подрядной организацией по подготовке картографических материалов (цифровые ортофотопланы), работы будут продолжены в 2024 году);

- выполнены работы по интеграции государственной информационной системы для обеспечения градостроительной деятельности РФ (далее – ГИСОГД) с ГИСОГД Томской области и приведения ГИСОГД Томской области в соответствии с требованиями защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

По итогам реализации проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» в 2023 году возмещение процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, получили 6 семей (план - 5 семей). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки или первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам составила 0,24 тысяч м2 (план - 0,25 тысяч м2). Реализация мероприятия носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» государственный контракт на выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов расторгнут по причине увеличения более чем на 25,0% Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечня цен строительных ресурсов подлежащих мониторингу. Мероприятие не было реализовано.

II.Проектная часть

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

В отчетном финансовом году финансирование регионального проекта 
не осуществлялось.

В 2023 году введено 535,3 тыс. кв. м. жилья, в т. ч. МКД 260,75 тыс. кв. м и ИЖС 274,56 тыс. кв. м, что составляет 107,1% от годового плана (план - 500,0 тыс. кв. м жилья).

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 541 802,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

- благоустроено 50 общественных территорий (план - 50 единиц) на территории 20 муниципальных образований;

- завершено благоустройство 3-х общественных пространств - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- «Объединяя город. Благоустройство центральной части города Асино»;

- «Благоустройство Центрального бульвара в городе Колпашево»;

- «Сердце Нефтеграда. Благоустройство центральной части города Стрежевого».

- г. Стрежевой повторно стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Томской области выделено 94,1 млн. рублей на реализацию проекта «Сердце Нефтеграда. ВСЕ В ПАРК!». Благоустройство пространства запланировано в 2024 году.

- 240 157 жителей Томской области приняли участие в онлайн голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в 2024 г., что составило более 25% от общего количества жителей Томской области.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 4 048 421,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

- завершены строительно- монтажные работы МКД в мкр. № 8 г. Томска ул. Петра Федоровского 10, 12, ввод объектов в эксплуатацию в первом квартале 2024 года;

- за период с 2019 г. по 31.12.2023 г. расселено 4 629 человек из 94,74 тысяч м2. при плановом значении показателей 4 760 человек из 83,52 тысяч м2.

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 1 068 168,7 | 1 051 333,7 | - 16 835,0 | 98,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 068 168,7 | 1 051 333,7 | - 16 835,0 | 98,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 068 168,7 | 1 051 333,7 | - 16 835,0 | 98,4 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

11.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. | 1 612 | 1 842,8 | 87,5 | Не достигнут |
| 2 | Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий | Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области | % | 85,0 | 85,0 | 100 | Достигнут |
| 3 | Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Департамент защиты населения и территории Томской области | чел. | 69 | 55 | 125,5 | Достигнут |

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество зарегистрированных преступлений  на 100 тыс. населения в 2023 году составило 1 842,8 единиц (план – 1 612 единиц), что выше уровня 2022 года на 7,1% (факт 2022 года – 1 721 единица, динамика показателя «меньше-лучше»). Рост зарегистрированных преступлений в 2023 году обусловлен значительным увеличением количества преступлений с использованием интернет технологий.

85,0% мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий выполнены в срок, что соответствует плановому значению показателя и факту 2022 года (план 2023 года – 85,0%, факт 2022 года – 85,0%).

Количество погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, составило 55 человек (план - 69 человек), что ниже уровня 2022 года на 31,3% (факт 2022 года - 80 человек). Перевыполнение данного показателя за счет своевременного реагирования и профилактических мероприятий.

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | тыс. ед. | 700 | 940,8 | 74,4 | Не достигнут |

В связи с увеличением в 2023 году количества комплексов фото-видеофиксации на 6 единиц, увеличилось количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств и составило 940,8 тыс. единиц (план – 700 тыс. единиц, динамика «меньше-лучше»).

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 98,0% (план – 80,0%), доля работоспособных систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ составила 80,0% (план – 80,0%), снижено количество дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года на 28,0% (план - 15,0%) в связи с увеличением стационарных комплексов фото-видеофиксации.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. | 5 580 | 4 791 | 116,5 | Достигнут |
| 2 | Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) | Департамент здравоохранения Томской области | ед. | 138 | 185 | 74,6 | Не достигнут |

В результате организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведения профилактических мероприятий плановое значение показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» перевыполнено в отчетном году на 16,5% и составило 4 791 единицу (план – 5 580 единиц, динамика показателя «меньше-лучше»).

Рост показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения» обусловлен накоплением больных с установленным ранее диагнозом «наркомания». Таким образом, в отчетном году значение составило 185 челловек (план – 138 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества правонарушений»:

- количество зарегистрированных преступлений составило 19 388  единиц (план – 16 980 единиц, динамика показателя «меньше-лучше). Рост зарегистрированных преступлений обусловлен значительным увеличением количества преступлений с использованием интернет технологий;

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, составило 310 единиц (план – 435 единиц, динамика показателя «меньше-лучше»). Достижение показателя обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий.

Проведен ежегодный областной конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Определены победители: 1 место – ЗАТО Северск, 2 место – МО «Чаинский район», 3 место – МО «Город Кедровый».

В рамках стимулирования деятельности народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области, поощрено 211 человек (план – 170 человек).

Трудоустроено 539 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 565 человек). Недостижение показателя связано с низкой мотивацией подростков к работе (отказ от трудоустройства, прогулы, досрочное прекращение работы), отсутствием средств у работодателей на оплату труда.

В рамках осуществления части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сотрудниками УМВД России по Томской области составлено 1 857 протоколов об административных правонарушениях (план – 2 100 единиц). Недостижение показателя связано со снижением количества принятия решений по существу обращений. Сотрудниками правоохранительных органов проводились выезды по сообщениям, вынесено 6 373 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Проведена акция по предоставлению выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся: оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (план – 1 акция). В рамках акции гражданами добровольно сдано:

- охотничье гладкоствольное оружие - 84 штуки;

- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 11 штук;

- патроны к стрелковому, боевому, служебному и гражданскому оружию - 903 штуки;

- газовое оружие - 3 штуки;

- порох – 466 грамм.

По итогам реализации основного мероприятия «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:

- проведены социологические исследования и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, составило 800 человек (план – 800 человек). Количество прошедших психологическое тестирование посредством программного комплекса «Единая методика социально-психологического тестирования» составило 6 836 человек (план – 5 000 человек);

- привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в сфере молодежной политики 153 человека (план – 150 человек), по профилактике правонарушений в профессиональных образовательных организациях 300 человек (план – 300 человек);

- издано 80 тыс. экземпляров печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях проведения просветительской работы среди населения (план – 35 тыс. экземпляров);

- проведены выездные профилактические мероприятия в 4-х районах Томской области (Каргасокский, г. Стрежевой, Асиновский, Колпашевский) в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» (план – 4 района);

- проведено 24 химико-токсикологических исследования по определению употребления наркотических и психоактивных веществ для жителей г. Стрежевого (план – 35 исследований). Количество проведенных исследований зависит от количества лиц, направленных правоохранительными органами на химико-токсикологические исследования;

- проведены социально-психологические тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в которых  приняло участие 39 599 человек (план – 24 500 человек);

- проведены ежегодные антинаркотические акции «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, участие приняло 52 399 человек (план – 50 000 человек).

Реализация профилактических мероприятий повлияла на снижение показателя «Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения» и составила 8,3 единицы на 100 тыс. населения (план – 10,6 единиц на 100 тыс. населения, динамика «меньше-лучше»).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:

- оказана материальная помощь и государственная социальная помощь 207 лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и семьям, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы (план – 190 человек);

- оказана социальная реабилитация 10 гражданам больных наркоманией (план – 10 человек);

- предоставлены услуги по социально-медицинской реабилитации 123 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 117  человек).

В результате проведенных мероприятий удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления снизился и составил 67,3% (план - 68,5%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области | ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»; Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области | % | 85,0 | 85,0 | 100 | Достигнут |

85,0% областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области охвачены мероприятиями мобилизационной подготовки, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»:

- доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки достигла 100% (план – 100%).

В рамках обеспечения мобилизационной подготовки проведено 5 мероприятий (план – 5 единиц). Также приобретено 12 автоматизированных рабочих мест с их аттестацией (план – 12 единиц).

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более | Департамент защиты населения и территории Томской области | ед. | 3 840 | 2 225 | 172,6 | Достигнут |
| 2 | Количество населения, погибшего при деструктивных событиях | Департамент защиты населения и территории Томской области | чел. | 69 | 55 | 125,6 | Достигнут |

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на чрезвычайные ситуации в 2023 году стало снижение количества деструктивных событий (ЧС, пожаров), которое составило 2 225 единиц (план – 3 840 единиц, динамика «меньше-лучше»). Количество населения, погибшего при деструктивных событиях, составило 55 человека» (план – 69 человек, динамика «меньше-лучше»).

По итогам реализации ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к 2011 году составило 100% (план – 65,0%, динамика «больше-лучше»). Оказаны комплексные информационно-коммуникационные услуги, обеспечивающие прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области.

Доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к уровню 2011 года составила 100,0% (план – 75,0%). В 2023 году на территории области зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация природного характера.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» отмечается положительная динамика по показателям: «снижение количества пожаров к предыдущему году» на уровне 17,8% (план – 1,0%, динамика «больше-лучше»), «снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году» на уровне 14,1% (план – 2,0%, динамика «больше-лучше»). На перевыполнение показателей повлияли проводимые меры противопожарной профилактики, грамотная организация тушения пожаров и взаимодействие областных и федеральных пожарных подразделений.

По итогам реализации ВЦП «Гражданская оборона» обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области составила 95,0% (план – 95,0 %).

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 16 675 432,5 | 16 496 537,2 | - 178 895,3 | 98,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 16 610 021,0 | 16 406 157,9 | - 203 863,1 | 98,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 13 211 199,2 | 13 020 935,6 | - 190 263,6 | 98,6 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 3 398 821,8 | 3 385 222,3 | - 13 599,5 | 99,6 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 65 411,5 | 90 379,3 | 24 967,8 | 138,2 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

12.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень бедности,% | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 11,9 | 11,9 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 1,89 | 1,7 | 111,2 | Достигнут |
| 4 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 51,2 | 51,27 | 100,1 | Достигнут |

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2023 году составила 11,9% (план – 11,9%), что уровня показателя 2022 года - 13,5% (динамика показателя «меньше-лучше»).

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в общем числе обратившихся граждан составила - 100%, что соответствует плановому значению и уровню 2022 года – 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась относительно 2022 года на 0,2 п.п. и составила - 1,7% (план – 1,89%, факт 2022 года – 1,9%). Снижение показателя обусловлено качественной и своевременной организацией работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста составила – 51,27% (план – 51,2%). В сравнении с прошлым годом фактическое значение показателя снизилось на 1,7 п.п. (факт 2022 года – 52,96%).

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально (убывающий) | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 64,5 | 70,0 | 92,1 | Не достигнут |

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2023 году составила 70,0% от общего количества мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (план – 64,5%). Недостижение показателя связано с передачей полномочий по предоставлению ряда мер социальной поддержки Социальному фонду России.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2023 году оказано 58 видов мер социальной поддержки, что незначительно превышает плановое значение (план – 55 единиц). Увеличение показателя связано с назначением новых видов выплат.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 7 455 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план - 6 200 человек).

Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи на территории Томской области адвокатами Томской области в 2023 году оказана 1 251 гражданину (план – 1 150 человек). Увеличение численности обратившихся связано с заявительным характером услуг.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены выплаты 36 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план – 43 работника). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей поддержки указанной категории.

По итогам реализации ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» двум семьям предоставлена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятия по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» выплаты получили 15 человек (план – 15 человек).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» выплаты получили 22 437 человек (план – 10 099 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» поддержку получил 1 человек (план – 1 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки при осуществлении подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации» заключен 51 договор между физическими лицами и газораспределительными организациями (план – 250 договоров). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» ежегодную денежную выплату получили 4 172 человека (план – 4 100 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 9 человек получили ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 7 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» услуга предоставлена 38 809 гражданам (план - 48 000 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» показатель «Численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями на конец календарного года на территории Томской области» составил 1 602 человека (план – 707 человек).

Причинами недостижения показателя являются:

- возникновение права на предоставление жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (достижение в течение 2023 года 18-летия), включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, лиц из их числа (далее – дети-сироты), подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области (далее – Список);

- включение в течение 2023 года в Список лиц из числа детей-сирот, достигших возраста 23 лет, в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства».

По итогам реализации мероприятия в 2023 году:

- 77 детям-сиротам предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений (план - 155 человек). Фактически приобретено 115 жилых помещений, оставшаяся часть жилых помещений будет передана в течение 2024 года. Недостижение показателя обусловлено ростом рыночной стоимости на объекты недвижимого имущества. Количество жилых помещений приобретено исходя из объемов выделенного финансирования;

- 652 человека обеспечено по договорам найма специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета (план – 537 человек, нарастающим итогом с 2019 года);

- 122 сертификата выданы лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот (план – 110 сертификатов).

В рамках реализации основного мероприятия «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» компенсацию получили 9 396 человек (план – 8 700 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление социальных доплат к пенсии» доплату получили 34 639 человек (план - 31 100 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта» социальную помощь получили 2 700 человек (план – 3 800 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 15,1 | 18,4 | 121,8 | Достигнут |
| 2 | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 30,0 | 36,0 | 120,0 | Достигнут |

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, составил 18,4% (план - 15,1%).

В отношении 36,0% организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, проведена независимая оценка качества оказания услуг (план 2023 года – 30,0%).

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:

- 99,7% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг, что выше планового значения (план – 98,8%);

- качеством предоставления мер социальной поддержки удовлетворены 98,3% граждан (план – 98,3%).

В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения» в отчётном году разработана проектно-сметная документация, но не получено положительное заключение госэкспертизы по следующим объектам:

- строительство очистных сооружений для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»;

- реконструкция очистных сооружений сточных вод ОГАУ «ДИПИ «Лесная Дача».

Разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

- реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а;

- строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3;

- строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3;

В 2023 году из-за срыва сроков контракта  подрядными организациями не завершены строительно-монтажные работы по следующим объектам:

- строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», техническая готовность объекта – 85%;

- строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», техническая готовность объекта – 35%.

Окончание строительства данных объектов планируется во 2 кв. 2024 г.

В рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области» по причине нарушения срока исполнения контракта подрядной организацией не осуществлен капитальный ремонт здания Клуба-столовой ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и не завершен капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». Заключено дополнительное соглашение о продлении сроков исполнения контрактов до 15.06.2024 года.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 72,2 | 79,4 | 110,0 | Достигнут |

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, составила 79,4% (план – 72,2%).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: фактическое значение показателя «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области» составило 94,1% (план – 96,5%).

Недостижение показателя  связано с тем, что в 2021 году не выполнен капитальный ремонт нежилого строения музыкальной студии ОГАУК «Томский областной российско – немецкий дом» в связи с длительностью проведения конкурсной закупки и не реализована адаптация для маломобильных групп населения спорткомплекса «Кристалл».

Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 79,08 | 79,08 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 90,4 | 90,3 | 99,9 | Не достигнут |
| 3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 49,0 | 50,01 | 100 | Достигнут |

- 79,08% случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.) закрыты по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев, что соответствует плановому значению;

- 90,3% детей-сирот находятся на воспитании  в семьях от общей численности детей сирот (план – 90,4%). Недостижение показателя обусловлено уменьшением в 2023 году числа граждан изъявивших желание быть опекунами (попечителями) и определенная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживавших в замещающих семьях, достигла совершеннолетия, и в их отношении закончилась опека (попечительство);

- 50,01% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организационными формами отдыха и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (план – 49,0%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:

- доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей составила 90,7% (план – 90,7%);

- доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,95% (план – 0,95%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленных на укрепление института семьи и детства составил 31,8% (план – 31,8%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, составила 33,9% (план - 29,8%). С 1 сентября 2023 года в ведение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области перешел ОГКУ «Центр содействия семейному устройству и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (ранее Дом ребенка, подведомственный Департаменту здравоохранения Томской области);

- доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет составила 66,0%, что соответствует плановому значению.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» на территории Томской области выявлен один случай возврата несовершеннолетних детей к месту проживания (план – 2 ребенка).

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект» доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект составила 96,9% (план – 87,8%).

В рамках основного мероприятия:

- 48 708 детей получили услуги в организациях отдыха детей и их оздоровления (план – 46 540 детей). В ходе проведения детской оздоровительной кампании осуществлено перераспределение на дополнительное финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, за счет которых увеличен охват детей в условиях лагерей с дневным пребыванием;

- 222 родителям (законным представителям) предоставлена денежная компенсация стоимости путевок и проезда в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления (план – 238 человек). Мера поддержки носит заявительный характер;

- проведено 8 организационно-методических и информационных мероприятий (план – 8 единиц);

- издано 2 сборника нормативно-методических материалов (план – 2 единицы).

Подпрограмма 5 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2023 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 48,0 | 48,0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 85,0 | 85,0 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 89,0 | 89,0 | 100 | Достигнут |
| 4 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 88,5 | 88,5 | 100 | Достигнут |
| 5 | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | чел. | 28 | 28 | 100 | Достигнут |
| 6 | Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 21,9 | 21,9 | 100 | Достигнут |
| 7 | Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 87,0 | 87,0 | 100 | Достигнут |
| 8 | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), ранней помощи и сопровождаемому проживанию, в общей численности таких специалистов | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 66,9 | 66,9 | 100 | Достигнут |

# Подпрограмма начала своё действие с 2022 года и направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развития сопровождаемого проживания инвалидов в Томской области. В отчетном году все целевые показатели достигнуты.

# В рамках реализации Подпрограммы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- приобретено оборудование для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов на сумму 327,6 тыс. рублей;

- 28 человек получили услуги в рамках сопровождаемого проживания;

- 6 учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам, детям-инвалидам, оснащены реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания;

- 22 специалиста учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам или детям-инвалидам повысили свою квалификацию.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 358 295,4 тыс. рублей.

В 2023 году 3 818 семьям с детьми (нарастающим итогом) предоставлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план – 3243 семьи). Выплаты носят заявительный характер.

Выполнено экстракорпоральное оплодотворение 1 235 семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (план – 760 семей).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 36 436,5 тыс. рублей.

В 2023 году достигнуты следующие результаты регионального проекта:

- открыт 1 гериатрический кабинет в ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича;

- 250 человек старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода (план 250 человек);

- 108 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинировано против пневмококковой инфекции (план – 108 человек);

- 1061человек пролечено на гериатрических койках (план 1020 человек).

13. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - содействие развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечению экономики Томской области

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 г од (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 883 114,5 | 857 297,0 | -25 817,5 | 97,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 883 114,5 | 857 297,0 | -25 817,5 | 97,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 439 944,0 | 414 854,9 | -25 089,1 | 94,3 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 443 170,5 | 442 442,1 | -728,4 | 99,8 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

13.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), (убывающий) | Департамент труда и занятости населения | % | 6,5 | 4,0 | 162,5 | Достигнут |

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Снижение уровня безработицы связано с принятием мер в поддержку сохранения занятости, в том числе принятых дополнительных мер по обеспечению кадровой потребности организаций оборонно-промышленного комплекса, дополнительных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, на обучение жителей новыми востребованными профессиями и стимулированию самозанятости населения.

Уровень общей безработицы в 2023 году составил 4,0% к численности рабочей силы, что ниже плановых значений 2023 года (план – 6,5%) и ниже уровня 2022 года (факт – 5,2%).

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 1,6 | 0,8 | 200,0 | Достигнут |
| 2 | Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина (рублей в месяц) | Департамент труда и занятости населения Томской области | рублей | 4900 | 7640 | 155,9 | Достигнут |
| 3 | Коэффициент напряженности на рынке труда | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел | 0,7 | 0,4 | 175,0 | Достигнут |

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 0,8% (план – 1,6%, убывающий). В сравнении с 2022 годом отмечается снижение на 0,2 п.п. (факт 2022 год – 1,0%). На снижение показателя повлияло улучшение ситуации на рынке труда в связи с эффективной реализацией мер активной политики занятости.

Размер пособия в расчете на одного безработного гражданина (рублей в месяц) составил 7 640 рублей (план – 4 900 рублей). Увеличение размера выплат связано с внесением изменений в федеральный закон от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

В связи с тем, что количество вакансий превышает численность безработных граждан в 2,7 раза, коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) составил 0,4 человек (план – 0,7 человек).

По итогам реализации ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы составила 66,3% (план - 64,5%). На повышение уровня трудоустройства повлияло повышение качества и доступности государственных услуг в сфере занятости населения, рост числа вакансий, заявленных в органы службы занятости.

Изменение порядка оказания услуги по профессиональному обучению в связи с требованиями Стандартов оказания услуг в рамках модернизации службы занятости (в настоящее время при направлении безработного гражданина на профессиональное обучение, его не снимают с учета по безработице. По завершении обучения он продолжает находиться на учете и гражданину подбирают работу в соответствии с программой обучения) повлияло на снижение показателя «Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование» и составил 0,6% (план - 2,6%, убывающий).

По итогам реализации ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 45,0% (план – 44,4%, возрастающий).

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста составил 24,7% (план – 22,5%, возрастающий).

По итогам реализации основного мероприятия «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»» социальными выплатами обеспечены 14 671 безработный гражданин, что ниже планового значения – 15 700 граждан. Мероприятие носит заявительный характер (пособие по безработице, назначение досрочной пенсии).

В отчетном году:

- 14 581 человек получили пособие по безработице;

- 90 безработным гражданам назначена досрочная пенсия;

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 8 | 9 | 88,9 | Не достигнут |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 328 | 282 | 116,3 | Достигнут |
| 3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | дн. | 62 | 62 | 100 | Достигнут |
| 4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 17 | 11 | 154,5 | Достигнут |
| 5 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Департамент труда и занятости населения Томской области | ед. | 41134 | 43300 | 105,3 | Достигнут |
| 6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (возрастающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 96,0 | 93,0 | 96,9 | Не достигнут |
| 7 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | Департамент труда и занятости населения Томской области | ед. | 2253 | 2300 | 102,1 | Достигнут |
| 8 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 21143 | 20980 | 100,8 | Достигнут |
| 9 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, (убывающий) | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 30,47 | 29,71 | 109,8 | Достигнут |
| 10 | Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 68,3 | 69,0 | 100 | Достигнут |

По итогам 2023 года два целевых показателя подпрограммы не достигли своего планового значения:

- Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (убывающий). В результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом пострадали 9 человек (план - 8 человек, убывающий). Отклонение от плана связано с несоблюдением работодателями требований нормативных правовых актов в сфере труда.

2)  Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест составил 93,0% (план – 96,0%).

282 человека пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  (план - 328 человек, убывающий).

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 62 дня (план – 62 дня, убывающий).

Выявлено 11 человек с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (план - 17 человек, убывающий).

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 43 300 единиц (план – 41 134 единицы). Отклонение от плана связано с увеличением количества рабочих мест в регионе, подлежащих специальной оценке условий труда. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2023 № 426 «О специальной оценке условий труда» оценка проводится не реже одного раза в пять лет.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, составило 2 300 единиц (план – 2 253 единицы).

20 980 работников занято во вредных и (или) опасных условиях труда (план – 21 143 человека, убывающий).

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 29,71% (план – 30,47%, убывающий).

Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составила 69,0% (план – 68,3%).

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1 000 работающих) составил 0,89 единиц (план - 0,92 единицы). На региональном, отраслевом и территориальных уровнях заключено 68 соглашений о социальном партнерстве (план - 68 соглашений).

Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 100 | 81 | 81,0 | Не достигнут |

В связи с сокращением числа заявителей, желающих переселиться в Российскую Федерацию, численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2023 году составила 81 человек, что ниже запланированного значения - 100 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 1,4% (план – 1,5%). На снижение показателя влияет географическое положение региона, а именно удаленность от центральной части страны и от границ с иностранными государствами.

В 2023 году в рамках программы переселения соотечественников оказано 5 информационных (консультационных), в том числе юридических услуг.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

- 81,0% составила доля расходов бюджета Томской области на реализацию мероприятий программы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем размере расходов программы переселения соотечественников (план – 73,0%, убывающий). Реализация мероприятия носит заявительный характер;

- 85,0% составила доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно-обустроенных в Томской области (план – 85,0%).

В отчетном году проведено медицинское освидетельствование 20 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» 76,5% составила доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года (план – 85,0%). Мероприятие носит заявительный характер.

Продолжена реализация государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой рассмотрено 54 заявления, получены свидетельства участника государственной программы и 81 человек с учетом членов их семей переселены на территорию Томской области.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 35 566,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

‒	387 человек трудоустроено на общественные работы из числа граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (план – 371 человек);

‒	24 человека приняли участие в мероприятии по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения (план – 24 человека);

‒	профессиональное обучение прошли 113 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, из них численность занятых – 109 человек (план – 80 человек).

14. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов в Томской области

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2022 г од (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 1 906 491,1 | 1 766 026,3 | - 140 464,8 | 92,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 786 635,6 | 1 762 416,9 | - 24 218,9 | 98,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 722 204,0 | 699 213,2 | - 22 990,9 | 96,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 1 064 431,6 | 1 063 203,7 | - 1 228,0 | 99,9 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 32 855,5 | 6 609,4 | 26 246,1 | 20,1 |
| 4 | Внебюджетные источники | 87 000,0 | - | 87 000,0 | 0 |

14.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лесистость территории Томской области (сохранение) | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 61,1 | 61,1 | 100 | Достигнут |
| 2 | Объем загрязнений на единицу ВРП (убывающий) | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП) | тонн/млрд. рублей | 475,6 | 475,6 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных): | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |  |  |  |  |  |
|  | Лось |  | % | 77,0 | 77,0 | 100,0 | Достигнут |
|  | Дикий северный олень |  | % | 63,2 | 63,2 | 100,0 | Достигнут |
|  | Соболь |  | % | 63,2 | 63,2 | 100,0 | Достигнут |

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика по достижению целевых показателей государственной программы.

Лесистость территории Томской области в 2023 году составила 61,1% (план – 61,1%). В сравнении с 2022 годом отмечается стабильность показателя (факт 2022 года – 61,2%).

В течение 2023 года приняты меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, за счет увеличения количества контрольно-надзорных проверок, направленных на экологический контроль. В результате «Объем загрязнений на единицу ВРП» по сравнению с 2022 годом снизился и составил 475,6 тонн/млн. рублей (план 2023 года - 475,6 тонн/млн. рублей, факт 2022 год – 480,6 тонн/млн. рублей).

Показатели по обеспечению доступности населения по добыче охотничьих ресурсов, а также в сфере управления охотничьими ресурсами достигнуты. В сравнении с 2022 годом отмечается рост показателей, так доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось, дикий северный олень, соболь) составила 77%, 63,2%, 63,2% при плановых значениях 77,0%, 63,2%,63,2% соответственно (факт 2022 год – 76%, 62,2%, 62,1%) за счет роста численности охотничьих ресурсов.

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 25,6 | 27,5 | 107,4 | Достигнут |
| 2 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 12,1 | 15,2 | 121,6 | Достигнут |
| 3 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | Департамент лесного хозяйства Томской области | рублей | 56,6 | 74,2 | 131,1 | Достигнут |

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2023 году составило 15,2% (план – 12,1%).

Доля площади земель лесного фонда, переданная в пользование арендаторам земельных участков, составила  27,5% от общей площади лесного фонда (план - 25,6%), мероприятие носит заявительный характер.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га составил 74,2 рублей (план - 56,6 рублей). Показатель перевыполнен в связи с превышением поступлений доходов в бюджет Томской области за счет проведения дополнительных аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» площадь лесных пожаров на землях лесного фонда составила 82 323,45 га (план 2 866,44 га). Невыполнение планового значения показателя обусловлено сложной лесопожарной обстановкой, сложившейся на территории Томской области: ввод режима чрезвычайной ситуации в лесах, неблагоприятные погодные условия, сухая погода, удаленность и труднодоступность территорий, высокие классы пожарной опасности.

В рамках основного мероприятия выполнены работы по:

- устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 330,0 км (план – 330,0 км);

- прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 660,1 км (план - 660,0 км);

- мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 744,4 тыс. га (план – 28 744,4 тыс. га);

- тушению лесных пожаров (площадь охраняемая от лесных пожаров) 28 744,4 тыс. га (план – 28 744,4 тыс. га);

- отводу лесосек под выборочные рубки 522,6 га при плане 700 га. Невыполнение показателя связано с труднодоступностью лесных участков, предназначенных для проведения данных видов работ;

- проведению сплошной санитарной вырубки 2,3 га при плане 2,3 га;

- проведению 8 организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах при плане 8 единиц.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» коэффициент гибели лесов от пожаров составил 0,00004% (план – 0,007%, убывающий). Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено оперативностью тушения лесных пожаров в первые сутки и слаженным  действием лесопожарных формирований Томской области.

Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок составила 0,259% (план – 0,148%, убывающий). Невыполнение данного показателя связанно с низким процентом фактического использования расчетной лесосеки, а также невозможность оперативного реагирования в связи с труднодоступностью и большой контролируемой площадью в условиях недостаточной численности сотрудников лесной охраны.

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 86,4 | 86,4 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 53,0 | 53,0 | 100 | Достигнут |

По итогам реализации эффективной региональной политики в сфере регулирования качества охраны окружающей среды по итогам 2023 года все целевые показатели подпрограммы достигнуты:

- доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду составила 86,4% (план - 86,4%);

- доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников составила 53,0% (план – 53,0%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:

- доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ составила 100% (план – 100%);

- доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, составила 92,0% (план – 92,0%).

По итогам реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области:

- доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения составила 4,1% (план – 3,4%). Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного задания;

- доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет | Департамент лесного хозяйства Томской области | млн.руб. | 186,8 | 186,8 | 100 | Достигнут |

По итогам 2023 года вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет достигнут и составил 186,8 млн. рублей (план – 186,8 млн. рублей).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в 2023 году составила 0,0% (план – 0,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон в 2023 году составила 27,6% (план – 23,0%).

Выполнены работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на р. Чулым в границах населенных пунктов и их окрестностей Томской области. Протяженность установленных водоохранных зон водных объектов составила 223,2 км.

Проведены работы по регулированию участков русла р. Басандайка в черте г. Томска.

Подпрограмма 4 «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов: | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |  |  |  |  |  |
|  | Лось |  | % | 76,2 | 76,3 | 100,1 | Достигнут |
|  | Дикий северный олень |  | % | 38,1 | 38,4 | 99,2 | Достигнут |
|  | Соболь |  | % | 62,4 | 62,9 | 100,8 | Достигнут |
| 2 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года: | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |  |  |  |  |  |
|  | Лось |  | % | 140,0 | 140,0 | 100 | Достигнут |
|  | Дикий северный олень |  | % | 142,0 | 142,0 | 100 | Достигнут |
|  | Соболь |  | % | 153,0 | 153,0 | 100 | Достигнут |

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2023 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды обитания охотников. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели. Темпы роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (лось, дикий северный олень, соболь) составили 140,0%, 142,0%, 153,0%, что соответствует плановым значениям показателя. Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) составила 76,3%, 38,4%, 62,9% при установленных плановых значений 76,2%, 38,1%, 62,4% соответственно.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 2023 году составила 100% (план – 100%).

Так, в рамках основного мероприятия:

- организовано и проведено 2 744 оперативно-рейдовых мероприятия;

- выявлено 175 нарушений природоохранного законодательства и возбуждено столько же административных дел.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий:

- на нарушителей правил охоты наложено административных штрафов в объеме 63,0 тыс. рублей, взыскано – 61,7 тыс. рублей (с учетом наложенных административных штрафов за предыдущие периоды);

- выявлен ущерб за уничтожение диких животных в объеме 3 000,0 тыс. рублей, взыскано 1 069,37 тыс. рублей;

- изъято 29 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 9 единиц орудий охоты (петли, капканы, самоловы). В органы дознания передано 11 материалов на возбуждение уголовных дел.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2023 году составила 100% (план – 100%).

В рамках основного мероприятия:

- проведены учетные работы по определению численности объектов животного мира (орнитофауны, мелких млекопитающих, земноводных).

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» значение показателя «Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области» в 2023 году составило 40,0% (план – 40,0%).

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий» доля охвата охотничьих угодий оперативно рейдовыми мероприятиями в 2023 году составила 60,0% (план – 60,0%).

Подпрограмма 5 «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2023 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 87,0 | 88,9* | 102,18 | Достигнут |

*прогнозное значение.

Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, в 2023 году составила 88,9% (план – 87,0%). В сравнении с планом отмечается повышение показателя на 1,9 п.п. за счет текущей деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В рамках основного мероприятия «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов» не выполнены мероприятия по разработке проектной сметной документации на реконструкцию и строительство объектов ТБО в г. Асино, г. Кедровый, с. Парабель, 
с. Александровское. Мероприятия не реализовано по причине несоблюдения подрядной организацией условий муниципального контракта, получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2024 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 88,9% населения охвачено системой обращения с отходами с отходами в отчетном году (план - 87,%).

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- доля направленных на обработку (сортировку) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 7,3% (план – 7,3%);

- доля, направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 0% (план – 0%);

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 100% (план – 100%, убывающий).

- утверждена проектная сметная документация на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса в г. Северск;

- 03.04.2023 г. заключено концессионное соглашение с инвестором ООО «ТРКК» о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью до 250 000 тонн в год с участком компостирования мощностью до 100 000 тонн в год.

Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 9 981,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 614,2 га в муниципальных образованиях Томской области (план – 613,4 га);

- поставлено 47 единиц лесопожарного оборудования и техники (план – 1 единица).

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 21 393,40 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- выполнен первый этап по расчистке озера Беленькое в г. Томске, окончание работ планируется в 2024 г;

- выполнены работы по расчистке озера Док в г. Северске.

Региональный проект «Чистая страна»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 169 160,3  тыс. рублей.

В рамках регионального проекта выполнена частичная планировка свалочного тела и прилегающей территории полигона твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка.

Подрядной организацией выполнены работы 1 технологического этапа в полном объеме.

15. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 15 311 733,3 | 13 969 014,6 | -1 342 718,7 | 91,2 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 14 720 118,9 | 13 250 609,1 | -1 469 509,8 | 90,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 10 873 684,9 | 9 483 420,6 | -1 390 264,3 | 87,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 3 846 434,0 | 3 767 188,5 | -79 245,5 | 97,9 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 153 827,5 | 280 000,0 | 126 172,5 | 182,0 |
| 3 | Местные бюджеты | 437 786,9 | 438 405,5 | 618,6 | 100,1 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

15.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн. пасс. км. | 428 | 428* | 100 | Достигнут |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 7 976,7 | 7 979,7 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 97,76 | 97,85 | 100,1 | Достигнут |

* предварительная оценка

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2023 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 7 979,7 км, без учета протяженности дорог федерального значения (план 2023 – 7 976,7 км, факт 2022 – 7 976,7 км).

Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос по сравнению с фактом 2022 года и составил 428,0 млн. пасс. км (план 2023 - 428,0 млн. пасс. км, факт 2022 – 427,0 млн. пасс. км).

В отчетном году продолжена реализация «Губернаторской программы» по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи, в связи с чем, доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, составила 97,85% (план – 97,76%).

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество авиарейсов | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | ед. в год. | 5 100 | 2 992 | 58,7 | Не достигнут |
| 2 | Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн чел. | 57,2 | 57,1* | 99,8 | Не достигнут |
| 3 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 86,1 | 95,0 | 100 | Достигнут |

*предварительные данные Росстата

В 2023 году из аэропорта г. Томска осуществлялись вылеты по 16 межрегиональным направлениям (план - 18 направлений). Сокращение количества региональных направлений связано с введением ограничений полетов в аэропорты на юге России, а также с введенными международными санкциями, которые ограничили возможности авиакомпаний в использовании воздушных судов. Количество авиарейсов составило 2 992 единицы (план – 5 100 единиц).

По предварительным данным в отчетном году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 57,1 млн. человек (план – 57,2 млн. человек).

С 2022 года Минцифры России приступило к реализации 2 этапа проекта, который предусматривает обеспечение беспроводного доступа к сети Интернет в населенных пунктах с населением 100-500 человек. С учетом квоты, установленной Минцифры России на 2023 год услугой беспроводного доступа к сети Интернет обеспечены 21 населенный пункт: д. Гарь, раб.пос. Первопашенск Асиновского района, д. Туендат, с. Громышевка Зырянского района, с. Назино, с. Новоникольское Александровского района, с. Усть-Тым, с. Напас, пос. Молодежный, пос. Неготка Каргасокского района, с. Старица Парабельского района, д. Аркашево, д. Головина Томского района, с. Елгай, д. Аптала Кожевниковского района, с. Белосток, д. Новоисламбуль, с. Вознесенка Кривошеинского района, д. Волково, д. Могильный Мыс, с. Старокороткино Колпашевского района.

По итогам реализации мероприятия показатель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет» достиг своего планового значения и составил 95,0% (план – 86,1%).

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан по направлению «Томск – Стрежевой - Томск». По итогам отчетного года перевезено 8 750 человек по специальному тарифу (план – 8 000 человек), что составляет 33,2% от общего количества перевезенных пассажиров на данном направлении. За 2023 год пассажиропоток по направлению Томск-Стрежевой составил 26 357 человек.

Для расширения маршрутной сети Томская область с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. В 2023 году из федерального бюджета субсидировано 11 направлений (план – 9 единиц) «Томск-Екатеринбург», «Томск-Казань», «Томск-Красноярск», «Томск – Улан-Удэ», «Томск-Тюмень», «Томск-Новосибирск», «Томск-Сочи», «Томск-Нижний Новгород», «Томск-Санкт-Петербург», «Томск-Омск», «Томск-Иркутск». Размер субсидий из федерального бюджета составил 280 000,0 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия ООО «Томскавтотранс» в размере 30 000 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район», «Молчановский район», «Кривошеинский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов.

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: «Белый Яр - Сегондино» (30 км), «Клюквинка -Дружный» (40 км), п. Катайга (0,2 км).

В Молчановском районе субсидируются рейсы по маршрутам: «Нарга-Могочино», (2 км).

В Кривошеинском районе субсидируются рейсы по маршрутам: «Никольское – Красный Яр», (3,5 км).

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: «НГСС-Озерное» (18 км).

В результате выполненных мероприятий внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов в виде паромной переправы перевезено 31 591 пассажир (фактическое значение показателя рассчитано Томскстатом, план – 119 000 человек). В 2023 году количество пассажиров перевезенных внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов в виде паромной переправы снизился. Одной из причин явилось не предоставление услуги 1 перевозчиком.

Предоставлена субсидия Александровскому, Каргасокскому и Парабельскому районам в размере 25,5 млн. рублей для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом по 6 маршрутам (план – 6 единиц):

- Александровское - Лукашкин Яр – Назино – Новоникольское – Октябрьский;

- Александровское – Новоникольское – Октябрьский;

- Каргасок – Мыльджино – Средний Васюган – Новый Тевриз – Новый Васюган – Березовка;

- Каргасок – Напас – Молодежный – Неготка – Киевский;

- Каргасок – Киндал – Тымск – Усть-Тым – Вертикос – Сосновка;

- Парабель-Шпалозавод-Нарым- Парабель.

В 2023 году на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, с использованием средств специального казначейского кредита предоставлено 400 000 тыс. рублей. Приобретено 30 новых экономичных и экологичных автобусов (24 больших, 1 среднего класса и 5 малых) для перевозок пассажиров и багажа по 13-ти муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Все автобусы оборудованы терминалами, обеспечивающими возможность безналичной оплаты за проезд.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» в рамках реализация «Губернаторской программы» по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 3 населенных пунктах Томской области с общей численностью более 50 человек (с. Хмелевка Кожевниковского района, с. Нельмач Парабельского района, с. Ново-Васюган Каргасокского района), в связи с чем, доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - подвижной радиотелефонной связью составила 99,7% (план - 99,7%).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 5,63 | 5,66 | 100,5 | Достигнут |
| 2 | Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | %. | 47,0 | 47,0 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием) | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 35,5 | 35,5 | 100 | Достигнут |

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 5,66% (план – 5,63%). За счёт федерального финансирования в объеме 419,6 млн. рублей дополнительно приведено в нормативное состояние 16,8 км автомобильных дорог, что привело к перевыполнению установленного плана.

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности составила 47,0% (план – 47,0%). Показатель достигнут за счёт проведенных ремонтных работ на автомобильных дорогах, включенных в городскую агломерацию, в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» сохранился на уровне 2022 года - 35,5% (план - 35,5%).

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»: 	1) В рамках предоставленного инфраструктурного кредита продолжено строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5. Техническая готовность объекта – 30,7% (план – 31,0%). Срок завершения работ - 2026 год. Реализация проекта позволит обеспечить транспортную доступность пригородных микрорайонов Южных Ворот, где проживают более 10 тысяч человек, и планируемых Южных Ворот-2.

2) Продолжена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области.  Техническая готовность 46,0% (план – 47,54%). Срок завершения работ - 2025 год.

3) Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге  Гришино-Колбинка-Тунгусово в границах населенного пункта - с. Тунгусово протяженностью 2,5 км (план – 2,5 км).

4) Завершено строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в  Томском районе протяженностью 1,89 км (план – 1,89 км). На участке установлен 1 светофорный объект.

5) Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550  в Томском районе протяженностью 0,55 км (план – 0,55 км). На участке установлен 1 светофорный объект.

6) Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево-Петухово на участке км 0+085 - км 1+520 (с. Богашево) протяженностью 1,68 км (план – 1,86 км). Плановое значение установлено по разработанной ПСД, работы приняты по фактическому количеству установленных опор освещения.

7) Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет на участке км 154+725 - км 157+650 (с. Тегульдет) в Тегульдетском районе протяженностью 3,08 км (план – 3,3 км). Работы приняты по фактическому количеству установленных опор освещения.

8) Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка-Александровское-Итатка на участке км 30+861 - км 33+410 (с.Александровское) протяженностью 2,68 км (план -2,8 км). Работы приняты по фактическому количеству установленных опор освещения.

9) Разработано 3 ПСД на:

- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участке км 3+800-км 6+650; км 17+100 - км 17+775 в Томском районе;

- реконструкцию  линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск – Аэропорт на участке  км 2+500- км 19+320 в Томском районе;

- реконструкцию автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе.

По итогам реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

- По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега  проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ.

По обеспечению безопасности дорожного движения: нанесено горизонтальной дорожной разметки проезжей части – 1 866,89 км; установлено недостающих барьерных ограждений – 22 511,2 кв.м; установлено недостающих остановочных площадок и автопавильонов - 34 шт.; установлено сигнальных столбиков – 2 598,0 шт.; установлено дорожных знаков – 1 415 шт.

Выполнен ремонт 35,329 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них:

- автомобильной дороги Александровское - 35 км на участке 19+000 - км 21+980 в Александровском районе протяженностью 2,85 км;

- автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск на участке км 21+000 - км 25+000 в г. Стрежевом протяженностью 4,0 км;

- ремонт автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый на участке км 11+540-км13+340, км 26+600-27+800, км35+400-км36+500 в Парабельском районе протяженностью 4,12 км;

- автомобильной дороги подъезд к с. Новорождественское, к д. Романовка на участке км 0+000-км23+640 в Томском районе протяженностью 17,359 км;

- автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган на участке км 19+000-км26+000 в Каргасокском районе протяженностью 7,0 км.

За счет средств федерального бюджета в размере 419 563,8 тыс. рублей, выделенного региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации,  выполнен ремонт 16,868 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них:

- автомобильной дороги подъезд к лечебно-профилактическому центру «Томь» на участке км 0+037- км 1+925 в Томском районе протяженностью 1,863 км;

- автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка  на участке км 91+000 - км 127+111 в Кожевниковском районе 1, 2 этапы протяженностью 13,0 км;

- автомобильной дороги Подъезд к с. Октябрьское на участке км 0+000-2+005 в Томском районе Томской области протяженностью 2,005 км.

По итогам реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано 58,16 км дорог (план – 79,56 км) в границах муниципальных районов; 1,35 км дорог (план - 1,4 км) в границах городских округов. В связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности составила 1,04% (план - 1,01%). Недостижение показателя связано с недостаточным финансированием для выполнения мероприятия, при условии ежегодного увеличения стоимости горюче-смазочных материалов и других материалов, необходимых для выполнения работ (щебень, песок и др.).

Также в отчетном году отремонтировано 3,07 км пешеходных дорожек, обустроено в соответствии с требованиями национальных стандартов 1 пешеходный переход.

В 2023 году на ремонт:

- автомобильных дорог 2-3 категории в г. Томске из областного и местного бюджетов выделено 198 338,2 тыс. рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 6,892 км  (план – 4,3 км).

- улично-дорожной сети ЗАТО Северск из областного и местного бюджетов выделено 210 758,5 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 9,9 км  (план – 4,0 км).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план - 0 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия г. Томску в сумме 74 889,6 тыс. рублей. Проведены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ, санитарное содержание улично-дорожной сети муниципального образования г. Томск.

В результате:

- протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии составила 272,1 км (план – 272,1 км);

- прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам составил 37 штук (план – 10 штук).

II. Проектная часть

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 6 648 952,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- приведено в нормативное состояние 162,93 км автомобильных дорог (план – 211,4 км), в т.ч. региональные – 143,7 км, Северск – 5,12 км, Томск -14,11 км;

- установлено 24 328 п.м. барьерного ограждения;

- установлено 1 546 дорожных знаков;

-  нанесено 29 158 кв. км  дорожной разметки;

- проведен капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске. Техническая готовность объекта 99,9 % (план – 100%).

- выполнен ремонт мостового перехода через р. Порос;

- построен новый мост через р. Яя в Зырянском районе протяженностью 1,8 километра (план -1,8 км). Строительство мостового перехода позволило улучшить транспортную доступность для жителей Зырянского и Тегульдетского районов.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 176 922,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- завершено строительство 2-х автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на а/ дорогах Томск-Мариинск в Томском районе, Томск-Каргала-Колпашево км 273 в Колпашевском районе (план – 2 штуки);

- приобретено и введено в эксплуатацию 12 стационарных и 4 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации приобретено серверное оборудование в количестве 12 штук.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 187 821,6 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

- обучены участвующие в ликвидации последствий на месте ДТП сотрудники МЧС и сотрудники ГИБДД в количестве 140 человек (план – 140 человек;

- в профилактических мероприятиях «Знатоки Правил дорожного движения», «ЮИД! Территория творчества» обучено 7 980 человек (план – 3 400 человек);

- приняло участие 19 команд из 19 муниципальных образований Томской области на региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Зеленый светофор-2023»;

- проведено 4 842 мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- изготовлено 5 125 штук (план – 5 000 штук) печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения;

- приобретено 5 494 штуки (план – 5 000 штук) светоотражающих приспособлений для школьников и учащихся младших классов образовательных организаций Томской области;

- на оснащение образовательных организаций в Зырянском и Бакчарском районах Томской области приобретено 2 комплекса учебно-игрового оборудования (план – 2 штуки);

- команда Томской области приняла участие во Всероссийском соревновании «Дороги без опасности» в г. Владивосток и заняла 9 общекомандное место;

- нанесено дорожной разметки 450 451,39 кв.м, установлено 8 108,0 пог. м. дорожных ограждений).

16. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»

Цель ГП - модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области.

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 5 585 185,2 | 6 685 525,8 | 1 100 340,6 | 119,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 221 460,0 | 1 135 299,3 | - 86 160,7 | 92,9 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 812 110,7 | 778 041,9 | - 34 068,8 | 95,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 409 349,3 | 357 257,4 | - 52 091,9 | 87,3 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 184 264,2 | 199 388,0 | 15 123,8 | 108,2 |
| 4 | Внебюджетные источники | 4 179 461,2 | 5 350 838,5 | 1 171 377,3 | 128,0 |

16.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | 53 | 32 | 165,6 | Достигнут |
| 2 | Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года) | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | % | 40,0 | 40,0* | 100 | Достигнут |
| 3 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации |  | % | 48,5 | 48,5* | 100 | Достигнут |

* предварительное значение показателя.

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

В связи с увеличением в 2022-2023 годах объема финансирования на субсидирование затрат муниципальных образований на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, фактическое значение показателя по количеству аварий в системах теплоснабжения составило 32 единицы, что ниже факта 2022 на 23 п.п. и плана 2023 года на 21 п.п. (факт 2022 года – 55 единиц, план 2023 года – 53 единицы).

По оценке Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» достиг 40,0% что соответствует  плану и выше на 1 п.п. факта 2022 года (факт 2022 года – 39,0%). Показатель выполнен за счет модернизации топливно-энергетического комплекса Томской области, технического переоснащения производственных предприятий области, рационального использования энергетических ресурсов организациями и учреждениями.

Показатель «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации» соответствует плановому значению показателя 2023 года (план – 48,5%) и превысил фактическое значение 2022 года на 1,5 п. п. (факт 2022 года – 47,0%).  На достижение показателя повлияло:

- подключение потребителей к сетям газоснабжения населенных пунктов г. Томска, с. Первомайского, с. Зырянского в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314;

- количество заключенных договоров на догазификацию в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 85,3 | 85,3* | 100 | Достигнут |
| 2 | Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 81,8 | 84,3* | 103,7 | Достигнут |

*прогнозные данные.

Подключение к источникам теплоснабжения и сетям централизованного водоснабжения новых потребителей за счет увеличения количества построенного или введенного в эксплуатацию жилья, в том числе за счет реализации на территории Томской области регионального проекта «Чистая вода», позволило достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области, в части отопления 85,3%, водопровода 84,3% (план – 85,3% и 81,8% соответственно).

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» проведен капитальный ремонт 73 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 25 объектов) в 15 муниципальных образованиях Томской области. Плановое значение показателя перевыполнено за счет выделения дополнительных средств областного бюджета.

В рамках проведенных работ отремонтированы:

- 17 котельных;

- 14 участков тепловых сетей, протяженностью 1 654 м;

- 25 участков холодного водоснабжения, протяженностью 4 247 м;

- 2 дизельных электростанций;

- 1 канализационный коллектор;

- 1 сеть линии электропередач, протяженностью 680 м;

- 2 инженерной сети;

- 1 водонапорная башня;

- 1 станция водоподготовки;

- 9 водозаборных скважин.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:

- приобретено 7 участков тепловых сетей для функционирования котельных «Центральная», «АЦРБ», «ДРСУ», «ВЭС», «СОШ №6», «П. Морозова», «Бассейн в г.Асино;

- приобретены сети теплоснабжения в с. Первомайское Первомайского района, что обеспечило надежное теплоснабжение для 91 человека, 3 многоквартирных домов, 2 частных домов, территории ДРСУ.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области» объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов по модернизации составил 106 501,7 тыс. рублей (план – 63 804,5 тыс. рублей).

По итогам отчетного года:

- введены в эксплуатацию в с. Первомайское Первомайского района 10 газовых котельных, построенные в рамках концессионного соглашения, что позволило улучшить качество услуг и обеспечить надежное теплоснабжение для 6 934 человек и 16 объектов социальной сферы (школы, детские сады, дом культуры, больница, спортивный комплекс и т.д.);

- введена в эксплуатацию газовая водогрейная котельная мощностью 24 МВт в п. Зональная Станция Томского района, построенная в рамках концессионного соглашения. Объект обеспечивает надежность и бесперебойную работу системы теплоснабжения 30 объектов, в том числе 9 административных зданий (больница, школа, детский сад, детско-юношеская спортивная школа и т.д.) и 21 жилого дома. Количество квартир, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения 2 220 единиц.

- проведена реконструкция 5 объектов теплоснабжения п. Светлый г. Томска (план -5 объектов);

- завершено строительство 2 участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80.

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | млн м3/год | 850 | 850 | 100 | Достигнут |

За счет подключения новых потребителей к сетям газоснабжения «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достиг планового значения  850 млн м3/год (план – 850 млн м3/год).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» подрядной организацией ведутся работы по строительству сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально – экономического развития «Северск». Техническая готовность объекта 40,0%.

В отчетном году завершено строительство I этапа газораспределительных сетей в с. Зырянское Зырянского р-она протяженностью 17,9 км (план- 17,9 км.), 257 домовладений получили техническую возможность для подключения к сетям (план – 257 ед.).

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 протяженность внутрипоселкового газопровода (далее – ВПГ) составила 5,8 км, что не соответствует плановому показателю (план – 6,8 единиц). В ходе выполнения работ г.Томске, Томском районе, Первомайском районе, Кожевниковском, Кривошеинском, Асиновском и др. скорректировалась протяженность ВПГ.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 заключено 18 801 договоров на догазификацию (план – 18 500 ед.). В рамках данного постановления при строительстве объектов газораспределения в г. Томске, Томском, Первомайском, Кожевниковском, Кривошеинском, Асиновском районах и др. использованы внебюджетные средства.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе» из областного и местного бюджетов произведена компенсация расходов концессионера в размере 93 379,44 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение подключения 
к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды 
и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области» объем потребления природного газа составил 8 млн. м3 (план – 7 млн. м3), при этом количество договоров поставки газа составило 3112 единиц (план – 2 200 единиц).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного углеводородного газа для обеспечения бесперебойности поставок населению сельских поселений Томского, Кривошеинского, Колпашевского, Чаинского, Бакчарского, Тегульдетского и  других районов. Данная мера поддержки обеспечила в отчетном году поставку сжиженного углеводородного газа населению в 129 населенных пунктов Томской области. В результате чего доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | тонн усл. топл | 328,5 | 320,38 | 102,5 | Достигнут |
| 2 | Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | тыс. рублей | 1 587 903,0 | 4 925 150,0 | 310,1 | Достигнут |
| 3 | Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 43,0 | 43,0 | 100 | Достигнут |

В рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы «Развитие газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации»,  программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций, мероприятий, осуществляемых перевозчиками по переводу транспортных средств на природный газ, в 2023 году привлечено 4 925 150,0  тыс. рублей  (план – 1 587 903,0 тыс. рублей) внебюджетных средств. Перевыполнение планового значения показателя в 3 раза сложилось за счет привлеченных дополнительных внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению и выполнения ремонтных работ на электрических сетях, на строительство объектов газораспределения и заключения договоров на догазификацию с населением.

Снижение фактического значения показателя «Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области» (динамика «меньше – лучше») на 8,2 п.п. связано с восстановлением объемов, как потребления, так и выработки электроэнергии и составило - 320,38 г.у.т/кВтх*ч (план – 328,5 г.у.т/кВтх*ч).

Показатель «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» выполнен на 100% (план – 43,0%, факт – 43,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях» осуществляется модернизация объектов электросетевого хозяйства (подстанций и линий электропередач) в рамках реализации инвестиционных программ и программ в области энергосбережения электросетевыми организациями, что позволило сократить технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях до 8,93% (план – 8,97%).

В рамках реализации основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» построена 1 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу г. Томск, ул. Мостовая, 38б, запуск планируется в 1 квартале 2024 года.

По итогам 2023 года объем потребления газа автомобильным транспортом составил 13,8 млн. м3 (план – 15 млн. м3, факт 2022 года - 14,5 млн. м3). Недостижение планового значения показателя связано со снижением объема потребления природного газа автомобильным транспортом, в связи со снижением активности и мобильности населения, в том числе с использованием дистанционных возможностей работы, учебы.

В рамках реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» подготовлено 4 инвестиционных проекта по модернизации систем тепло/энергоснабжения населенных пунктов Томской области» (план – 4 проекта).

II. Проектная часть

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Чистая вода»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 422 462,4 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

1. Завершено строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор №2. Скважины №5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области.

2. Завершено строительство 2-х участков сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска.

3. Завершена реконструкция 6-и участков систем водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области.

17. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 608 590,0 | 603 018,6 | -5 571,4 | 99,08 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 604 798,4 | 603 018,6 | -1 779,8 | 99,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 604 798,4 | 603 018,6 | -1 779,8 | 99,7 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 3 791,6 | 0,0 | -3 791,6 | 0,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

17.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответствен-ный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности качеством предоставления массовых социально значимых государствен- ных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | балл | 4,0 | 4,0 | 100 | Достигнут |

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчётном году по результатам проведенного мониторинга уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) достиг своего планового значения и составил 4,0 балла (план - 4,0 балла, факт 2022 - 4,0 балла). Показатель достигнут за счет обеспечения подключения к типовым формам предоставления массовых, социально значимых услуг.

На уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг положительно влияет наличие большого количества услуг, которые можно получить в электронном виде, а также сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия. В 2023 году сформировано 505,867 тысяч цифровых сведений справок, которые не истребованы у заявителей (запросы сведений, необходимые для предоставления услуг (функций), направляемых органами власти Томской области посредством системы межведомственного электронного взаимодействия).

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 90,0 | 96,16 | 106,84 | Достигнут |
| 2 | Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, передавших на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «ОЦАИР» | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Ед. | 9 | 12 | 133,3 | Достигнут |

По итогам отчетного года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, составила 96,16%, что на 6,16 п.п. выше планового значения (план – 90,0%).

12 исполнительных органов Томской области и областных государственных учреждений передали на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов» (план - 9 единиц). Перевыполнение показателя на 33,33% обусловлено отсутствием технических специалистов (проблемами в кадровом обеспечении) в органах власти и необходимостью выполнения работ в течение года.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров:

- процент надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий составил 99,85% (план – 97,1%). Превышение значения показателя связано с квалифицированным обслуживанием информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в «Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг» в 2023 году составил 99,94%, что на 9,94 п.п. выше планового (план – 90,0%). Превышение фактического значения показателя связано с применением единых подходов в организации деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» и постоянной работой над повышением качества предоставления услуг.

По итогам реализации ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» значение показателя «Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона» составило 25 единиц или 100% от плана на 2023 год.

В рамках основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» показатель достижение «Цифровой зрелости» сферы государственного управления составил 77,84%, что в 3 раза выше планового значения (план – 25,0%). Плановые значения показателя установлены в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 №601 «Об утверждении методик расчета прогнозных показателей».

В 2023 году осуществлено развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства, а также реализация комплексной системы «Открытое правительство», систем информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения посредством выполнения следующих мероприятий:

- приобретены права на использование программного обеспечения системы электронного документооборота и переход на новую версию программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов Томской области;

- разработаны интерактивные формы заявлений для услуг органов власти  Томской области с использованием федеральной государственной  информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных  услуг (функций)»;

- настроена государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в исполнительных органах Томской области;

- осуществлено сопровождение программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия;

- осуществлено сопровождение программного обеспечения региональной инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающего взаимодействие органов власти Томской области с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;

- обеспечена эксплуатация программных средств инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с программным решением Федерального реестра государственных услуг (функций);

- обеспечена защита веб-приложений на базе межсетевого экрана прикладного уровня;

- оказаны организационно-методических услуги по функционированию сети центров общественного доступа к сервисам электронного правительства, к государственным и муниципальным услугам в электронном виде;

- обеспечено развитие интеграционной системы «Ситуационного центра» Губернатора Томской области.

- Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Финансирование регионального проекта в 2023 году за счет всех источников составило 1 930, 0 тыс. рублей.

В исполнительных органах Томской области осуществлено внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения:

- получен доступ к службе технической поддержки на отечественную операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для автоматизированных рабочих мест государственных служащих;

- приобретен 161 сертификат технической поддержки для использования в течение 36 месяцев со дня заключения государственного контракта.

Региональный проект «Информационная безопасность»

В 2023 году на реализацию регионального проекта финансирование не осуществлялось.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта:

- завершен переход Администрации Томской области на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для организации процесса передачи, обработки и хранения данных, оказание содействия органам местного самоуправления и подведомственным организациям Томской области;

- обеспечен безвозмездный доступ граждан РФ к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;

- получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В 2023 году на реализацию регионального проекта финансирование не осуществлялось.

Завершены работы по созданию Интеллектуальной транспортной системы Томской области (далее – Система) в части внедрения региональной навигационной информационной системы (РНИС). Запуск указанной системы планируется в рамках мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» после проверки выполненных работ с последующим подписанием акта приемки.

18. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 9 161 473,2 | 8 828 665,0 | -332 808,2 | 96,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 9 154 273,2 | 8 807 889,4 | -346 383,8 | 96,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 8 239 237,5 | 7 892 853,7 | -346 383,8 | 95,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 915 035,7 | 915 035,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 4 800,0 | 11 794,8 | 6 994,8 | 245,7 |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 400,0 | 8 980,8 | 6 580,8 | 374,2 |

18.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами | Департамент финансов Томской области | Степень качества | 2 | 3 | 66,7 | Не достигнут |
| 2 | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств | Департамент финансов Томской области | % | 7,5 | 22,1 | 294,7 | Достигнут |

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области присвоена III степень качества при плановом уровне - II степень (факт 2022 года - III степень, расчет показателя на основании данных предшествующего года отчетному).

Недостижение показателя обусловлено событиями, произошедшими в прошлых периодах: колебание мировых цен на нефть и действие «венского» соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. В результате негативных факторов произошло беспрецедентное падение собственных доходов: областной бюджет недополучил около четверти от плановых доходов, в первую очередь, по налогу на прибыль организаций от нефтегазового сектора. Увеличение долговой нагрузки привело к невозможности дальнейшего выполнения Томской областью соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета в части требования по соблюдению уровня долговой нагрузки (данное условие не выполняется три года подряд, несмотря на планомерную работу по снижению уровня долговой нагрузки: по итогам 2021 года она снизилась с 93,0% до 87,0%, по итогам 2022 года составила 75,0%).

Согласно п. 7 Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденного приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552, в случае нарушения субъектом Российской Федерации условий соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета в течение 2-х лет подряд субъекту Российской Федерации присваивается III степень качества независимо от комплексной оценки качества.

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 22,1%, что выше планового значения 2023 года (7,5%) на 146 п.п. и факта 2022 года (13,5%). Достигнутое значение показателя обусловлено принятыми мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, мероприятиями по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.) и расширению круга участников закупок.

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

I Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области | Департамент финансов Томской области | % | 96,5 | 97,2 | 100,7 | Достигнут |

По итогам 2023 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области, составила 97,2%, что незначительно превышает плановое значение за 2023 год (план - 96,5%).

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0% главных распорядителей средств областного бюджета (далее - ГРБС) и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, что соответствует плановому значению на 2023 год. Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению на 2023 год.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 38,7% государственных гражданских служащих повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план - 35,0%). Превышение фактического показателя над плановым обусловлено проведением обучающих мероприятий в онлайн-формате для государственных гражданских служащих.

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | Департамент финансов Томской области | % | 90,0 | 90,0 | 100 | Достигнут |

По итогам 2023 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составила 90,0%, что соответствует плановому значению 2023 года.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) составил 90,0%, что соответствует плановому значению на 2023 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет, составила 100%, что соответствует плановому значению.

Организован воинский учет в 17 муниципальных образованиях Томской области (план – 17 единиц).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО Северск, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, что соответствует плановому значению 2023 года (план - 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень долговой устойчивости | Департамент финансов Томской области | уровень | 2 | 2 | 100 | Достигнут |
| 2 | Степень диверсификации долгового портфеля | Департамент финансов Томской области | % | Не менее 50% | 62,5 | 125,0 | Достигнут |

По итогам 2023 года сложился средний уровень долговой устойчивости, что соответствует плановому значению 2023 года (план - не ниже среднего).

Степень диверсификации долгового портфеля составила 62,5% при плановом значении не менее 50,0%. Перевыполнение показателя связано с привлечением долгового инструмента - бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 0,9% (план - не более 2,0%, меньше - лучше). Перевыполнение показателя связано со снижением стоимости обслуживания государственного долга Томской области в связи с уменьшением объема рыночных долговых обязательств за счет бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета на погашение рыночного долга по ставке 0,1% годовых.

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности | Департамент финансов Томской области | % | 30,0 | 31,0 | 103,3 | Достигнут |
| 2 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности | Департамент финансов Томской области | человек | 14 900 | 70 550 | 473,5 | Достигнут |
| 3 | Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений | Департамент финансов Томской области | человек | 20 000 | 28 776 | 143,9 | Достигнут |

В 2023 году 31,0% жителей Томской области осведомлен о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, что превысило плановое значение на 1 п.п.

70 550 человек охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности при плановом значении 14 900 человек. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий в онлайн-формате, что позволило увеличить охват населения региона.

28 776 жителей Томской области приняли участие в обсуждении бюджетных решений при плановом значении 20 000 человек.

На перевыполнение показателя повлиял рост популярности проекта «Инициативное бюджетирование» в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности» работают 8 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, что соответствует плановому значению на 2023 год.

В рамках основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»:

- 109 инициативных проектов выдвинуто муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор для получения из областного бюджета субсидий на их реализацию (план - 90 заявок);

63 проекта отобрано для получения субсидии из областного бюджета (план - 50 проектов). Перевыполнение планового показателя обусловлено стоимостью инициативных проектов, представленных на конкурсный отбор для получения субсидии муниципальными образованиями Томской области и объемом запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Средняя стоимость по проектам победителям конкурсного отбора в 2023 году составил 932,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2023 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением | Департамент финансов Томской области | % | 4,0 | 0,0 | 400,0 | Достигнут |

Благодаря эффективной работе областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2023 году отсутствуют обоснованные жалобы на действие/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план - 4,0%, динамика показателя «меньше-лучше»). При проведении закупок соблюдены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением, составило 3,2 единицы (план - 2,5 единиц). На перевыполнение показателя повлияло проведение мероприятий по расширению круга участников закупок:

- направлены приглашения поставщикам (подрядчикам, исполнителям) посредством сервисов электронной площадки при проведении закупок;

- организованы обучающие семинары для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг.

19. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 183 133,6 | 182 071,4 | - 1 062,2 | 99,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 183 133,6 | 182 071,4 | -1 062,2 | 99,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 142 990,0 | 142 279,7 | - 710,3 | 99,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 40 143,6 | 39 791,7 | - 351,9 | 99,1 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

19.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | % | 90,0 | 98,0 | 108,89 | Достигнут |

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2023 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 98,0%, что выше плана 2023 года на 8 п.п. и уровня 2022 года на 2 п.п (план 2023 года – 90,0%, факт 2022 года – 96,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями) и передачей в федеральную и муниципальную собственность имущества, находящегося в Казне Томской области.

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | % | 5 | 8 | 160,0 | Достигнут |

По итогам 2023 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области, составил 8,0% (план – 5,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями) и передачей в федеральную и муниципальную собственность имущества, находящегося в Казне Томской области.

По итогам реализации ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:

- результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 75,2% (план - 100%). Невыполнение показателя обусловлено снижением доходов от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Областной аптечный склад»), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2022 год и 9 месяцев 2023 года получен убыток, план выполнен на 23,0%. В следствие чего разработан план мероприятий по устранению негативных изменений в финансово-хозяйственой деятельности указанных предприятий.

- доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 91,6% (план - 90,0%).

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:

- доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 0,42% (план – 1,04%). Недостижение показателя связано с признанием торгов несостоявшимися по причине отсутствия спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением.

- доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период составила 85,7% (план - 100%). Недостижение плановых значений показателей обусловлено несостоявшимися торгами в отношении объекта недвижимого имущества – нежилое здание, по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 10 по причине проведения приватизационных процедур.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:

- доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов, по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки, составила 7,59% (план - 6,35%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок;

- доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 9,28% (план - 8,78%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»:

- доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году» достигнут (план – 100%). В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 39 496 объектах (план -35 972 объекта).

20. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

Цель ГП – повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 776 038,3 | 763 232,8 | -12 805,5 | 98,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 775 363,6 | 762 558,1 | -12 805,5 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 682 385,1 | 670 080,7 | -12 304,4 | 98,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 92 978,5 | 92 477,4 | -501,1 | 99,5 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 674,7 | 674,7 | 0,0 | 100 |

20.2. Показатели цели ГП за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 41 | 42* | 102,4 | Достигнут |

* Расчет значения показателя в 2023 году не производился, отображено значение показателя 2022 года.

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Показатель «Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области» является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также оценки деятельности руководителя исполнительной власти региона. Согласно плану достижения целей и задач стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года оценка показателя запланирована на 2024, 2030 годы. В связи с чем, в 2023 году значение показателя указано на уровне 2022 года (факт 2022 года -42,0%).

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

I Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала региона»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров Томской области | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 35,0 | 34,7 | 99,1 | Не достигнут |
| 2 | Доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 85,0 | 82,4 | 96,9 | Не достигнут |

По итогам 2023 года коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров в отчетном периоде составил 34,7% (план – 35,0%).

82,4% от общего количества назначений составила доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности (план - 85,0%).

На недостижение значений показателей подпрограммы в 2023 году, повлияло изменение в законодательстве. В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2022 № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 424-ФЗ) в 2023 году назначения на должности государственной гражданской службы были возможны без проведения конкурса, резерв по высшей группе должностей не формировался. Кроме того, наблюдалось снижение количества лиц, включенных в резерв управленческих кадров на должности руководителей областных государственных учреждений за счет увеличения количества несостоявшихся конкурсов по причине отсутствия участников.

По итогам реализации основного мероприятия «Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области» коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководителей исполнительных органов Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области составил 12,7% (план – 15,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено отсутствием проведенных в отчетном периоде конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв на высшую группу должностей (действие норм Федерального закона № 424-ФЗ).

Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений составил 44,4% (план – 50,0%). Причина отклонения от планового значения показателя в отчетном году обусловлена увеличением количества несостоявшихся конкурсов по причине отсутствия участников.

В рамках основного мероприятия:

- 100% участников резерва управленческих кадров прошли процедуру оценки (план – 100%);

- доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, составила 23,7% (план – 15,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области» доля специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) составила 100% (план – 90,0%). Обучение прошли 23 специалиста.

Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), составило 100% (план – 80,0%).

По итогам реализации ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составила 100%, что соответствует плановому значения показателя.

В результате реализации ВЦП «Награды Томской области» доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов от представленных к награждению составила 100%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности, предполагающие обязательное замещение по конкурсу | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, от общего количества реализованных мероприятий | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 50,0 | 84,0 | 168,0 | Достигнут |
| 3 | Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 39,4 | 45,59 | 115,7 | Достигнут |

По итогам 2023 года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва от общего количества назначений, составила 100% (план - 100%).

Доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, составила 84,0%, что выше планового значения показателя на 68,0% (план – 50,0%). Перевыполнение планового значения обусловлено тем, что согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденным 01.03.2023, большинство мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области реализованы в рамках приоритетных направлений.

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном периоде составил 45,59% (план - 39,4%). Данные, полученные в 2023 году в ходе ежегодных социологических исследований, свидетельствуют о том, что среди жителей Томской области число опрошенных респондентов положительно оценивших деятельность органов местного самоуправления оказалось немного выше, чем в 2022 году (факт 2022 - 41,91%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»:

- 74,0% государственных гражданских служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 47,0%);

- 4 электронных дистанционных курса размещено на портале дистанционного образования Администрации Томской области (план – 4 единицы).

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»:

- 32,2% муниципальных служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план - 32,0%);

- 8 электронных дистанционных курсов по обучению муниципальных служащих размещено на портале дистанционного образования Администрации Томской области (план – 8 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области составил 46,32% (план – 42,5%).

Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания | Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий от установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации | Департамент ЗАГС Томской области | % | 99,0 | 110,5 | 111,6 | Достигнут |

По итогам 2023 года доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, составила 100%, что соответствует плановому значению и факту 2022 года.

Доля зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий от установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации составила 110,5%, что выше планового значения показателя на 11,5 п.п. и ниже значения 2022 года на 9,4 п.п. (факт 2022 - 119,9%). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:

- 100% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам (план – 100%).

- 1 областное государственное учреждение улучшило материально-техническую базу (план – 1 единица).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» 100% судебных участков мировых судей обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 100% актов гражданского состояния зарегистрированы в установленные сроки (план – 99,0%).

В рамках основного мероприятия 100% зарегистрированных актов гражданского состояния составлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния (план – 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия» в 2023 году 0% судебных участков мировых судей обеспечены зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия.

В рамках основного мероприятия не приобретены 2 здания для размещения судебного участка мирового судьи в Шегарском районе, в связи с отсутствием заключенного контракта с ПАО Сбербанк (обсуждаются условия контракта) (план – 2 здания).

Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | % | 84,0 | 84,0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности в Томской области | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | % | 92,0 | 92,0 | 100 | Достигнут |
| 3 | Уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | % | 76,2 | 76,2 | 100 | Достигнут |

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на содействие реализации эффективной государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области:

- 84,0% граждан положительно оценили состояние межнациональных отношений в Томской области (план – 84,0%);

- 92,0% граждан от опрошенных отметили отсутствие в Томской области в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности (план – 92,0%);

- уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области составил 76,2% (план – 76,2%).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:

- 6 950 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (план - 6 950 человек);

- численность лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, составила 3 100 человек (план – 3 100 человек).

В рамках основного мероприятия 2023 года:

- 7 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений приняли участие в мероприятиях по вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации (план – 7 человек)

- 2 000 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (День России, Крымская Весна, День народного единства, Праздник Весны и труда, День Победы) (план – 2 000 человек);

- проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (план – 6 единиц);

- 620 человек приняли участие в мероприятиях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных совместно с институтами гражданского общества (план – 620 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве» проведено социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование).

В рамках реализации мероприятий:

- 700 человек приняли участие в социологических исследованиях (план – 700 человек);

- произошло 4 конфликтных ситуации на межнациональной и межрелигиозной почве (план – 4 ситуации);

- 56,0% конфликтов выявлено системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений (план – 56,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:

-	44 человека томского казачества приняли участие в мероприятиях по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма (план – 44 человека);

-	502 казака привлечены к участию в патрулировании территории по обеспечению охраны общественного порядка в г. Томске, ЗАТО Северск, Каргасокском, Томском, Александровском, Парабельском, Молчановском районах (план – 502 человека).

В рамках основного мероприятия:

- 16 представителей казачьих объединений приняли участие в мероприятиях по празднованию Дня Ермака (с. Вагай Тюменской области), фестивале «Братина» (с. Кривошеино Томской области) (план – 16 человек);

- проведено 1 мероприятие, направленное на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе;

- 40 казаков приняли участие в несении государственной и иной службы (план – 40 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области составила 36,1% (план – 36,1%).

В рамках основного мероприятия:

- 840 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов на территории Томской области (в форуме «Сокровища Севера» (Москва), в организации фестиваля «Этюды Севера» (с. Парабель Томской области), организации форума «Обские люди» (г. Томск) (план – 840 человек);

- 1 община коренных малочисленных народов получила поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства (план – 1 единица);

- 54 человека из числа коренных малочисленных народов прошли диспансеризацию (план – 54 человека);

- проведено 1 социологическое исследование, направленное на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (план – 1 исследование);

- проведено 1 мероприятие, направленное на сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (план - 1 единица).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка» 93,0% граждан из общего числа опрошенных постоянно используют русский язык в быту (план – 93,0%). Благодаря проведению мероприятий по популяризации использования русского языка в быту в среде плохоговорящих на русском языке граждан удалось сохранить значение показателя на уровне 2022 года (факт 2022 года – 93,0%).

В рамках основного мероприятия:

- издан 1 сборник статей по итогам проведения Дней славянской письменности и культуры;

- 1 500 человек приняли участие в мероприятиях по поддержке и сохранению русского языка (Дни славянской письменности и культуры, мероприятий на базе Центра русского языка в г. Томске (план – 1 500 человек)

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области» проведено 4 мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области (план – 4 штук).

В рамках основного мероприятия:

- 4 материала, способствующие формированию благоприятных условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, созданы и размещены в сети Интернет (план – 4 штуки);

- 530 иностранных граждан приняли участие в мероприятиях по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан (Новруз, День национальной кухни) (план – 530 человек).

Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2023 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | чел. | 1 850 | 1 850 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области | Комитет внутренней политики Администрации Томской области | чел. | 2 980 | 2 980 | 100 | Достигнут |

В 2023 году 1 850 человек приняли участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, что соответствует плану (план – 1 850 человек) и выше фактического значения показателя 2022 года - 1 800 человек.

В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области, приняли участие 2 980 человек, что соответствует плану (план – 2 980 человек) и выше фактического значения показателя 2022 года - 2 930 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» количество благополучателей в ходе реализации проектов – победителей конкурса составило 9 100 человек, что соответствует плану (план – 9 100 человек).

В рамках основного мероприятия:

- 17 социально ориентированным некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка (план – 17 штук);

- 155 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций получили методическую поддержку (план – 155 человек).

По итогам реализации ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» 1 130 граждан и представителей некоммерческих организаций приняли участие в деятельности Общественной палаты Томской области (план – 1 130 человек). Достижение показателя обусловлено возрастающей ролью Общественной палаты Томской области в общественно-политической жизни региона, что влечет за собой увеличение охвата участников мероприятий.

Приложение 1

Оценка эффективности государственных программ Томской области

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки 2 имеют рейтинг «высокоэффективная», 17 ГП являются эффективными, 1 ГП «низкоэффективная».

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

| № п/п | Наименование ГП | Соисполнитель, участник ГП | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 0,95 | Высокоэффективная |
| 2 | Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 0,94 | Высокоэффективная |
| 3 | Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области» | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | 0,90 | Эффективная |
| 4 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» | Департамент здравоохранения Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 5 | Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 6 | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 7 | Государственная программа «Развитие культуры в Томской области» | Департамент по культуре Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 8 | Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0,88 | Эффективная |
| 9 | Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 0,88 | Эффективная |
| 10 | Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области» | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | 0,87 | Эффективная |
| 11 | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 0,87 | Эффективная |
| 12 | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 0,86 | Эффективная |
| 13 | Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | Департамент финансов Томской области | 0,85 | Эффективная |
| 14 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 0,85 | Эффективная |
| 15 | Государственная программа «Развитие образования в Томской области» | Департамент общего образования Томской области | 0,85 | Эффективная |
| 16 | Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 0,84 | Эффективная |
| 17 | Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | Департамент защиты населения и территории Томской области | 0,84 | Эффективная |
| 18 | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 0,83 | Эффективная |
| 19 | Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» | Департамент инвестиций Томской области | 0,82 | Эффективная |
| 20 | Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 0,80 | Низкоэффективная |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 32 087,1 тыс. рублей или 10,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 30 329,1 тыс. рублей – субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Государственная поддержка предоставлена 8-и инвесторам (ООО «Компания Эскимос», ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Фирма «Биоветсервис», ООО «Люмена», ООО «Томфрезер», ООО «Чистый мир», ООО «РБ И К», ИП Гагалинский С.П.). Также в форме налоговых льгот предоставлена господдержка АО «ТГОК «Ильменит», ООО «НПО «РеаСиб», ООО «Газпромнефть-Восток».

2) 1 658,0 тыс. рублей - информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов, а также обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области. В рамках мероприятий осуществлено активное продвижение Инвестиционного портала (количество посетителей в 2023 году составило 92 087 и увеличилось на 16 401 к уровню 2022 года), разработаны и изготовлены информационные буклеты, содержащие информацию об инвестиционной деятельности, инвестиционном потенциале и инвестиционных площадках Томской области. Проведены рекламные кампании по вопросам улучшения инвестиционного климата, в том числе об условиях внедрения в Томской области регионального и муниципального инвестиционных стандартов;

3) 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки в отношении 8 организаций.

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 15 871,9 тыс. рублей или 82% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 6 951,3 тыс. рублей – на организацию подготовки и проведения в Томской области III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках подготовки мероприятий Конференции приобреталась полиграфическая и сувенирная продукция, осуществлялось оформление площадки и интернет-трансляций Конференции, организация светового и звукового сопровождения.  В Конференции приняли участие 203 эксперта из 11 стран мира;

2) 5 662,3 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;

3) 1 461,4 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организованы визиты в Томскую область иностранных делегаций следующих стран: Индии, Ирана, Республики Беларусь, Республики Узбекистан. Проведен Международный форум ассоциаций и консорциумов северных территорий с участием представителей научного сообщества из 8 стран мира;

4) 1 044,2 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано участие в заседании Координационного совета по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», участие в 32-й международной выставке Vietnam EXPO, участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия – 2023» в г. Ташкент (Узбекистан), участие в Генеральной ассамблее Северного форума в г. Ханты-Мансийске, участие в работе экспортного форума «Сделано в России» и III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, участие в работе 14-го заседания Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (Республика Корея).

Томская область приняла участие в работе коллективной экспозиции регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме и отдельной экспозицией Томская область представлена на Международной выставке-форуме «Россия».

5) 454,7 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилась рекламная кампания по продвижению Экспортного каталога Томской области,  актуализированы презентационные материалы для представления Томской области, организовано изготовление и распространение презентационной и сувенирной продукции;

6) 198,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Было организовано заседание Совета по развитию экспорта в Томской области с привлечением специалистов Центра Индоокеанского региона Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН и бизнес-тренеров;

7) 100,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников за рубежом и продвижение русского языка и культуры. В рамках мероприятий учащиеся старших классов и учителя Увс аймака Монголии проходили курсы русского языка на базе Филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета,  организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир».

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывалась 2 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 502,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

2. ВЦП ««Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»: кассовое исполнение составило 157 030,8 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 120 855,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия АО «Томск РТС» (г. Томск) на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды населению по льготным тарифам.

2) 36 175,2 тыс. рублей - предоставлена субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино».

Государственная программа Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 10 894,8 тыс. рублей или 94 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  8 528,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по выявлению 
и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведены конкурсы 
на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры (183 премии в сумме от 5 до 150 тыс. рублей каждая, согласно размерам установленным Законом Томской области от 13.03.2006 № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» в зависимости от номинации), премий «Студент года» (25 премий в размере 31 520 рублей каждая) и «Профессор года» (12 премий в размере 100 000 рублей каждая);

2) 1 572,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Дня российской науки и 6 мероприятий, направленных на популяризацию научных знаний «Наука 0+»;

3) 450,0 тыс. рублей - на организацию и проведение 4-х образовательных семинаров для населения 4-х муниципальных образований Томской области;

4) 344, 8 тыс. рублей на подготовку и выпуск 100 информационно-аналитических сборников «Передовые инженерные школы».

Государственная программа Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 2 379,1тыс. рублей или 46,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 717,3 тыс. рублей – на приобретение статистических, научно-исследователь-ских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров. За счет данных средств Томскстатом оказаны следующие услуги: загрузка базы готовых документов 1С, предоставление аналитических докладов, сборников, бюллетеней, отчетов и справок, предоставление статистической информации по разовым запросам; Региональной информационной службой Интерфакс предоставлен доступ к информационному ресурсу «СПАРК»;

2) 661,8 тыс. рублей – на проведение следующих мероприятий: стратегической сессии по вопросу развития туристических направлений в Томской области с участием Мазура В.В.; выездов в муниципальные образования для проведения дней Департамента экономики (Кривошеинский, Асиновский и Тегульдетский районы); участие Департамента экономики в праздничном мероприятии «Крымская весна»; воркшопа для представителей туристической сферы в целях презентации турпотенциала Кузбасса в рамках референс визитов; торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню туризма; участие в организации II Сибирского Форума «Производительность и устойчивое развитие»; организацию обучения сотрудников государственных органов Томской области по специализированной программе в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; организацию и участие в сертификации регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области (РЦК).

Государственная программа Томской области

«Развитие рынка труда в Томской области»

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 309 404,5 тыс. рублей или 96,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 267 145,2 тыс. рублей - на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 16 117,5 тыс. рублей - на предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 735 безработным гражданам (в том числе открывшим свое дело 152 человека);

3) 14 019,1 тыс. рублей - на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности.

Профессиональное обучение прошли 1 375 безработных граждан.

4) 9 723,2 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 5 240 граждан, в том числе 5 044 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 181 безработного гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, 15 безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

5) 820,2 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. В рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 276 информационных, справочных, методических материалов и печатной продукции;

6) 495,8 тыс. рублей – на организацию 349 ярмарок вакансий;

7) 479,9 тыс. рублей - на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 597 человек;

8) 249,6 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 13человек;

9) 150,2 тыс. рублей – на социальную адаптацию 2 600 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

10) 116,7 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 18 412 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

11) 85,6 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 2 513 безработных граждан;

12) 1,5 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 29 человек.

- ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 22 403,3 тыс. рублей или 62,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)	11 247,5 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения);

2) 4 134,9 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере труда и занятости населения (проведено 4 информационных мероприятия и распространено 489 видов информационных материалов в сфере труда и занятости населения);

3) 2 675,0 тыс. рублей – на реализацию проекта по профессиональной ориентации граждан «Карьерная карта томича»;

4) 1 322,9 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5) 1 109,5 тыс. рублей – на обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период;

6) 963,6 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 45 граждан, не являющихся безработными (в т.ч. 19 работников, находящихся под риском увольнения, 9 военных пенсионеров, 7 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования, 10 членов семей участников специальной военной операции);

7) 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса выпускных квалификационных работ выпускников образовательных организаций высшего образования «Стартап как диплом» (по итогам конкурса финансовую поддержку получили 7 выпускников);

8) 205,1 тыс. рублей – на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (стажировку прошли 11 выпускников);

9) 75,3 тыс. рублей – на возмещение расходов работодателям при трудоустройстве 3 граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

10) 59,9 тыс. рублей - на организацию и проведение 3-х ежегодных конкурсов в области содействия занятости;

11) 9,6 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800».

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 5 275,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 4 591,8 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По результатам мероприятия в организациях Томской области заключено 1 330 коллективных договоров.

- 442,3 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда (проведено 12 конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства);

- 200,2 тыс. рублей – на обучение обучения 4-х специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, участие в конференции «Всероссийская неделя охраны труда»;

- 41,1 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия

в Томской области»

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 315 821,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  261 164,8 тыс. рублей - на выполнение пяти государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 33 358 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 560 564 вакцинаций в рамках плановых иммунизаций и обработки животных (птиц)  против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 158 169 диагностических мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 681 807 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области (отбор проб биологического материала, с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); отбор проб на безопасность пищевых продуктов и кормов);

- провели 440 745 лабораторных исследований в рамках осуществления противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

2) 45 206,6 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 20-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (из которых 982,6 тыс. рублей на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).

При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2023 году в области отловлено 2 212 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющих немотивированную агрессивность) - 863 животных.

3) 4 574,7 тыс. рублей - на приобретение областными учреждениями ветеринарии инсинераторов для обустройства двух мест утилизации биологических отходов путем сжигания и двух транспортных средств для перевозки биологических отходов;

4) 4 713,3 тыс. рублей - на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных
и диагностических препаратов, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий.

5) 161,7 тыс. рублей - на материальное обеспечение организации учета
и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев (расходы на сопровождение соответствующей информационной системы).

2. ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП 105 725,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 19 264,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

- оказана  государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 2 218 консультаций);

- выполнены 4 государственных работы, в рамках которых:

- размещено 1 360 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 204 материала в средствах массовой информации;

- издано 84 печатных материала, 4 номера ежеквартального информационного бюллетеня «Томский агровестник» и подготовлено 97 отчетов по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- проведено 16 информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- рассмотрено 300 запросов на выдачу племенного свидетельства или дубликата племенного свидетельства, проведено 49 контрольных доений в рамках организации и обеспечения отдельных мероприятий в области племенного животноводства;

- 61 025,6 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области, из них:

- 42 848,3 тыс. рублей на приобретение 6 единиц оборудования и техники: борона мелиоративная, мобильная зерносушилка, пресс-сборщик и др. С помощью приобретенного оборудования ежегодно более 4000 гектар вводится в оборот земель сельхозназначения, осуществляется сев и подсев многолетних кормовых трав около 100 га, более 230 студентов учебных заведений прошли практику и обучение;

- 13 004,5 тыс. рублей на проведение 12 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора, а также организацию 3 научно-исследовательских работ в сфере агропромышленного комплекса;

- 2 672,8 тыс. рублей на создание 2 программных продуктов в сфере агропромышленного комплекса (информационно-аналитическая система агропромышленного комплекса Томской области для сельхозтоваропроизводителей и муниципальных образований и программное обеспечение по межбюджетным трансфертам на базе «1С:Документооборот»);

- 2 500,0 тыс. рублей на проведение региональным оператором региональной цифровой метеорологической сети 3 консультаций с сельскохозяйственными товаропроизводителями,
а также на доработку региональной цифровой метеорологической платформы

- 6 700,00 тыс. рублей на предоставление 4 грантов победителям областного конкурса
в агропромышленном комплексе Томской области;

- 5 340,0 тыс. рублей на премирование 97 победителей областного конкурса
в агропромышленном комплексе Томской области;

- 6 542,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку кадров в агропромышленном комплексе. В 2023 году выплату на обустройство и хоз. обзаведение получили 14 молодых специалистов;

- 3 060,9 тыс. рублей на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия выполнены работы по сопровождению информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Томской области.21 муниципальное образование использует ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства;

- 2 422,2 тыс. рублей на возмещение 13 организациям агропромышленного комплексав Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах, городе Томске затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 205 специалистов;

- 120,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии областному государственному унитарному предприятию «Бакчарское» Бакчарского района для осуществления доплаты к заработной плате одному молодому научному работнику;

- 50,0 тыс. рублей - на предоставление лучшему оператору машинного доения премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны.

Государственная программа Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году 5 405 893,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 3 578 972,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным учреждениям здравоохранения.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (1 685 случаев госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (9 421 случай госпитализации);

- первичная медико-санитарная помощь, как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 79 057), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 417 841);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 31 202 человека);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 6 368 человек, количество вызовов 615, из них 378 вызовов в рамках санитарно-авиационной эвакуации);

- медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (количество пациентов составило 155 человек);

- паллиативная медицинская помощь (количество койко-дней составило 50 144, количество посещений – 8 305);

- медицинская помощь по профилю «патологическая анатомия» (проведено 2 701 вскрытие и 252 175 исследований);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 1 573);

- консультативная помощь по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 801 636 консультаций).

В рамках государственного задания областными государственными учреждениями выполнено 11 государственных работ, в том числе:

- проведено 75 523 судебно-медицинских экспертиз;

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (11 565 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 61 мероприятие гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения;

- реализовано 34 мероприятия, направленного на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

- обеспечено ответственное хранение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- подготовлено 2 502 информационных материала по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;

- проведено 6 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- обеспечено предоставление статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики;

- проведено 5 842 мероприятия по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

- проведено 4 068 медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- реализовано 5 мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- 53 141,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 22 759,9 тыс. рублей – на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 416 790 доз препаратов;

- 11 298,8 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения 6 паллиативных больных;

- 11 734,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на оплату ежемесячных специальных социальных выплат 99 медицинским работникам 17 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную медицинскую помощь гражданам по профилю «Психиатрия», включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию);

- 7 349,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ «Светленская районная больница», связанных с осуществлением выплаты времени простоя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование (выплату получили 27 человек);

- 98 340,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание специализированной медико-психоневрологической, паллиативной, коррекционно-педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет. В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.08.2023 № 513-ра функции и полномочия учредителя ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражение центральной нервной системы с нарушением психики» переданы Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (в настоящее время переименовано в областное государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству и реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Малышок»);

- 79 250,6 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка 
(в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией, а также на борьбу с эпидемиями. Приобретено 24 615 упаковок иммунобиологических препаратов, 1 410 единиц медикаментов (упаковок) и медицинских изделий;

- 23 999,3 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

- проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером–гинекологом;

- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

- цитогенетическое исследование (кариотипирование);

- семейная консультация врача–генетика при наследственной паталогии;

- молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

- 1 553 512,9 тыс. рублей – на обеспечение льготного отпуска препаратов и медицинских изделий на территории Томской области (обслужено 428 228 льготных рецептов). Из них:

- 470 308,2 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;

- 45 667,4 тыс. рублей – на приобретение передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет. Приобретено 7 565 датчиков, обеспечено 504 пациента;

- 37 537,3 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов для пациентов с установленным диагнозом «спинальная мышечная атрофия» старше 18 лет по жизненным показаниям;

- 15 295,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли 18-го возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» и «Каргасокский район». Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 14 959,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 336,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 483 пациента;

8) 3 381,1 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. В 2023 году расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечены 126 человек.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 912 276,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- 871 745,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 512 091,8 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС (включая обязательные платежи по страховым взносам, налогам и сборам. По состоянию на 01.01.2024 просроченная кредиторская задолженность у медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, отсутствует;

- 70 432,6 тыс. рублей – на осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам ОГАУЗ «Александровская РБ», «Стрежевская ГБ», работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (далее – Закон № 78-ОЗ), с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда);

- 49 635,5 тыс. рублей – на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов и территорий 12 областных государственных учреждений здравоохранения. Приобретено 76 ед. медицинского оборудования и материалов в целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждений;

- 40 960,6 тыс. рублей – на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий 10 областным государственным учреждениям здравоохранения. Приобретено 147 единиц оборудования;

- 28 786,7 тыс. рублей – на компенсацию расходов работников 14 государственных учреждений здравоохранения Томской области, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно и компенсацию расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-ОЗ;

- 29 789,5 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества и (или) выполнению проектно-изыскательских работ и (или) разработки проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта, в том числе:

- 7 121,0 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия благоустройства территории ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» вдоль главного корпуса, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96 на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100021:8116;

- 5 203,1 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения здания по первой особой категории надежности (приобретение резервного источника питания дизель-генератора в 4х учреждениях здравоохранения: ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Родильный дом № 4», ОГАУЗ «ССМП», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»);

- 4 419,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации на устройство системы: «Централизованное снабжение углекислым газом 6 операционных объекта «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену» ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

- 3 833,3 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптечный 4, стр. 1;

- 3 106,6 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений ОГАУЗ «Детский центр восстановительного лечения» по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53 (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами);

- 2 446,8 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту структурированной кабельной системы помещений поликлиники ОГАУЗ «Томская РБ» по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая 1г;

- 1 538,4 тыс. рублей – на проведение обмерных работ и разработку проектной сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания ОГАУЗ «Светленская РБ»;

- 580,0 тыс. рублей – на проведение обмерных работ и разработку проектной сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт асфальтового покрытия благоустройства территории ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

- 470,0 тыс. рублей – на проведение обмерных работ и разработку проектной сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72;

- 308,5 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной безопасности административного здания ОГАУЗ «Томская РБ» по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27 (в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами);

- 278,1 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации главного корпуса ОГБУЗ «Молчановская РБ» по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, 
ул. Димитрова 34, стр. 1 (в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами);

- 260,5 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации лечебного корпуса ОГБУЗ «Детская инфекционная больница имени Г.Е.Сибирцева» по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 98 (в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами);

- 223,9 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации здания ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2 (в целях устранения нарушений, установленных проверяющими органами).

- 71 214,1 тыс. рублей – на укрепление материально–технической базы  учреждений здравоохранения, в том числе проведение текущего ремонта, в том числе:

- 21 003,8 тыс. рублей - приобретение источников бесперебойного питания 22 учреждениями здравоохранения;

- 23 263,3 тыс. рублей – оснащение оборудованием, мебелью, медицинскими и иными изделиями объекта «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

- 9 607,6 тыс. рублей – проведение текущего ремонта помещений хирургического корпуса для размещения и подключения стиральных машин, а также поставка оборудования систем контроля управления доступа для ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

- 4 752,7 тыс. рублей – приобретение и поставка оргтехники, бытового оборудования и медицинской одежды для оснащения детской поликлиники на 200 посещений в смену ОГБУЗ «Асиновская РБ»;

- 4 838,0 тыс. рублей – приобретение оборудования, мебели в целях оснащения учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Томская РБ», ОГБУЗ «БСМЭТО», ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»);

- 2 756,9 тыс. рублей - приобретение и монтаж фасадных вывесок, информационных указателей в рамках подготовки к открытию детской поликлиники на 200 посещений в смену ОГБУЗ «Асиновская РБ»;

- 1 473,2 тыс. рублей – проведение текущего ремонта здания врачебной амбулатории ОГАУЗ «Лоскутовская РП» и оснащение кабинетов мебелью;

- 1 268,2 тыс. рублей - оснащение врачебной амбулатории ОГАУЗ «Светленская РБ» в с. Корнилово компьютерной техникой;

- 1 010,0 тыс. рублей - приобретение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» автомобиля для оказания первичной медико-санитарной помощи;

- 945,6 тыс. рублей – приобретение и поставку бытового оборудования и навигации для патологоанатомического корпуса ОГБУЗ «Асиновская РБ»;

- 294,8 тыс. рублей – приобретение мобильных радиостанций и автомобильных антенн для нужд отделения скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Каргасокская РБ»;

- 19 663,8 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территории ОГАУЗ «Детская больница № 1»;

- 22 494,9 тыс. рублей – на осуществление функционирования структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга», сотрудники которого в 2023 году обработали около 178 тыс. звонков;

- 9 891,6 тыс. рублей – на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2023 году помощь в транспортировке оказана в 4 909 случаях обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью;

- 5 598,0 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (оплата контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (монтаж системы лечебного газоснабжения), заключенного в 2022 году со сроком исполнения в 2023 году, исполнение судебных решений по оплате стоимости проведенных лабораторных исследований на COVID-19);

- 3 817,2 тыс. рублей – на исполнение ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» судебного акта по обращению взыскания на средства учреждения по иску Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-ОЗ;

- 513,4 тыс. рублей – на исполнение ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» судебных актов по обращению взыскания на средства учреждения по исковым требованиям работников учреждения здравоохранения, органов прокуратуры в интересах работников учреждения здравоохранения о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-ОЗ;

- 2 417,1 тыс. рублей – на исполнение ОГБУЗ «Молчановская РБ» судебного акта по обращению взыскания на средства учреждения по иску Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, направленных на оплату расходов, фактически связанных с проведением капитального ремонта и разработкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта;

1 463,6 тыс. рублей – на осуществление работниками 6-ти областных государственных учреждений здравоохранения медицинской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;

- 1 954,2 тыс. рублей – на продвижение проекта «Здоровая Сибирь»;

- 821,8 тыс. рублей – на текущее содержание помещения, расположенного по адресу: г. Томск, мкр. Радонежский, ул. Береговая, 25, приобретенного под размещение врачебной амбулатории ОГАУЗ «Поликлиника № 10», не введенного в эксплуатацию, включая оплату налога на имущество;

- 96,0 тыс. рублей – на выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, а также оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов указанного учреждения;

- 102,6 тыс. рублей – на проведение вирусологической диагностики аутопсийного материала. В 2023 году проведено 120 вирусологических исследований.

- 16 832,0 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области;

- 10 458,8 тыс. рублей – на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ складского помещения областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад»;

- 6 500,0 тыс. рублей – на доработку медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения, осуществляемой за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года;

- 6 100,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по расширению функциональных возможностей Медицинской информационной системы Томской области, в части обеспечения возможности централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области, осуществляемых за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года.

- 340,4 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2023 году государственная поддержка в рамках указанного мероприятия предоставлена 5 медицинским работникам.

- 300,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ в 26 медицинских учреждениях Томской области.

Государственная программа Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Томской области»

Подпрограмма  «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 33 235,2 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 29 677,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» и «Центр адаптивных видов спорта Томской области».

В рамках государственного задания организовано и проведено 107 официальных физкультурных мероприятий и 24 мероприятия, направленного на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 9 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2) 3 507,5 тыс. рублей – на выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в 2023 году установлено в размере 5,75 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта», численность получателей составила 52 человека.

3) 50,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области. В 2023 году ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области.

2. ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП  составило 487 206,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 275 570,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 502 человека;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 91 человек;

- спортивная подготовка по спорту глухих (кёрлинг, плавание), подготовку прошли 36 человек;

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек занимались плаванием);

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18 человек занимались плаванием).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участие спортивных сборных команд Томской области в 363 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 89  тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 480 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку  в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 52 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

- проведено 243 иных мероприятия в сфере спорта, в том числе по обеспечению подготовки спортивного резерва, предоставлению объектов спорта для организаций и проведение официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области;

2)  198 646,5 тыс. рублей – на предоставление 4 муниципальным образованиям Томской области (ЗАТО Северск, Город Томск, Город Стрежевой, Верхнекетский район) субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

3) 7 608,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2023 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 28.12.2022 № 132-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячная стипендия Губернатора Томской области предоставлена 25 лучшим спортсменам Томской области в размере 16,0 тыс. рублей и 18 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

4) 5 380,8 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2023 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты предоставлены 126 получателям по 17 видам спорта.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 36 052,8 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 34 390,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 21 областное и межмуниципальное мероприятие по работе с детьми и молодежью;

- обеспечено участие представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики (форумах, конкурсах, фестивалях, акциях);

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику их асоциального и деструктивного поведения.

2) 1 662,8 тыс. рублей - на функционирование созданного в 2020 году ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра», созданного на базе областного государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области» (в части расходов на оплату аренды помещения, коммунальных платежей и услуг связи, услуг привлеченных специалистов). В  добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2023 году вовлечено 3 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Государственная программа Томской области

«Развитие образования в Томской области»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала». Кассовое исполнение расходов по ВЦП в 2023 году составило 19 414 767,4 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 858 292,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 10 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 2 592 человека);

- реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 552 745 человеко-часов;

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (820 обучающихся) и обеспечению присмотра и ухода за детьми (16 детей);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся);

- проведению психолого-педагогического консультирование 650 обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 113 550 человеко-часов.

Также выполнялось 8 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации 2 090 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- проведено 234 мероприятия в рамках мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей;

- обеспечено функционирование шести региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

- подготовлено 26 методических материалов по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей, 961 информационный материал размещен в сети «Интернет»;

- проведено 168 мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 303 мероприятия для педагогических работников;

- реализовано 2 043 мероприятия в рамках проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

- 193 078,5  тыс. рублей - на обеспечение деятельности 4-х областных государственных казенных учреждений, из которых 164,6 тыс. рублей - расходы на социальное обеспечение трех выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителяа также расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в бюджет (благотворительная помощь на укрепление материально – технической базы ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья») Всего на конец 2023 года количество обучающихся в данных организациях составило 312человек;

- 39 947,8 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

- 146 593,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели:

14 151,3 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической  и противопожарной защиты объектов образования (оплачены услуги (работы) по разработке ПСД на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ) ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», проведен капитальный ремонт АПС и СОУЭ (в т.ч. оказаны услуги строительного контроля при проведении капитального ремонта) ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», выполнены работы по установке новой АПС и СОУЭ в ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», выполнены работы по установке систем противопожарной защиты ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»);

3 357,2 тыс. рублей – на обеспечение расходов по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (организованы и проведены 5 мероприятий, составлено 4 аналитических отчета по анализу результатов мониторинговых исследований, проведено 77 экспертиз регионального мониторинга качества дошкольного образования в системе общего образования Томской области);

7 790,4 тыс. рублей – на обеспечение расходов по модернизации существующей инфраструктуры столовых семи областных государственных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций (приобретено оборудование, мебель, кухонный инвентарь);

329,6 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6 выпускников);

25 359,6 тыс. рублей – на обеспечение расходов по проведению капитального ремонта кровли и фасада здания ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по адресу: г.Томск, ул. Пирогова, 10 в сумме 10 773,6 тыс. рублей, части помещений здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46а, стр.5 в сумме 14 586,0 тыс. рублей (в полном объеме подтверждена потребность в использовании в 2024 году для оплаты работ (услуг) по контрактам, заключенных в 2023 году);

2 227,5 тыс. рублей – на обеспечение расходов по организации и проведению межрегиональных соревнований «Школа безопасности» Сибирского федерального округа (проведен межрегиональный этап соревнований среди обучающихся в общеобразовательных организациях, количество участников - 180 чел.);

15 420,2 тыс. рублей – на обеспечение расходов на участие детей и сопровождающих их лиц в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (617 участников мероприятий);

15 211,6 тыс. рублей – на обеспечение расходов по организации и проведению мероприятий, связанных с Годом педагога и наставника (проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие педагогические работники, приглашенные лица всего в количестве 400 чел.);

14 464,3 тыс. рублей - на обеспечение расходов по оснащению учебниками образовательных организаций Приазовского муниципального округа Запорожской области в 2023 году;

2 919,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с увеличением нагрузки и изменением категории надежности электроснабжения ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

346,3 тыс. рублей - обеспечение расходов по проведению текущего ремонта узлов ввода, компенсаторов газохода, газоотвода котла твердотопливной котельной ОГБОУ «Уртамская школа-интернат»;

3 723,5 тыс. рублей – на обеспечение организационного, информационного, методического и технического сопровождения реализации региональных проектов, национальных проектов (заключено 282 соглашения (доп. соглашений) в рамках реализации мероприятий региональных проектов, опубликовано 38 ед. сюжетов (публикаций) о ходе реализации региональных проектов, организованы и проведены 2 стратегические сессии (семинары), круглые столы в рамках реализации региональных проектов, пр.);

1 253,8 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (28 чел.);

2 266,3 тыс. рублей – на обеспечение расходов по созданию условий для обеспечения деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и проведение мероприятий (сборов) военной - патриотической направленности (проведено 3 смены, число участников мероприятий (сборов) составило 260 чел.);

13 511,4 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы семи областных государственных образовательных организаций (приобретены учебники, оборудование, мебель, строительные материалы, мягкий инвентарь);

21 087,6 тыс. рублей – на обеспечение расходов по модернизации, технической поддержке государственных, региональных информационных систем (в целях поддержки данных информационных систем заключено 10 контрактов);

3 174,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов по выплате премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (обеспечена выплата премии 207 победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 16 призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителю заключительного этапа Всероссийской олимпиады);

- 18 157 292,1 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

Субвенции:

- 10 180 361,3 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными общеобразовательными организациями осуществлялось по группам региональных нормативов: на реализацию основных общеобразовательных программ, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях, на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах дошкольного образования;

### - 3 925 495,2 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов;

- 97 518,7 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях  включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством;

- 34 458,2 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области.

### - 8 425,1 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Субвенции предоставлены 18-ти муниципальным образованиям Томской области.

### Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

### - 27 150,9 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем

Субвенции предоставлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных (частных) образовательных организациях пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях, в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях. Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем фактически составило 367 обучающихся;

- 24 392,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (среднегодовое количество которых фактически составило 772 чел., из них 79 чел., имеющим специальные звания, 693 чел. молодым специалистам).

Субсидии:

- 365 738,2 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области;

### - 357 591,2 тыс. рублей – субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

### Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

- 66 498,1 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области;

- 36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области за счет средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию;

### - 9 774,0  тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала.

### Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

### Субсидии предоставлены 4-м муниципальным образованиям Томской области;

### - 25 080,3 тыс. рублей – субсидии на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году.

### Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

### Иные межбюджетные трансферты:

### - 1 535 015,3 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

### Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

### - 1 324 074,5 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации;

### - 108 758,7 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты 20-ти муниципальным образованиям Томской области на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования;

- 23 679,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Среднегодовое количество получателей стипендии фактически составило 425 человек, из них 129 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- 6 082,6 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

- 737,3 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «Город Томск» на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

- 19 562,9 тыс. рублей - на иные мероприятия, в том числе:

- 10 540,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 215 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»;

- 4 688,7 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты в областных государственных казенных общеобразовательных организаций (проведен капитальный ремонт ограждения и устройств уличного освещения по территории ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», оплачены услуги (работы) по разработке ПСД на капитальный ремонт АПС и СОУЭ (в т.ч. по проверке достоверности стоимости) ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»);

1 890,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по модернизации существующей инфраструктуры столовых областных государственных казенных общеобразовательных организаций (приобретено оборудование, мебель,  кухонный инвентарь для столовых ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»);

- 1 000,0 тыс. рублей - на денежное поощрение 15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (распоряжение Администрации Томской области от 05.07.2023 № 440-ра);

666,9 тыс. рублей - на обеспечение расходов по укреплению материально-технической базы двух областных государственных образовательных организаций (приобретены учебники, оборудование (мультимедиа проектор, интерактивный тир, вешалки настенные), мебель, строительные материалы, мягкий инвентарь (спортивная одежда, обувь);

- 239,0 тыс. рублей - на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 274 организаций;

- 129,3 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 165 педагогическим работникам (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.10.2023 № 1565-р);

- 370,0 тыс. рублей - на выплату 36 премий выпускникам общеобразовательных организаций Томской области отчетного года, достигших наивысших результатов в обучении, при прохождении единого государственного экзамена (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.07.2023 № 1088-р);

- 39,0 тыс. рублей – на обеспечение вручения медалей «За особые достижения в учении» (для выпускников приобретено 100 ученических медалей «За особые достижения в учении» с футлярами).

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году составило 2 675 979,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 258 542,2 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2023 году данными учреждениями в рамках исполнения государственного задания:

предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена (среднегодовой контингент составил 11 723,1 обучающихся), квалифицированных рабочих и служащих (среднегодовой контингент составил 3 498,5 обучающихся);

проведено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих продолжительностью 418 287,8 человеко-часов;

предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации продолжительностью 222 758 человеко-часов.

Также в рамках выполнения государственных работ проведено 344 мероприятий  для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, 23 мероприятия по методическому обеспечению образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения и 17 мероприятий в рамках обеспечения проведения аттестации педагогических работников в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, подготовлено 165 методических, информационных, аналитических материалов и 30 отчетов по результатам мониторинга в сфере среднего профессионального образования.

Кроме того, обеспечено функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области, которым проведено 10 мероприятий по профессиональной ориентации для обучающихся общеобразовательных организаций и содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области, разработано и реализовано 30 новых образовательных программ, обеспечено функционирование 22 цифровых платформ, информационных ресурсов, баз данных.

2) 390 267,8 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- 235 073,0 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 4 469 человек);

- 124 187,4 тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (численность обучающихся – получателей государственной стипендии или государственного жалованья составила 9522 человек);

- 22 306,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. В профессиональных образовательных организациях созданы (обновлены) 7 мастерских и лабораторий: ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»: Мастерская «Печатные технологии»; ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» Мастерская «Промышленное садоводство; Мастерская «Сельскохозяйственные биотехнологии, ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный техникум»: Мастерская «Лабораторный химический анализ», ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»: Мастерская «Лабораторный химический анализ», ОГБПОУ «МТОТ»: Мастерская «Обслуживание (количество приобретенного оборудования, технических средств обучения и материалов составило 458 единиц);

- 5 077,8 тыс. рублей - на организацию и проведение регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В Томской области был организован и проведен Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в период с 21 по 27 апреля 2023 года на 18 площадках 17 профессиональных образовательных организаций Томской области. В основной категории соревнования проведены по 45 компетенциям, в которых приняли участие 293 конкурсанта в общем зачете, в том числе 2 конкурсанта вне зачета, 259 экспертов-наставников, 102 индустриальных эксперта. В категории «Юниоры» проведены соревнования по 13 компетенциям, в которых приняли участие 77 конкурсантов в общем зачете, 13 конкурсантов вне системы ЦСО (Эксплуатация сельскохозяйственных машин (Юниоры)), 77 экспертов-наставников, 16 индустриальных экспертов;

- 3 105,8 тыс. рублей - на приобретение в профессиональные образовательные организации арочных металлодетекторов в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций (приобретены арочные металлодетекторы в 22 профессиональные образовательные организации в количестве 41 штук);

- 517,7 тыс. рублей - на аренду нежилых помещений для размещения ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» (нежилые помещения 1,2,3 этажа по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103, строение 6, общей площадью 922,2 кв.м.);

3) 24 969,5 тыс. рублей – на текущее функционирование структурных подразделений Департамента образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств;

4) 2 200,0 тыс. рублей – на предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области (проведены региональный конкурс «Педагогический дебют», региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», региональный конкурс «Лидер профессионального образования Томской области», Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог системы СПО», региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог года», региональный конкурс профессионального мастерства в сфере воспитания «Воспитатель профессионал», всего 24 победителя, размер премий установлен постановлением Губернатора Томской области от 15.09.2020 № 65).

Государственная программа Томской области

«Развитие культуры в Томской области»

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 166 845,3 тыс. рублей  или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 163 042,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживание пользователей библиотеки (за 2023 год было 827 033 посещений);

выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

-  формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило 1 562,3 тыс. единиц);

- методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 76 мероприятий в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 76 консультаций, подготовлено 32 статистических, информационных и аналитических документа).

2) 3 802,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий на иные цели, в том числе:

- в сумме 2 107,7 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных библиотек (приобретены и установлены камеры видеонаблюдения, регистраторы, жесткие диски, телевизоры с потолочным креплением, видеосервер);

- в сумме 248,8 тыс. рублей на текущий ремонт кровли и помещений первого этажа ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»;

-  сумме 1 296,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных библиотек. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» приобретены диваны, кресла, тумбы, лицензии для подключения к Корпоративной версии «РУСЛАН-НЕО», компьютерная техника, в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» книжные стеллажи;

- в сумме 150,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных библиотек. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» приобретены и установлены извещатель пожарный, оповещатель охранно-пожарный световой, контроллер радиоканальных и проводных устройств.

2. ВЦП «Создание  условий для предоставления населению Томской области музейных услуг». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 183 597,3 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

178 057,7 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры «Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 278,1 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организована 361 выставка (экспозиция);

произведена реставрация и консервация 189 музейных предметов (музейных коллекций);

обеспечена физическая сохранность и безопасность 246,3 тыс. музейных предметов;

проведено 6 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела, в том числе в дистанционном формате (дополнительные курсы повышения квалификации и семинары).

2) 5 539,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели, в том числе:

- в сумме 4 683,5 тыс. рублей - на  обеспечение антитеррористической защищенности областных музеев. В результате ОГАУК «ТОКМ имени М.Б.Шатилова» оснащено системой видеонаблюдения (приобретены и установлены камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, жесткие диски, мониторы, коммутаторы, монтажные коробки), установлен шлагбаум, приобретен и установлен металлодетектор, в  ОГАУК «Томский областной художественный музей» приобретены и установлены металлодетекторы, приобретено оборудование, входящее в состав системы охранной сигнализации (блок питания, радиорасширитель, датчик радиоканальный, извещатель, контроллер) и оборудование, входящее в состав системы видеонаблюдения (камеры, коммутаторы, регистратор);

- в сумме 856,1 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы ОГАУК «Томский областной художественный музей» (приобретено специальное климатическое оборудование для выставочных залов музея, установлены пластиковые окна в фондохранилище музея).

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 73 236,0 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 556,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 185 объектов культурного наследия.

2) 63 634,2 тыс. рублей на предоставление субсидий на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

-в сумме 1 697,0 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 (капитальный ремонт фасадов). По результатам реализации мероприятия разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта. Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости получено.

-в сумме 1 354,4 тыс. рублей-  на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 109 (капитальный ремонт фасадов). По результатам реализации мероприятия разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта. Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости получено.

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 119 203,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 108 575,3  тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2023 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах,  составило свыше 1,9 млн. единиц.

2) 4 835,7  тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в рамках субвенции в муниципальных архивах обеспечена сохранность 45 073  дел, относящихся к областной собственности.

3) 5 792,4  тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов,  оборудования для хранения архивных документов и др. Платные архивные услуги в 2022 году получили 770 физических и юридических лиц.

5. ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 1 705 926,1 тыс. рублей  или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 543 281,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя  культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

Организовано 1 166  показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило 183,4 тыс. человек);

- в рамках показа концертов и концертных программ обеспечено 568 публичных выступления, организовано 115 прямых трансляций 10 видеотрансляций, количество зрителей составило 73 069 человек);

- организована деятельность 54 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- проведено 632 культурных мероприятия;

- создано (либо капитально восстановлено) 103 концертных программ и 13 спектаклей (театральных постановок);

2) 14 099,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 297,7 тыс. рублей - на поставку и монтаж фермовых конструкций для нужд ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана (необходима для показа спектаклей на площадях ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» в период ремонта здания театра).

-в сумме 2 735,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Центр татарской культуры», ОГАУК «Дом искусств» выполнен монтаж системы видеонаблюдения, в ОГАУК «Томская областная государственная филармония» приобретены арочные металлодетекторы, рации, беспроводной интерком, в ОГАУК ТО ТЮЗ приобретен металлодетектор (арочный и ручной), аналоговая камера, в ОГАУК «Театр драмы» приобретен арочный и ручной металлодетекторы радиостанция.

- в сумме 569,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Театр драмы» установлены противопожарные двери, в ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана приобретены огнетушители, изготовлены планы эвакуации, произведена огнезащитная обработка декораций, в ОГАУК «Томская областная государственная филармония» приобретены огнетушители, газодымозащитные комплекты, проведена огнезащитная обработка конструкций и изделий;

- в сумме 10 101,2 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана  приобретена компьютерная техника, в ОГАУК «Томская областная государственная филармония» приобретен фагот, в ОГАУК ТО ТЮЗ приобретена компьютерная техника, комплект штор в фойе театра, кресла офисные, в ОГАУК «ДНТ «Авангард» приобретена компьютерная техника, сценическое покрытие на сцену, в ОГАУК «Дом искусств» приобретен трековый микшер, акустическая система, в ОГАУК «Центр татарской культуры» приобретен синтезатор, радиосистема, в ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом» приобретена акустическая система, электрогитара, прожектор,

-в сумме 395,5 тыс. рублей на обеспечение сохранности архивных документов ОГАУК «Томская областная государственная филармония». По результатам предоставления субсидии приобретены металлические шкафы и двери.

3) 1 092 814,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 1 064 474,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- субсидий на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 28 339,8 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры,  а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области»;

4) 55 731, 0 тыс. рублей – на  выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры» (проведены такие мероприятия, как межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно–прикладного искусства «Золотая береста»; областной праздник Хлеба в с. Кожевниково; областной фестиваль удмуртской культуры «Гербер» (с. Нижняя Тига, Чаинский район); межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» (с. Семилужки, Томский район фестиваль «Праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе; международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»; торжественный концерт в честь празднования Дня народного единства; праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, проведение Дня героев России); областной конкурс детских и юношеских академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонки»; XI Областной конкурс пианистов «Юный пианист» и пр.)

6. ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:  кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 433 268,4 тыс. рублей  или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 241 360,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономными учреждениями профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (6 детских школ искусств), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным  программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего  звена (число обучающихся составило 526 человек);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью 202,2 тысяч человеко-часов;

по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью 281,6 тысяч человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 9 846 человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 61 768 человеко-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 39 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечена деятельность 21 клубного формирования.

2) 39 817,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 426,9 тыс. рублей - на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 339 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»,  ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 1 468,6 тыс. рублей – на предоставление мер социальной поддержки 10-ти  обучающимся, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

-  в сумме 30 523,9 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования школ креативных индустрий в  ОГАПОУ «Томский Губернаторский колледж социально культурных технологий и инноваций» и ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова». По результатам предоставления субсидии осуществлена оплата труда работников школ креативных индустрий, кроме того в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» приобретена мебель для учебных классов, акустические шторы, выполнен текущий ремонт помещений, приобретены картриджи, ламинатор, брошюровщик, МФУ, интерактивный киоск, камеры видеонаблюдения, гардеробный комплекс, цифровое пианино;

- в сумме 1 160,7 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) в ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ» (выполнен монтаж системы видеонаблюдения),  в ОГАОУДО «ДШИ Мельниково» (установлена дверь и видеодомофон), в ОГАОУ ДО «Кожевниковская ДШИ» (приобретен ручной металлоискатель), в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» (установлена система экстренного оповещения), в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (разработана проектно-сметная документация на установку системы контроля и управления доступом и установку системы оповещения и управления эвакуацией людей), в ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств» (установлена система видеонаблюдения, в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» установлен турникет-трипод);

-в сумме 53,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ОГАОУ ДО «Кожевниковская ДШИ» (проведены эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, изготовлен план эвакуации, смонтирован противопожарный люк);

-в сумме 1 177,4 тыс. рублей - на текущий ремонт зданий ОГАОУДО «ДШИ Мельниково» (выполнен ремонт помещений 1-го и 2-го этажей здания), ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (выполнен ремонт кровли и помещений (устранение последствий пожара);

- в сумме 2 006,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства», ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств» (приобретено компьютерное оборудование, в ОГАОУДО «ДШИ Мельниково» приобретен микшерный пульт, в ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» приобретены кресла и стулья).

3) 152 090,7  тыс. рублей – на предоставление субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Государственная программа Томской области

«Социальная поддержка населения Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовано 4 ВЦП.

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 7 514 550,3 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 93 063,9  тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

2) 23 214,7 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 17 665,7 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (100,0% к плану). Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты;

- 5 549,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. В 2023 году помощь в ремонте жилья получили 160 гражданин в 20 муниципальных образованиях Томской области;

3) 1 340 886,3 тыс. рублей – на предоставление субвенции Социальному фонду России, из них:

- 1 079 119,7 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленного с 1 января 2023 года;

- 261 766,6 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

4) 719,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

5) 391,6 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 5500 экземпляров бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков сертификатов на газификацию жилого помещения в рамках реализации отдельных законов Томской области;

6) 111,8 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» для организации обслуживания 513 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) путем возмещения расходов за их провоз юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в соответствии с  заключенными государственными контрактами;

7) 160,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также материальной помощи и подарков инвалидам в рамках проведения Декады инвалидов в Томской области;

8)  6 056 002,5  тыс. рублей - бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2023 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Кассовое исполнение (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя и единица измерения | Исполнено |
| 1 | Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву» | 3 031,2 | Число получателей (человек) | 173 |
| 2 | Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области | 7 616,8 | Число получателей (человек) | 2 725 |
| 3 | Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ, от 02.03.2020 № 1-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а) | 204 119,3 | Число получателей (человек) | 6 630 |
| 4 | Оплата (компенсация оплаты) обучения на основании договоров об образовании детей мобилизованных в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21 апреля 2023 года № 203а «О мере социальной поддержки в виде оплаты (компенсации оплаты) за счет средств областного бюджета обучения на территории Томской области детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» | 388,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 5 | Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а) | 1 192,0 | Количество мероприятий, направлен- ных на социальную поддержку отдельных категорий граждан (единиц) | 5 |
| 6 | Предоставление выплат государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 02 марта 2020 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области» | 10 985,1 | Число получателей (человек) | 3 442 |
| 7 | Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» | 322 505,8 | Число получателей (человек) | 2 261 |
| 8 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 732 434,2 | Число получателей (человек) | 27 408 |
| 9 | Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» | 1 710,6 | Число получателей (человек) | 296 |
| 10 | Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 3,1 | Число получателей (человек) | 3 |
| 11 | Предоставление дополнительного материального обеспечения на период действия краткосрочного контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» | 172 226,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 12 | Предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.01.2023 № 15а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, участвующих в специальной военной операции» | 248 300,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 13 | Предоставление единовременной выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.01.2023 № 14а «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» | 1 500,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 14 | Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» | 15 400,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 15 | Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» | 84 087,7 | Число получателей (человек) | 1 116 |
| 16 | Предоставление единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.11.2022 № 501а «О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области» | 360 100,0 | Количество мер социальной поддержки (единиц) | 1 |
| 17 | Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 65,7 | Число получателей (человек) | 2 |
| 18 | Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ ««О денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области» | 921,0 | Число получателей (человек) | 92 |
| 19 | Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.08.2011 № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области» | 1 485,0 | Число получателей (человек) | 296 |
| 20 | Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» | 4 493,5 | Число получателей (человек) | 1 805 |
| 21 | Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 14 859,8 | Количество мероприятий, направлен-ных на социальную поддержку отдельных категорий граждан (единиц) | 10 820 |
| 22 | Предоставление пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 28 920,0 | Число получателей (человек) | 12 829 |
| 23 | Предоставление ежемесячной выплаты (доплаты) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 18 532,0 | Число получателей (человек) | 238 |
| 24 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области» | 28 994,4 | Число получателей (человек) | 30 |
| 25 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, иных замещающих муниципальные должности, в Томской области» | 42 797,7 | Число получателей (человек) | 192 |
| 26 | Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны» | 2 502,6 | Число получателей (человек) | 494 |
| 27 | Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области» | 206 215,8 | Число получателей (человек) | 34 675 |
| 28 | Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 543 116,0 | Число получателей (человек) | 68 798 |
| 29 | Предоставление ежемесячных денежных выплат гражданам, организовавшим приемные семьи в соответствии с Законом Томской области от 08 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области» | 4 724,1 | Число получателей (человек) | 47 |
| 30 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области» | 2 626,7 | Число получателей (человек) | 1 117 |
| 31 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 1 400 468,8 | Число получателей (человек) | 76 191 |
| 32 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области» | 2 333,5 | Число получателей (человек) | 90 |
| 33 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 198 253,6 | Число получателей (человек) | 5 303 |
| 34 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 82 875,9 | Число получателей (человек) | 1 738 |
| 35 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 14,1 | Число получателей (человек) | 25 |
| 36 | Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» | 330 679,5 | Число получателей (человек) | 12 800 |
| 37 | Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 17 901,0 | Число получателей (человек) | 2 733 |
| 38 | Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 7 104,8 | Число получателей (человек) | 870 |
| 39 | Предоставление ежемесячных денежных отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» | 480 466,3 | Число получателей (человек) | 79 270 |
| 40 | Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 236 772,8 | Число получателей (человек) | 15 972 |
| 41 | Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 112 559,2 | Число получателей (человек) | 8 523 |
| 42 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 05.06. 2009 № 87-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области» | 1 387,2 | Число получателей (человек) | 9 |
| 43 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 12.10.2005 № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области» | 1 793,3 | Число получателей (человек) | 9 |
| 44 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы» | 299,4 | Число получателей (человек) | 16 |
| 45 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» | 236,1 | Число получателей (человек) | 1 |
| 46 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам» | 23 271,0 | Число получателей (человек) | 126 |
| 47 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» | 423,0 | Число получателей (человек) | 51 |
| 48 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 77 900,6 | Число получателей (человек) | 1 021 |
| 49 | Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области» | 15 408,3 | Число получателей (человек) | 1 438 |
|  | ВСЕГО | 6 056 002,5 |  | Х |

В 2023 году продолжена работа по усилению социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей:

1) В 2023 году принята новая мера социальной поддержки за счет средств областного бюджета по оплате (компенсация оплаты) обучения на основании договоров об образовании детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

2) Увеличен размер единовременной денежной выплаты для граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации о добровольном участии в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, за исключением лиц, добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян», с 01.09.2023 года со 100 тыс. рублей до  300 тыс. рублей.

3) Расширена категория получателей единовременных денежных выплат, установленных постановлением Администрации Томской области от 09.11.2022 № 501а «О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области».

В 2023 года единовременные денежные выплаты были предоставлены также  членам семей лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции.

Всего участникам специальной военной операции и членам их семей в 2023 году предоставлены меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в сумме 934 096,1 тыс. рублей.

Не менее важным направлением в 2023 году являлась работа по совершенствованию механизма предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

С 1 января 2023 года нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации из числа беременных женщин и граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка объединяет в себе пять ранее действующих пособий, в том числе:

- 2 пособия, которые ранее осуществлялись исключительно за счет средств федерального бюджета: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет;

- 3 пособия, которые ранее осуществлялись на условиях софинансирования (за счет средств федерального бюджета 87%, за счет средств областного бюджета 13%): ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста 3 лет; ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Данное пособие назначается и выплачивается Социальным фондом России. Выплата пособия осуществляется на условиях софинансирования: 87% за счет средств федерального бюджета, 13% за счет средств субвенции из областного бюджета Фонду.

Размер пособия устанавливается в зависимости от доходов семьи в объеме 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка по месту жительства (пребывания) семьи, которая в 2023 году составила 15 306 рубля.

В 2023 году на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из областного бюджета направлено 1 079,1 млн. рублей.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2023 году выплату получили 41 955 граждан на 76 457 детей.

## 2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 29 120,8 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 280,1  тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 1251 обратившимся гражданам;

## 2) 27 840,7  тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 7 455  гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.)

## 3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 540,9 тыс. рублей или 676,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых  форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..».  Меры социальной поддержки предоставлены 36 получателям.

4. ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 9 610,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП в 2023 году двум семьям предоставлена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году составило 1 754 846,0 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 038 173,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 13 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 2 122 человека;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1 703 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 1119 человек.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2) 692 411,9 тыс. рублей – на функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 17 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения  «Информационно-технический центр Томской области», из которых 18 711,1   тыс. рублей  - за счет доходов данных учреждений от приносящей доход деятельности. Центрами социальной поддержки населения организовано предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг на дому для 353,6 тыс. граждан;

3) 24 260,5 тыс. рублей– на предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:

- 8 736,2 тыс. рублей – на приобретение основных средств, в том числе кроватей металлических для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота», а также холодильников, шкафов, стеллажей, компьютерной и оргтехники, пароконвектомата, автомобиля Газ-32217 для доставки сотрудников в учреждение, в связи с подготовкой для ввода в эксплуатацию новых спальных корпусов на 100 и 70 койко-мест  для ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

- 15 524,3 тыс. рублей – на  проведение капитального ремонта, в том числе на разработку  проектно сметной документации для учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, из них:

- 10 979,8 тыс. рублей – на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»;

- 2 367,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации здания ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»;

- 2 177,5 тыс. рублей – на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре жилого здания ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Бакчарского района».

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 3 ВЦП.

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило  772 580,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 40 437,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого» на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

В рамках выполнения государственного задания оказаны социальные услуги в  полустационарной форме – 975 детям.

- 652 975,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности 14 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

По итогам 2023 года социальное обслуживание получили: в стационарной форме 1 951 ребенок, в полустационарной форме – 1440 детей;

3) 17 181,8 тыс. рублей – на обеспечение пожарной безопасности и (или) антитеррористической защищенности областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями (в 9 учреждениях проведена частичная модернизация систем видеонаблюдения,   в 4 учреждениях приобретены и установлены видеодомофоны, в 3 учреждениях  установлены тревожные кнопки, в  1 учреждении  проведен ремонт пожарной лестницы и ограждения территории,  в 1 учреждении проведена противопожарная огнезащитная обработка деревянных конструкций здания, актового зала,   в  1 учреждении  проведена частичная замена пожарных извещателей);

4) 4 860,8 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований (средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений, канцелярские товары, на оплату услуг по организации мероприятий), а также на оплату услуг супервизорских служб, занимающихся сопровождением замещающих семей, а также доходов за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

5) 22 949,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье», временно не оказывающего государственные услуги в связи с приостановлением деятельности по предписанию надзорных органов и проведением капитального ремонта принадлежащего ему имущества;

6) 34 105,8 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты;

7) 70,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям города Стрежевого» – на приобретение компьютерного оборудования (приобретен 1 монитор и 1 системный блок).

2. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 43 819,7 тыс. рублей или 93,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 159,5 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи  и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой. Приобретено 57 единиц оборудования, оргтехники, комплектующих, компьютерной периферии, программного обеспечения;

2) 9 488,3 тыс. рублей – на обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами.  Новогодними подарками обеспечены 41 875 детей из малообеспеченных семей, из них 12 детей с сахарным диабетом;

3) 2 259,9 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 69 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 12 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». В мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам, приняло участие 42 тыс. человек;

4) 750,0 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения,   посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 245 тыс. человек;

5) 710,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (специальная Олимпиада по легкой атлетике, областной фестиваль «Безграничный театр», областные соревнования по бочче и снегоступам, «Бал выпускников», областные соревнования по военно-прикладным видам спорта «Юный разведчик», фестиваль детского творчества «Вверх»). В 2023 году в мероприятиях приняли участие 810 детей;

6) 34,0 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение  реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей, издан справочник (брошюра) «Информационный бюллетень. Итоги 2022 года»;

7) 28 112,3 тыс. рублей – на  обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;

8) 203,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

9) 102,7 тыс. рублей – проведение независимой оценки исследования рынка жилых помещений для установления норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

3. ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило  1 271 992,0 тыс. рублей или 92,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

506 925,4  тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 9 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность детей, находящихся в данных учреждениях, по итогам 2023 года составила 938 человек;

3 578,0 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований (средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений (интерактивный и программно-методический комплексы), а также на приобретение компьютерного оборудования, бытовой техники, мягкого инвентаря, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, оплату строительных материалов и ремонтных работ), а также доходов за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

- 22 082,7 тыс. рублей - на обеспечение пожарной безопасности и (или) антитеррористической защищенности областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 5 учреждениях проведена частичная модернизация систем видеонаблюдения,   в 1 учреждении приобретены и установлены видеодомофоны, в 1 учреждении  установлены тревожные кнопки, в  1 учреждении  приобретены и установлены противопожарные и противодымные двери, в 2 учреждениях проведена поставка и установка комплектов систем контроля доступом на территорию учреждения, в 1 учреждении проведен ремонт ограждения территории,  в 2 учреждениях проведены работы по устройству беспрепятственного проезда пожарной техники);

- 739 405,9 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 453 072,0 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (85,6 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. За 2023 год предоставлены выплаты на 1 968 детей, находящихся в приемных семьях;

- 129 916,9 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (89,1 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). За 2023 год предоставлены выплаты на 1 214 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 133 705,4 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (98,5 % к плану). Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты;

- 22 711,6 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (96,4 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие, по итогам 2023 года составило 387 человек.

Государственная программа Томской области

«Жильё и городская среда Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 3 ВЦП.

  - ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 55 386,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» численностью 51 человек.

В результате реализации в 2023 году краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на территории 16 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 239 МКД (срок завершения работ (оказания услуг) – 2023 год), в том числе по 2 домам формирование фонда капитального ремонта которых осуществлялось на специальном счете. При этом дополнительно в 44 МКД, в соответствии с предусмотренными краткосрочным планом сроками работы были начаты в 2023 году (окончание предусмотрено в 2024 году).

2. ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 204 816,0 тыс. рублей или 71,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик», в том числе на выполнение следующих функций:

- функции государственного заказчика на 57 объектах (10 объектов строительства, 19 объектов капитального ремонта, 28 объектов проектирования). На 11 объектах работы выполнены в полном объеме, по 30 объектам ведется работа в рамках заключенных контрактов, по 5 объектам контракты расторгнуты, по 11 объектам ведется работа по размещению закупок;

- функции технического заказчика на 23 объектах (на 6 объектах работы выполнены в 2023 году в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2024 году);

- строительный  контроль на 51 объекте. Услуги оказаны в полном объеме.

Подготовлено 65 актов общего осмотра зданий, передано заказчикам 103 технических задания и сметных расчетов на выполнение проектных работ. Выдано 96 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта.

Введено в эксплуатацию два объекта:

- Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в г. Томске (введен в эксплуатацию 17.11.2023), на котором ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнял функции государственного заказчика.

- Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области в Асиновском районе Томской области по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 (получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.12.2023), на котором ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнял  строительный контроль.

3. ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 13 808,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные мероприятия в рамках ВЦП:

- 12049,4 тыс. рублей – на содержание Центра компетенции численностью 15 человек;

- 993,7 тыс.рублей – на разработку проектов, методических рекомендаций в сфере благоустройства, сопровождение работы программного обеспечения «Стройконтроль». Разработаны: 50 планшетов для проведения рейтингового голосования по отбору территорий (дизайн-проектов) благоустройства, две методические рекомендации по созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области.

Подготовлены: одна заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, и материалы для конкурса лучшая муниципальная практика благоустройства для 3-х реализованных объектов.

- 765,0 тыс. рублей – на организацию и проведение 10 мероприятий с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области, воркшопов с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства, вовлечено 326 человек.

Государственная программа Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 205 984,1 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 64 356,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», из которых 1 069,6 тыс. рублей – за счет оказания учреждением платных услуг, 157 тыс. рублей – за счет иной приносящей доход деятельности. Данным учреждением обеспечено обслуживание 107 технических средств регулирования дорожного движения (светофоров);

- 86 948,3 тыс. рублей – затраты на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации (оказание услуг по электроснабжению, техническому обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации, оплата почтовых расходов на рассылку постановлений об административных нарушениях). С помощью данных комплексов фотовидеофиксации выявлено 940,8 тыс. нарушений правил дорожного движения;

- 38 396,4 тыс. рублей – затраты на развитие функциональных и технических возможностей правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

- 11 653,4 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, оказание услуг по электроснабжению, услуги связи);

- 4 142,3 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожная разметка) и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения (оплата услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, приобретение расходных материалов (краска, металл).

- 487,3 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2023 год составила 468 781,0 тыс. рублей.

Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2023 году, составила 270 198,5 тыс. рублей, что составляет 59 % от общей суммы доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, поступивших в областной бюджет за 2023 год.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 172 871,2 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО») и  областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 57 870,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС».

В рамках выполнения государственного задания выполнялась государственная работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах;

- 19 237,5  тыс. рублей – на предоставление ОГБУ «ТО ПСС» субсидии на иные цели для проведения поисково-спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна

- 95763,2 тыс. рублей – на обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- 41 373,7 тыс. рублей - на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

- 43 102,6 тыс. руб. - на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области. Охват населения составляет 100 %;

- 11 286,9 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 997,8 кг. взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 25 км. льда р. Томи (р-н о. Чернильщиковский, от устья реки Ушайки до острова Собачий по судовому ходу).

  - ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 609 778,8  тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности пожарных отрядов, являющихся филиалами ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в том числе приобретены две пожарные автоцистерны.

В рамках проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- проведено 30 608 подворовых обходов,  профилактической работой охвачено 58 147 жителей Томской области;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 363 занятия по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 127 занятий;

- организовано 117 экскурсий по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 33 430 памяток по пожарной безопасности;

- опубликовано 35 статей в печатных средствах массовой информации;

- оформлен 201 уголок по пожарной безопасности;

- проведено 723 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2023 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 6 111 боевых выездов, потушено 602 пожаров, спасено 28 человек.

3. ВЦП «Гражданская оборона»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 21 433,2 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО», направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны. Основные направления расходов:

- 21 049,3 тыс. рублей – на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- 383,9 тыс. рублей – на содержание склада гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области.

Государственная программа Томской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение расходов составило 41 849,8 тыс. рублей или 93,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 34 638,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением  «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнялись 4 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9 409 определений загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу;

- разработан 61 проект нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области;

- подготовлено 174 обобщенных информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 23 информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

- подготовлено 12 аналитических отчетов  в рамках мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обеспечена работа «Горячей линии» по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО;

- 7 211,1  тыс. рублей - на проведение 107 мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды (в т.ч. проведение обследований участков берегов, подверженных негативному воздействию вод в рамках государственного мониторинга рек Томской области, участие в комиссионных обследованиях гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для защиты от негативного воздействия вод).

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 16 973,5 тыс. рублей или 95,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 844,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облкомприрода». В рамках государственного задания данное учреждение выполнило 5 государственных работ, в т.ч.:

- проведен мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследован 71 объект);

- обеспечено функционирование 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, в которых приняли участие около 267  тыс. человек (в том числе конкурсы и экологические фестивали всероссийского, межрегионального и областного уровней, 4 региональных экологических конференции, V Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи – селфи с пользой», областной творческий конкурс «Экологический плакат», природоохранные акции всероссийского и регионального уровней Вода России, Дни защиты от экологической опасности, Зеленая весна, Зеленая Россия, Чистая тропа и пр.);

- подготовлено 1 623 информационных материала в рамках обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области;

- реализованы мероприятия по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10 объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

2) 1129,2 тыс. рублей – на предоставление ОГБУ «Облкомприрода» субсидии на издание и тиражирование Красной книги Томской области. Обновленная Красная книга Томской области издана тиражом 1000 экземпляров. В нее внесены 30 новых видов животных, растений и грибов, а также исключены 10 видов. На официальном сайте ОГБУ «Облкомприрода» опубликована электронная версия нового издания Красной книги Томской области.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 364 274,6 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 160 728,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена  государственная работа по проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы, 10 пожарно-химических станций, 8 авиационных подразделений);

2) 148 785,5  тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 6 974  проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством);

3) 46 106,6 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью  5 029,37 га; для заготовки древесины гражданами подобрано (отведено) участков в объеме 650 817,0 м³);

4) 7 574,8 тыс. рублей – на приобретение компьютерной техники и оборудования для лесничеств (приобретено 116 единиц компьютерной техники и оборудования);

5) 579,5 тыс. рублей – на развитие движения школьных лесничеств, музейной деятельности, лесоохранной агитации и пропаганды в сфере лесного хозяйства (организовано и проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 110 детей);

6) 500,0  тыс. рублей – на техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства (обеспечена поддержка программного продукта АИС «Списки граждан»).

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 40 409,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облохотуправление», в рамках которого выполнены 4  государственные работы, в том числе:

- проведено 2 621 рейдовых выезд в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях;

- государственный мониторинг охотничьих ресурсов проведен по 157 маршрутам,  в целях государственного учета численности  охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 283 точках;

- реализовано 375 мероприятий в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- проведено 747 мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории заказников (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников и пр.).

- ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»: кассовое исполнение расходов составило 5 569,0 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП в целях организации оказания в электронном виде 3-х государственных услуг в сфере охотничьего хозяйства  выполнены мероприятия по созданию и развитию информационной системы Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области «Охота» (приобретено 2 единицы программного обеспечения, серверное оборудование и 10 единиц компьютерной техники).

Государственная программа Томской области

«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году составило 119 674,4 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП средства выделены на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния  автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей,  проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту  и строительству региональных автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов).

Государственная программа Томкой области

«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывалась ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 9 932,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности». Были подготовлены 5 инвестиционных проектов на модернизацию системы теплоснабжения в с. Александровское. с.Бакчар, г. Кедровый, с. Молчаново, с.Тегульдет и финансово-экономическая модель для реализации инвестиционного проекта (заключения концессионного соглашения) в отношении систем электроснабжения изолированных территорий Каргасокского района.

Государственная программа Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 121 459,1 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)	7 216,5 тыс. рублей – организация и проведение социологического исследования по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области, а также подготовка и предоставление специализированных обзоров и мониторингов средств массовой информации;

2)	572,1 тыс. рублей – подготовка издательского и презентационного проектов Томской области, Администрации Томской области (журнал «Новый век», книги «Томск литературный некрополь», альбом «Томск литературный», открытки детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и др.);

3)	113 670,5 тыс. рублей – размещение информационных материалов по газетам (печатные СМИ), в сети Интернет, выпуск официального периодического печатного издания «Собрание законодательства Томской области», размещение информационных материалов в региональных и федеральных информационных агентствах, печать отчета Губернатора Томской области о деятельности Администрации Томской области; проведение 18 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе, включая: общественную поддержку специальной военной операции, информирование жителей Томской области о службе в Вооруженных Силах России по контракту, меры поддержки участников специальной военной операции и семей военнослужащих, сбор и отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса и подшефного Приазовского района Запорожской области; меры поддержки семей с детьми, включая различные выплаты; реализацию президентских национальных проектов, в том числе информационную кампанию по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», диспансеризации, модернизации первичного звена здравоохранения, ремонту дорог и другим; информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий Года педагога и наставника, международной выставки-форума «Россия», проведения Дней Томской области в Совете Федерации; медиакампанию в поддержку строительства межвузовского кампуса рядом с особой экономической зоной г. Томска, по вакцинации от гриппа и другие; итоги работы исполнительной власти региона в 2022 году; телевизионные проекты на ГТРК, «Томское время»; создание фото- и видеоматериалов для использования в целях информирования населения Томской области о деятельности Администрации Томской области, Губернатора Томской области; размещение видео материалов в районных (муниципальных) телекомпаниях (Асино, Колпашево,  Стрежевой), а также размещение (прокат) аудио- и видеороликов на телевидении с охватом г.Томск и Томская область, радиостанциях, светодиодных экранах; размещение социальной рекламы на билбордах и digital экранах, изготовление и печать журнала.

2.  ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 431 224,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 23 036,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 34 информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области;

2) 408 188,0 тыс. рублей (в том числе за счет доходов от платных услуг – 23 865,2 тыс. рублей) на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений.

На территории Томской области функционирует 20 отделов ОГКУ «ТО МФЦ» (241 окно приема) и 49 территориально обособленных структурных подразделений (49 окон).

За 2023 год в ОГКУ «ТО МФЦ» направлено 1 158,0 тыс. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в «Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг», составил 99,94%. Высокое  значение показателя связано с применением единых подходов в организации деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» и постоянной работой над повышением качества предоставления услуг. Все отделы МФЦ приведены к единому стилю и удовлетворяют требованиям комфортности.

По состоянию на 31.12.2023 на базе МФЦ предоставлялась 571 услуга, все по принципу «одного окна», из них:

- 84 государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов;

- 137 государственных услуг исполнительных органов Томской области;

- 350 муниципальных услуг.

С момента введения рейтинга Минэкономразвития России ОГКУ «ТО МФЦ» всегда входит в группу МФЦ с высокой эффективностью организации деятельности (максимально возможная категория).

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 98 089,3 тыс. рублей или 92,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 84 394,7 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено порядка 9 000 рабочих мест);

2) 480,0 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении областного бюджета).

2. ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 497,1 тыс. рублей или 56,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 424,4 тыс. рублей – на организацию  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих (сотрудники прошли обучение по актуальным вопросам в сфере финансово-бюджетной политики в очной и дистанционной форме в ООО «Цифровой консалтинг», ООО «Академия профессионального управления», ООО «Учебный центр «Профстандарт» и пр.);

2) 72,7 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 38 государственных гражданских служащих.

Подпрограмма  «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения». кассовое исполнение составило 6 578 646,1 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

### 2) 430 961,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

### 3) 4 017 954,7тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году составило 960 805,1тыс. рублей или 75,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 957 673,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2023 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 5,7 %;

2) 3 131,8 тыс. рублей – на обеспечение размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, реестродержателя, банков-агентов, рейтинговых агентств и пр.). В результате реализации мероприятия просроченные расходные обязательства, связанные с услугами размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области, отсутствуют.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2023 году составило 17 952,8тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП  была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 17 422,8 тыс. рублей – на организацию комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения (на постоянной основе обеспечено функционирование 5 интерактивных каналов (социальные сети и портал финансовой грамотности), 2 «горячие» линии (по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности), проведено 48 обучающих мероприятий в разных форматах (конкурсы, семинары, фестивали и пр.) для различных целевых аудиторий (школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, педагогов и пр.), в том числе организовано 3 выезда автобуса финансовой грамотности в г.Асино, с.Кожевниково и с.Первомайское, проведено 2 межмуниципальных финансовых фестиваля «Ваши личные финансы» в с.Кривошеино и в г.Асино, впервые Томская область приняла участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста и конкурсе библиотек по финансовому просвещению населения, проведено 307 бесплатных консультаций по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в очном формате, по телефону горячей линии 8-800-201-67-70, через портал финансовой грамотности https://vlfin.ru/ и социальные сети проекта, выпущено 30 теле- и радиосюжетов по финансовой грамотности издана брошюра «25 шагов к финансовому здоровью», выпущено 10 номеров журнала «Ваши личные финансы»);

2) 530,0 тыс. рублей – на проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

Подпрограмма  «Управление государственными закупками Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 20 626,0 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2023 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено  2 492 закупки для обеспечения нужд исполнительных органов Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с процедурами, предусмотренными  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 3 ВЦП.

- ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 65 092,2 или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 45 831,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»).

В рамках ВЦП оказаны две государственные услуги и выполнены 4государственные работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 214 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

услуга по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (рассмотрено 1 579 заявлений);

работа по определению кадастровой стоимости (определена кадастровая стоимость 857 246 объектов недвижимости, осуществлен сбор, обработка и накопление информации по 894 961 объекту, обеспечено хранение 123 818 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (обеспечено хранение 143 990 документов);

работа по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 5 548 документов);

работа по содержанию (эксплуатации) помещений специализированного  жилищного фонда Томской области  и прилегающей территории общей площадью 21,6259 тыс. кв.метров.

2) 13 353,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, из них:

- 9 804,7 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений зданий и прилегающей к ним территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области, их них:

- обеспечена оплата коммунальных услуг в отношении помещений здания по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.41, 41/2, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам Томской области и областным государственным учреждениям (на общую сумму 7 707,9 тыс. рублей);

- обеспечена  оплата коммунальных и эксплуатационных услуг (услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны, услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории на общую сумму 1 435,4 тыс. рублей), а также уплата земельного налога и налога на имущество организаций в сумме 661,4 тыс. рублей в отношении помещения по адресу: Томская обл. д. Борики, ул. Школьная, д.1, предоставленного в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Томской области» в целях организации непрерывной работы сборного пункта по призыву на военную службу граждан Российской Федерации;

- 3 548,7 тыс. рублей - на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемые в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

3) 3 286,4 тыс. рублей - на сопровождение и обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

4) 2 357,7 тыс. рублей - на приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области. В рамках указанного мероприятия обеспечено заключение 188 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на охрану объектов государственного имущества Томской области, на проведение кадастровых работ с целью подготовки актов обследования и технических планов, на оказание услуг по проведению экспертизы технического состояния основных средств, на выполнение работ по подготовке заключения по результатам визуального обследования технического состояния объектов, на выполнение визуального обследования объектов, на предоставление услуг по оценке рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на оказание услуг по оценке размера ущерба, на оказание услуг по оценке земельных участков, на получение выписок из реестра, на оказание услуг по проведению корректировки стоимости выполнения работ, на оказание услуг по проведению вывоза и  утилизации движимого имущества; на оплату счетов - взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области;

5) 58,6 тыс. руб. – на оценку рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области. В рамках указанного мероприятия Департаментом обеспечено проведение оценки рыночной стоимости арендной платы в отношении 80 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области;

6) 205,1 тыс. рублей – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки. В рамках указанного мероприятия Департаментом проведены кадастровые работы и постановлены на государственный кадастровый учет  18 земельных участков.

- ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 50,1 тыс. рублей или 87,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 12 объектов оценки (в том числе 4 земельных участков), находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 16 717,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В соответствии с государственными заданиями выполнены три государственные работы, в рамках которых:

проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области в отношении 99 земельных участков и в отношении 304 иных объектов; проведены обследования 416 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения; подготовлено 3 403 проекта документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области; обеспечено ведение Реестра государственного имущества Томской области.

Государственная программа Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 24 610,6 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 23 099,6 тыс. рублей – на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда специалистам административных комиссий;

- 945,0 тыс. рублей – на проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- 390,0 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

- 176,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

2. ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»: кассовое исполнение составило 23 322,5 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 21 705,1 тыс. рублей – на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием.

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 405 государственных гражданских служащих Томской области;

проведение 30 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Томской области; разработка и (или) приобретение электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования в сфере государственного управления;  мероприятия по реализации Федерального проекта  «Государство для людей» (по опросу вовлечения и мотивации ГГС); обучение по проекту «Эффективный регион»; техническое обеспечение тестирования кандидатов, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей и включения в кадровый резерв ГГС ТО, и государственных гражданских служащих Томской области при проведении аттестации; обновление модулей и с целью оценки профессиональных компетенций с использованием программного комплекса оценки профессиональных компетенций AProf; информационно-техническая поддержка государственной службы на портале дистанционного образования Администрации Томской области  в LMS Moodle; актуализация учебно-методических материалов электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования и пр.);

проведение мероприятий по реализации проекта «Эффективный регион» на территории Томской области в части экспертного сопровождения проектов по оптимизации процессов управления в исполнительных органах Томкой области, в органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области, включая консультирование;

2) 1 617,4 тыс. рублей – обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 170 государственных гражданских служащих Томской области.

3. ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 8 902,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 7 942,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 419 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области;

поведение 5 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы (организация участия муниципальных служащих в тематических семинарах; проведение конкурса профессионального мастерства среди муниципальных служащих; разработка и приобретение электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования в сфере муниципального управления и пр.);

2) 959,5 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 128 муниципальных служащих Томской области по программам повышения квалификации.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области».

В рамках подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 242 279,1 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 235 927,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» и ОГБУ «Столовая Администрации Томской области», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет 17 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей (183 489 машино-часов работы автомобилей);

обеспечено сопровождение и обслуживание официальных приемов и иных мероприятий (встреч, переговоров, совещаний, выездных мероприятий), проводимых Администрацией Томской области и (или) Губернатором Томской области или по его поручению, включая организацию питания и обеспечение продуктовыми наборами (количество участников мероприятий составило 1 362 человека)

2) 851,9 тыс. рублей – предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в том числе разработку и проверку проектно-сметной документации на его проведение;

3) 3 500,0 тыс. рублей - предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств. В рамках мероприятия приобретён автомобиль Газель NEXT.

2. «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 141 625,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 57 718,7 тыс. рублей – обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции. В 2023 году количество почтовых отправлений судебной корреспонденции составило  510 371 штук;

- 36 378,2 тыс. рублей – на выполнение работ по хозяйственному обслуживанию  56-ти судебных участков мировых судей Томской области (оплата труда обслуживающего и технического персонала);

- 24 880,3 тыс. рублей – на обеспечение судебных участков компьютерной техникой, средствами связи, информационными системами, канцелярскими товарами, бланками исполнительных листов, атрибутикой суда;

- 16 637,4 тыс. рублей – на содержание помещений судебных участков (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий);

- 5 767,7 тыс. рублей – на охрану судебных участков мировых судей Томской области на основании заключенных гражданско-правовых договоров, в том числе техническими средствами охраны;

- 243,5 тыс. рублей – на организацию мероприятий по дополнительному профессиональному образованию мировых судей. Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли 18 мировых судей.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2023 год составило 1 054,1 тыс. рублей или 94,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда
руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной
палаты Томской области в связи с исполнением полномочий, в том числе проезд, проживание в ходе выездных мероприятий). Организованы и проведены круглые столы, семинары, совещания, тренинги по актуальным вопросам, общественно-политической, экономической политике и другим направлениям. Количество граждан и представителей некоммерческих организаций, принявших участие в деятельности Общественной палаты Томской области, составило 1130 человек.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона».

В рамках подпрограммы в 2023 году реализовывались 2 ВЦП.

    - ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 1 238,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках государственного задания проведено 12 мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе по организации конкурсного отбора специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана; организации в Томске образовательных мероприятий (семинаров, конференций, бизнес-сессий, круглых столов, тренингов и т.п.) с участием выпускников Президентской программы и пр.

Обучение по программам профессиональной переподготовки завершили 23 человека.

2. ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 5 479,4 тыс. рублей или 92,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 600,6 тыс. рублей – на награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 110 государственных наград Российской Федерации, 4 знака отличия «За заслуги перед Томской областью», 21 знак отличия «Родительская доблесть», 44 знака отличия «За заслуги в сфере образования», 8 Почетных грамот Томской области, 8 орденов «Томская слава», 93 медали «За достижения», медали «За добровольческую деятельность», 102 знака «Будущее Томской области», а также премии к Почетным грамотам Администрации Томской области и Благодарностям Администрации Томской области;

- 2 878,8 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции, проведение приема Губернатора Томской области по вручению наград.

Заместитель Губернатора Томской области-

начальник Департамента финансов				      	           А.М. Феденёв

Приложение 3

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2023 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измере ния | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | ед. | 1 | 1 | 100 | Достигнут |
| Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Департамент здравоохранения Томской области | тысяч человек | 30,6136 | 54,02 | 176 | Достигнут |
| 2 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год). | Департамент здравоохранения Томской области | миллион долларов | 1,982 | 2,5664 | 130 | Достигнут |
| ГП « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Наука и университеты» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | кв. м | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнерами (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Количество отремонтированных объектов научных и образовательных организаций (нарастающим итогом) | Департамент специальных проектов Томской области | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы » |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (нпд) | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.ед. | 9,503 | 16,927 | 178,1 | Достигнут |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | млн. чел. | 0,1655 | 0,1877 | 113,4 | Достигнут |
| Национальный проект «Производительность труда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | тыс.чел. | 0,048 | 0,052 | 108,3 | Достигнут |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 50 | 40 | 80 | Не достигнут (Недостижение показателя обусловлено снижением добавленной стоимости на предприятиях, вошедших в расчет показателя. В расчет вошли в основном предприятия, работающие в обрабатывающем секторе, оптовой и розничной торговле, на которых в 2022 году по России сформировалась самая заметная негативная динамика по добавленной стоимости. Такая ситуация сложилась на фоне санкций, которые привели к нарушению привычных цепочек поставок оборудования и материалов, а также на ситуации сказываются последствия пандемия, что привело к снижению покупательской активности). |
| 2 | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 51 | 60 | 117,6 | Достигнут |
| 3 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 838 | 1324 | 158,0 | Достигнут |
| 4 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 10 | 10 | 100 | Достигнут |
| 5 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 16 | 16 | 100 | Достигнут |
| 6 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 1 | 1 | 100 | Достигнут |
| 7 | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 80 | 91 | 113,7 | Достигнут |
| 8 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 388 | 781 | 201,3 | Достигнут |
| 9 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 388 | 781 | 201,3 | Достигнут |
| 10 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 45 | 48 | 106,7 | Достигнут |
| 11 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 25 | 34 | 136 | Достигнут |
| 12 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 13 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 630 | 641 | 101,7 | Достигнут |
| 14 | Количество руководителей и сотрудников предприятий - участников национального проекта, сотрудников исполнительных органов Томской области, их подведомственных организаций, органов местного самоуправления, служб занятости населения и иных муниципальных организаций, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке «Фабрика офисных процессов», являющейся расширением функционала учебной производственной площадки «Фабрика процессов», нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 60 | 66 | 110 | Достигнут |
| 15 | Количество предприятий - участников национального проекта, на которых реализуется программа по повышению производительности труда (стандартная поддержка) под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 14 | 23 | 164,3 | Достигнут |
| 16 | Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 12 | 61 | 508,3 | Достигнут |
| 17 | Количество заключенных соглашений с предприятиями-участниками на реализацию мероприятий национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 3 | 6 | 200 | Достигнут |
| 18 | Количество тренингов по повышению производительности труда, проведенных региональным центром компетенций в сфере производительности труда для сотрудников предприятий-участников, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 24 | 166 | 691,7 | Достигнут |
| 19 | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 90 | 110 | 122,2 | Достигнут |
| 20 | Количество отчетов о тиражировании адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий - участников национального проекта лучших практик (типовых решений), при реализации проектов, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | усл. ед. | 8 | 20 | 250 | Достигнут |
| Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Экспорт продукции АПК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем экспорта продукции АПК | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,0537 | 0,0861 | 160,3 | Достигнут |
| 2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,0144 | 0,0369 | 256,2 | Достигнут |
| 3 | Объем экспорта зерновых | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,004 | 0,004 | 100 | Достигнут |
| 4 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,0003 | 0 | 0 | Не достигнут (Томские предприятия рыбохозяйственного комплекса экспорт продукции на внешние рынки не осуществляли, в связи с тем, что фактическое протребление на внутреннем рынке рыбы и морепродуктов больше, чем запланировано. С 2024 года показатель исключен из паспорта РП «Экспорт продукции АПК») |
| 5 | Объем экспорта мясной и молочной продукции | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,0145 | 0,0128 | 88,28 | Не достигнут (В ноябре 2020 г. в Томской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Экспорт продукции был приостановлен на основании запретов с китайской стороны. В феврале 2021 г. все ограничения по птичьему гриппу с Томской области были сняты. В апреле 2021 г. ООО «Межениновская птицефабрика» при участии Управления Россельхознадзора по Томской области прошла ежегодную аттестацию предприятия по стандартам КНР. Документы переданы в Россельхознадзор Российской Федерации (г. Москва) с последующим неоднократным предоставлением данных документов в соответствующий государственный орган КНР. В 2023 г. экспорт в КНР восстановлен. С 2024 года показатель исключен из паспорта РП «Экспорт продукции АПК») |
| 6 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,011 | 0,0212 | 192,7 | Достигнут |
| 7 | Объем экспорта прочей продукции АПК | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов США | 0,0095 | 0,0138 | 145,3 | Достигнут |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Спорт-норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Томской области в возрасте 3 - 79 лет | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 51,7 | 54,7 | 105,8 | Достигнут |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 55,9 | 60,4 | 108,1 | Достигнут |
| ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 284 | 644 | 226,8 | Достигнут |
| 2 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Департамент здравоохранения Томской области | % | 90,0 | 99,1 | 110,1 | Достигнут |
| 3 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | Департамент здравоохранения Томской области | % | 98,0 | 100 | 102 | Достигнут |
| 4 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Департамент здравоохранения Томской области | % | 70,0 | 41,8 | 59,7 | Не достигнут (После обновления Медицинской информационной системы Томской области в системе возникли проблемы с формированием корректных данных, их подписании и передачи в ЛК «Мое здоровье». Проблема сохранялась до следующего обновления (декабрь 2023 г.). |
| 5 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | 2,3 | 2,86 | 124,3 | Достигнут |
| 6 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. посещений | 5156,0 | 6970,3 | 135,2 | Достигнут |
| 7 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещение | Департамент здравоохранения Томской области | посещение | 3,97 | 4,34 | 109 | Достигнут |
| 8 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | Департамент здравоохранения Томской области | % | 99,38 | 100 | 100,6 | Достигнут |
| 9 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 55,6 | 43,1 | 77,5 | Не достигнут (В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Томской области в начале 2023 года (январь-февраль) были приостановлены профилактические мероприятия). |
| 10 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Департамент здравоохранения Томской области | % | 15,6 | 15,6 | 100 | Достигнут |
| 2 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 21,3 | 21,3 | 100 | Достигнут |
| 3 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. ед. | 2,284 | 2,461 | 107,7 | Достигнут |
| 4 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Департамент здравоохранения Томской области | % | 70,0 | 70,1 | 100,1 | Достигнут |
| 5 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения Томской области | % | 90,0 | 96,24 | 106,9 | Достигнут |
| 6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 2,94 | 2,06 | 142,7 | Достигнут |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | Департамент здравоохранения Томской области | % | 59,4 | 61,0 | 102,7 | Достигнут |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | Департамент здравоохранения Томской области | % | 58,6 | 58,6 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Департамент здравоохранения Томской области | % | 75,0 | 75,0 | 100 | Достигнут |
| 4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 19,8 | 18,4 | 107,6 | Достигнут |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность, промилле | Департамент здравоохранения Томской области | промилле | 4,0 | 4,5 | 88,9 | Не достигнут (Рост несчастных случаев на дому (асфиксия) |
| 2 | Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах | Департамент здравоохранения Томской области | % | 64,5 | 84,4 | 130,9 | Достигнут |
| 3 | Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1 000 родившихся живыми | Департамент здравоохранения Томской области | промилле | 4,6 | 5,9 | 77,9 | Не достигнут (Рост несчастных случаев на дому (асфиксия) |
| 4 | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Департамент здравоохранения Томской области | Число случаев на 100 тыс. детей | 43,0 | 37,4 | 114,9 | Достигнут |
| 5 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,7 | 50,7 | 100 | Достигнут |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 82,3 | 102,9 | Достигнут |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 81,3 | 101,6 | Достигнут |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 80,3 | 100,4 | Достигнут |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 85,8 | 107,3 | Достигнут |
| 10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 81,0 | 101,3 | Достигнут |
| 11 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения Томской области | % | 95,0 | 100 | 105,3 | Достигнут |
| 12 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | Департамент здравоохранения Томской области | % | 90,0 | 100 | 111,1 | Достигнут |
| 13 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | Департамент здравоохранения Томской области | % | 86,3 | 93,9 | 108,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. на 10 тыс. населения | 44,8 | 51,9 | 115,8 | Достигнут |
| 2 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. на 10 тыс. населения | 87,4 | 92,8 | 106,2 | Достигнут |
| 3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | Департамент здравоохранения Томской области | % нарастающим итогом: врачами | 87,4 | 87,9 | 100,6 | Достигнут |
| 4 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | Департамент здравоохранения Томской области | % | 83,2 | 85,3 | 102,5 | Достигнут |
| 5 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. человек | 13,542 | 15,468 | 114,2 | Достигнут |
| 6 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. на 10 тыс. населения | 23,6 | 26,9 | 113,9 | Достигнут |
| 7 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. на 10 тыс. населения | 7,8 | 8,5 | 108,9 | Достигнут |
| 8 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. на 10 тыс. населения | 19,5 | 20,8 | 106,7 | Достигнут |
| 9 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Департамент здравоохранения Томской области | % | 82,1 | 84,7 | 103,2 | Достигнут |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. чел. | 303,88 | 308,0 | 101,4 | Достигнут |
| 2 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | Департамент здравоохранения Томской области | % | 84,0 | 99,0 | 117,9 | Достигнут |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 4 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | Департамент здравоохранения Томской области | % | 56,0 | 100 | 178,6 | Достигнут |
| 5 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | Департамент здравоохранения Томской области | % | 64,0 | 98,0 | 153,1 | Достигнут |
| 6 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. чел. | 30,6136 | 54,02 | 176,5 | Достигнут |
| 2 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | Департамент здравоохранения Томской области | млн. долларов | 1,982 | 2,5664 | 129,5 | Достигнут |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Департамент здравоохранения Томской области | ед. | 7,44 | 7,464 | 100,3 | Достигнут |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет, от общего числа данного вида оборудования | Департамент здравоохранения Томской области | % | 38,3 | 38,0 | 100,8 | Достигнут |
| 3 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | Департамент здравоохранения Томской области | % | 32,2 | 30,1 | 107,0 | Достигнут |
| 4 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | Департамент здравоохранения Томской области | % | 31,0 | 38,3 | 123,5 | Достигнут |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процент | Департамент здравоохранения Томской области | % | 8,6 | 8,6 | 100 | Достигнут |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | Департамент здравоохранения Томской области | л 100% спирта | 4,7 | 6,3 | 74,6 | Не достигнут (высокий уровень розничных продаж алкогольной продукции на душу населения). |
| ГП «Развитие культуры в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Департамент по культуре Томской области | ед. | 13 | 12 | 92,3 | Не достигнут (выявлением дополнительного объема работ не предусмотренных проектной документацией по капитальному ремонту Асиновской детской школы искусств) |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Департамент по культуре Томской области | ед. | 32 | 33 | 103,1 | Достигнут |
| Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Департамент по культуре Томской области | чел. | 1287 | 1287 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | Департамент по культуре Томской области | ед. | 52 | 52 | 100 | Достигнут |
| 3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Департамент по культуре Томской области | чел. | 1634 | 3312 | 202,7 | Достигнут |
| ГП «Развитие образования в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Департамент общего образования Томской области | % | 40,7 | 66,46 | 163,3 | Достигнут |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Департамент общего образования Томской области | % | 79,3 | 79,68 | 100,5 | Достигнут |
| 2 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Департамент общего образования Томской области | ед. | 1 | 1 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | Департамент общего образования Томской области | % | 37 | 116,55 | 315,0 | Достигнут |
| 4 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Департамент общего образования Томской области | % | 11,09 | 13,23 | 119,3 | Достигнут |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Департамент общего образования Томской области | % | 84,16 | 84,49 | 100,4 | Достигнут |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Департамент общего образования Томской области | % | 25 | 37,64 | 150,6 | Достигнут |
| 3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Департамент общего образования Томской области | % | 40 | 94,04 | 235,1 | Достигнут |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Департамент общего образования Томской области | % | 20 | 20,46 | 102,3 | Достигнут |
| Региональный проект «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Департамент профессионального образования Томской области | млн. чел. | 0,0601 | 0,0601 | 100 | Достигнут |
| Региональный проект «Социальные лифты для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом тыс. граждан. | Департамент науки и высшего образования Томской области | тыс. чел. | 12 | 12 | 100 | Достигнут |
| Направление проектной деятельности «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет | Департамент общего образования Томской области | тыс.мест | 3557 | 3557 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 75 | 99 | 132 | Достигнут |
| ГП «Жилье и городская среда в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | млн кв. м | 0,500 | 0,535 | 107,0 | Достигнут |
| 2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | млн кв. м | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. чел. | 4,76 | 4,629 | 97,25 | Не достигнут (в связи с сокращением количества проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде) |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. чел. | 83,64 | 94,77 | 113,3 | Достигнут |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 50 | 50 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 273 | 273 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 3 | 3 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Индекс качества городской среды, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | балл | 197 | 197 | 100 | Достигнут |
| 5 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 18 | 18 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 3 | 3 | 100,0 | Достигнут |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 90 | 90 | 100,0 | Достигнут |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 25 | 30,49 | 100,0 | Достигнут |
| ГП «Социальная поддержка населения Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление проектной деятельности «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в связи с рождением детей в рамках реализации регионального проекта | Департамент социальной защиты населения Томской области | семей | 3243 | 3818 | 117,7 |  |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 8,74 | 15,48 | 177,1 | Достигнут |
| 2 | Охват граждан Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции | Департамент здравоохранения Томской области | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Департамент здравоохранения Томской области | усл. ед. | 51,3 | 45,3 | 88,3 | Не достигнут (Согласно ФП количество геронтологических коек в Томской области в 2023 году должно составлять 52, открыто и функционирует – 30 (ОГАУЗ "Больница № 2" в г. Томске). За 2023 год лечение в гериатрическом отделении прошли 1061 пациент за счет уменьшения количества дней пребывания пациентов на геронтологической койке, повышением нагрузки на имеющийся медицинский персонал) |
| 4 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Департамент здравоохранения Томской области | % | 65,3 | 46,64 | 71,4 | Не достигнут (В связи введением в регионе ограничительных мер по эпидемиологической обстановке в январе-марте 2023 года была приостановлена профилактическая работа с населением) |
| 5 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 2,4 | 2,4 | 100,0 | Достигнут |
| ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 0 | 0,6 | 160 | Достигнут |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 7,3 | 7,3 | 100 | Достигнут |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 37 | 0 | 0 | Не достигнут Не предусмотрен ввод объектов по обработке и утилизации ТКО в эксплуатацию, соответственно доля импорта оборудования составляет 0% |
| 4 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 100 | 97,5 | 97,5 | Достигнут |
| Национальный проект «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Сохранение лесов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 82,3 | 94,44 | 114,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий | Департамент лесного хозяйства Томской области | миллион чел. | 0 | 0,112 | 112 | Достигнут |
| 2 | Протяженность расчищенных участков русел рек, возоастающий | Департамент лесного хозяйства Томской области | километр, тыс.метров | 0 | 0,12 | 120 | Достигнут |
| ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги а» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 75,62 | 76,05 | 100,5 | Достигнут |
| 2 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 78,26 | 76,88 | 98,2 | Не достигнут Не выполнены работы по ремонту объекта Томск-Каргала-Колпашево на участке км 44+000 - км 58+300. |
| 3 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км. | 37,76 | 37,76 | 100 | Достигнут |
| 4 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 42,78 | 43,17 | 100,9 | Достигнут |
| 5 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | тыс. погонных метров | 0,80 | 0,13 | 16,25 | Не достигнут Неисполнение обязательств подрядной организацией по муниципальному контракту (капитальный ремонт Коммунального моста через р.Томь). Часть работ не выполнена из-за погодных условий. |
| 6 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 66 | 100 | 151,5 | Достигнут |
| 7 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 5,88 | 5,88 | 100 | Достигнут |
| 8 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 58,09 | 58,09 | 100 | Достигнут |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 3 | 3 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 250 | 271 | 108,4 | Достигнут |
| 3 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 70 | 76 | 108,6 | Достигнут |
| 5 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 30 | 82,35 | 274,5 | Достигнут |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | чел. | 1,78 | 1,5 | 118,6 | Достигнут |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | чел. | 7,03 | 5,98 | 117,6 |  |
| ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 83,9 | 83,9 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 98,4 | 98,8 | 100,4 | Достигнут |
| 3 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | шт. | 17 | 17 | 100 | Достигнут |
| ГП «Развитие информационного общества Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | балл | 4 | 4 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 95 | 100 | 105 | Достигнут |
| 3 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | усл.ед. | 3 | 3 | 100 | Достигнут |
| 4 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 50 | 66 | 132 | Достигнут |
| 5 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров, от общего количества таких услуг | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 40 | 43,3 | 108,6 | Достигнут |
| 6 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | усл.ед. | 87 | 90 | 103,4 | Достигнут |
| 7 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 93 | 99 | 106,5 | Достигнут |
| 8 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | шт. | 87 | 90 | 103,4 | Достигнут |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.